                                                                                                                                           Приложение 

                                                                                                                                           к постановлению Администрации

                                                                                                                                           Городского округа Подольск

                                                                                                                                           от _____________ № ___________ 

ПАСПОРТ

муниципальной программы Городского округа Подольск 

«Формирование современной комфортной городской среды»

	Координатор муниципальной программы
	Первый заместитель Главы Городского округа Подольск Мамлай А.С.



	Муниципальный заказчик программы
	Комитет по благоустройству и дорожному хозяйству Администрации Городского округа Подольск

	Цели муниципальной программы
	1. Повышение качества и комфорта современной городской среды на территории Городского округа Подольск Московской области

	
	2. Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Городского округа Подольск Московской области

	Перечень подпрограмм
	Муниципальные заказчики подпрограмм
	

	1. «Комфортная городская среда»
	Комитет по благоустройству и дорожному хозяйству Администрации Городского округа Подольск

	2. «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области»
	Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Администрации Городского округа Подольск

	Источники финансирования муниципальной программы, 

в том числе по годам реализации программы 

(тыс. руб.):
	Всего
	2023 год
	2024 год
	202                2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год

	Средства федерального бюджета
	805 015,85577
	142 201,10000
	106 786,96118
	345 752,25459
	210 275,54000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	Средства бюджета Московской области
	4 322 722,37369
	698 001,57000
	1 209 685,58248
	932 478,74121
	361 364,14000
	920 399,43000
	200 792,91000
	0,00000
	0,00000

	Средства бюджета Городского округа Подольск
	9 624 952,71711
	2 130 638,76668
	1 664 196,33458
	3 380 828,34585
	632 411,12000
	1 076 727,12000
	740 151,03000
	0,00000
	0,00000

	Внебюджетные источники
	150 314,50000
	39 532,50000
	110 782,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	Всего, в том числе по годам:
	14 903 005,44657
	3 010 373,93668
	3 091 450,87824
	4 659 059,34165
	1 204 050,80000
	1 997 126,55000
	940 943,94000
	0,00000
	0,00000


*- финансирование мероприятий программы будет уточняться при принятии бюджета на соответствующие годы

Краткая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировка основных проблем в указанной сфере, описание целей муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды»

Городской округ Подольск Московской области - это одно из самых динамично развивающихся муниципальных образований Подмосковья, современная городская среда которого должна соответствовать санитарным и гигиеническим нормам, а также иметь завершенный, привлекательный и эстетический внешний вид. 

Целями муниципальной программы являются: повышение качества и комфорта современной городской среды на территории Городского округа Подольск Московской области, и создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Городского округа Подольск.  

Благоустройство придомовых территорий многоквартирных домов напрямую влияет на восприятие жителями городской среды, создает комфортные условия для отдыха и досуга их жильцов. При этом основополагающими факторами являются надлежащее состояние асфальтобетонного покрытия дворовых территорий и проездов к многоквартирным жилым домам, а также наличие на придомовых территориях зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок, отвечающих современным требованиям. 

Жилищный фонд муниципального образования «Городской округ Подольск Московской области» составляет 16252 домов общей площадью 10459,70 тыс. кв. метров, в том числе 14093 домов индивидуальной жилой застройки. 1955 многоквартирных домов общей площадью 8222,24 тыс. кв.м находятся в управлении и на техническом обслуживании в управляющих организациях, ТСЖ, ЖСК. Всего в МКД имеется 6112 подъезда. При формировании планов ремонтных работ и осуществлении приемки выполненных работ большую роль играют Советы многоквартирных домов.

Качество жилищного фонда, его состояние и технические показатели требуют особого внимания, поскольку возникшие в результате многолетней отсрочки реализации рыночной реформы в жилищно-коммунальной сфере, привели к интенсивному возрастанию процента непроизведенного капитального ремонта жилищного фонда МКД и увеличили показатель износа. Более половины многоквартирных домов требует капитального ремонта. 

В целях реализации национального проекта «Жилье и городская среда», утвержденного президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. №16), Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации разработан федеральный проект «Формирование комфортной городской среды».

Московская область и Городской округ Подольск являются участниками федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», нацеленного на создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды путем реализации комплекса первоочередных мер по благоустройству.

Муниципальная программа «Формирование современной комфортной городской среды» (далее – Программа) предусматривает предоставление субсидии в целях софинансирования расходных обязательств Городского округа Подольск, связанных с реализацией государственных программ Московской области и муниципальной программы, направленных на выполнение мероприятий по благоустройству общественных территорий, в том числе территорий Городского округа Подольск соответствующего функционального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий), дворовых территорий муниципального образования, а также по ремонту мест общего пользования и проведению аварийно-восстановительных работ в многоквартирных домах..

Итогом реализации муниципальной программы станет:

улучшение внешнего облика населенных пунктов Городского округа Подольск;

повышение общественной значимости благоустройства городской среды, повышение качества жизни, улучшение имиджевых характеристик населенных пунктов;

создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан Российской Федерации на территории Городского округа Подольск;

увеличение доли благоустроенных дворовых и общественных территорий Городского округа Подольск Московской области.

Результатом реализации мероприятий муниципальной программы должно стать формирование единого облика города на территории округа, создание комфортной городской среды, которая стимулирует развитие городского образа жизни, создает возможности саморазвития и качественного проведения свободного времени.

Содержание территории Городского округа Подольск представляет собой достаточно сложный технологический процесс, состоящий из комплекса различных работ и операций, качество и оперативность выполнения которых обеспечивается оптимальным подбором средств механизации и эффективным их использованием.

Основными особенностями содержания территории являются:

сезонный характер работ (зимнее и летнее содержание);

повышение требований к оперативности выполнения этих работ;

неудобства проведения уборочных работ на дворовых территориях за счет сужения проезжей части и наличия припаркованных автомобилей;

большое количество различных видов технологических процессов и операций, таких как мойка, поливка, уборка, сгребание, распределение реагентов и т.д.

Создание современной (комфортной) среды возможно при соблюдении ряда условий, которые отвечают принципам программно-целевого метода планирования бюджета:

обеспечение формирования единых подходов и ключевых приоритетов формирования комфортной городской среды на территории Городского округа Подольск с учетом приоритетов территориального развития;

комплексное совершенствование системы благоустройства территории населенных пунктов в соответствии с требованиями действующих норм, оптимизация систем уборки, озеленения, освещения территорий;

создание универсальных механизмов вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий Городского округа Подольск;

адаптация городской среды для инвалидов и других маломобильных групп населения, их беспрепятственный доступ и использование объектов благоустройства;

выполнение планов реализации региональной программы капитального ремонта Московской области;

улучшение эксплуатационных характеристик общего имущества, в том числе повышение энергетической эффективности многоквартирных домов, расположенных на территории Городского округа Подольск;

выполнение мероприятий по организации соблюдения требований законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в целях недопущения распространения новой короновирусной инфекции (COVID 19);

создание комфортной световой среды посредством контроля качества эксплуатации систем наружного освещения, оснащения зданий архитектурно-художественной подсветкой, замены всех светильников наружного освещения на энергоэффективные к 2030 году.

          Трудовое участие граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий незначительное, в основном в ходе организуемых Администрацией Городского округа Подольск субботников.

            Ежегодно на территории Городского округа Подольск образуется большое количество несанкционированных свалок и очагов навалов мусора, что наносит ощутимый вред природному комплексу территории. В связи с этим, необходима реализация мероприятий, направленных на формирование системы экологического образования, воспитания школьников, молодежи и взрослого населения.

            Состояние зеленых насаждений за последние годы из-за растущих антропогенных и техногенных нагрузок ухудшается, кроме того, значительная часть зеленых насаждений достигла состояния естественного старения, что требует особого ухода, либо замены новыми насаждениями.

             Для улучшения и поддержания состояния зеленых насаждений в условиях среды Городского округа Подольск требуется своевременное проведение работ по ремонту и текущему содержанию зеленых насаждений. 

              Результаты оценки текущего состояния сферы благоустройства Городского округа Подольск показали, что благоустройство территорий не в полном объеме отвечает современным требованиям, установленным нормами Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

             Основными проблемами в области благоустройства дворовых и общественных территорий являются: 

             - изнашивание покрытий дворовых проездов и тротуаров;  

             - недостаточное количество соответствующих современным требованиям детских игровых и спортивных площадок, зон отдыха;  

             - недостаточное количество специально оборудованных мест парковки транспортных средств;  

             -  недостаточное освещение общественных территорий.  

               Кроме того, городская среда требует проведения большого объема работ по приспособлению ее к условиям доступности для инвалидов всех категорий и маломобильных групп населения.

              Повышение качества жизни населения самым непосредственным образом связано с расширением культурного пространства и повышением качества досуга, что в свою очередь, влечет изменение взгляда на организацию культурно-досугового пространства. И прежде всего, на те организации культуры, которые формируют городское пространство и имидж территории.

              Одними из наиболее востребованных со стороны населения и гибких к новым формам экономического развития являются парки культуры и отдыха. Парк культуры и отдыха является учреждением культуры, основная деятельность которого направлена на оказание населению разносторонних услуг в сфере культуры и досуга.

               Учет парков культуры и отдыха, являющихся культурно-досуговыми учреждениями, ведется в соответствии с требованиями федерального статистического наблюдения за деятельностью парков культуры и отдыха, а также их объединений. Общее количество парков культуры и отдыха различных организационно-правовых форм в Городском округе Подольск в соответствии с реестром парков культуры и отдыха Московской области составляет 9 единиц, в которых работают досуговые объекты.

              Решение выявленных проблем и поставленных задач возможно путем планомерного осуществления комплекса мероприятий, направленных на повышение уровня и качества благоустройства территорий Городского округа Подольск.

   Основные приоритеты муниципальной политики органов местного самоуправления Городского округа Подольск в сферах благоустройства и ремонта жилищного фонда определяют системное повышение качества и комфортности современной городской среды путем реализации первоочередных мероприятий по приведению в надлежащее состояние подъездов в многоквартирных домах, по комплексному капитальному ремонту жилищного фонда МКД, по благоустройству: проектов комплексного благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, территорий общего пользования, подготовленных с учетом проведенной инвентаризации и общественного обсуждения. 

     Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий включает ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, урн. 

     Перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов - оборудование детских и (или) спортивных площадок, автомобильных парковок, озеленение территорий, иные виды работ. 

     В выполнении перечней видов работ по благоустройству дворовых территорий предусмотрено трудовое участие заинтересованных лиц.

     Помимо кардинального повышения качества и комфорта городской среды приоритетами муниципальной политики в сфере реализации мероприятий Программы являются:

         - синхронизация выполнения работ в рамках Программы с реализуемыми в Городском округе Подольск федеральными, региональными и муниципальными программами (планами) строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, программами по ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объектов;

         - синхронизация реализации мероприятий Программы с реализуемыми в Городском округе Подольск мероприятиями в сфере обеспечения доступности городской среды для маломобильных групп населения, цифровизации городского хозяйства, а также мероприятиями в рамках национальных проектов «Демография», «Образование», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в соответствии с перечнем таких мероприятий и методическими рекомендациями по синхронизации мероприятий в рамках государственных и муниципальных программ, утверждаемыми Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

Инерционный прогноз развития соответствующей сферы реализации муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды» с учетом ранее достигнутых результатов, а также предложения по решению проблем в указанной сфере

Необходимым условием реализации программы является проведение мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий, работ по капитальному и текущему ремонту жилищного фонда с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Предусмотренные направления мероприятий представляют собой единый механизм реализации Программы, созданный для решения поставленных задач. Ожидается, что реализация основных мероприятий Программы существенным образом повлияет на формирование комфортной городской среды в Городском округе Подольск, будет стимулировать жителей к участию в благоустройстве дворовых и общественных территорий, в создании условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах, увеличению количества благоустроенных мест для отдыха горожан как во дворах, так и на общественных территориях, способствовать повышению имиджа Городского округа Подольск и повысит качество жизни населения.

      В процессе реализации Программы могут проявиться риски, оказывающие влияние на конечные результаты реализации мероприятий Программы, к числу которых относятся:

      - бюджетные риски, связанные с дефицитом регионального и местного бюджетов и возможностью невыполнения своих обязательств по софинансированию мероприятий Программы;

      - социальные риски, связанные с низкой социальной активностью населения, отсутствием массовой культуры соучастия в благоустройстве дворовых территорий;

      - управленческие (внутренние) риски, связанные с неэффективным управлением реализацией муниципальной программы, низким качеством межведомственного взаимодействия, недостаточным контролем над реализацией Программы;

      - иные риски, которые могут препятствовать выполнению Программы.

     В рамках мер по предотвращению указанных рисков и снижению вероятности возникновения неблагоприятных последствий предусмотрены следующие меры: 

     - оперативное принятие решений и обеспечение согласованности взаимодействия ответственного исполнителя и участников Программы при ее реализации;

     - проведение регулярного анализа исполнения мероприятий Программы; 

     - информационно-разъяснительная работа в целях стимулирования активности граждан и организаций в реализации мероприятий Программы;

    - создание системы оперативного контроля и мониторинга за реализацией Программы.

    Мероприятия по созданию на территории Городского округа Подольск условий для привлечения добровольцев (волонтеров) к участию в реализации мероприятий, предусмотренных муниципальной программой:

    - формирование организационных механизмов поддержки добровольчества (волонтерства);

    - формирование координационных органов по поддержке добровольчества (волонтерства);

    - регулярное рассмотрение вопросов взаимодействия с добровольческими (волонтерскими) организациями на заседаниях общественной муниципальной комиссии, общественных советов и консультативных органов;

    - расширение практики привлечения добровольцев (волонтеров) к деятельности муниципальных учреждений, распространение лучших практик в этой сфере через проведение мониторинга;

    - содействие в привлечении добровольцев (волонтеров) к участию в решении вопросов местного значения;

   - реализация мер нематериальной поддержки граждан, участвующих в добровольческой (волонтерской) деятельности;

   - содействие распространению информации о деятельности добровольцев (волонтеров) в средствах массовой информации и через социальную рекламу;

   - обеспечение аналитического сопровождения добровольческой (волонтерской) деятельности;

   - совершенствование статистики добровольческой (волонтерской) деятельности;

   - поддержка организаторов добровольческой (волонтерской) деятельности и добровольческих (волонтерских) организаций;

   - содействие созданию и развитию добровольческих (волонтерских) центров, основными направлениями деятельности которых являются:

   - популяризация и продвижение ценностей добровольчества (волонтерства);

   - вовлечение граждан различных возрастов и категорий в добровольческую (волонтерскую) деятельность;

              - обучение добровольцев (волонтеров), руководителей и специалистов добровольческих (волонтерских) организаций реализация инициатив, направленных на активное вовлечение добровольцев (волонтеров), организаторов добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческих (волонтерских) организаций в деятельность, направленную на решение вопросов местного значения.

Целевые показатели 

муниципальной программы Городского округа Подольск «Формирование современной комфортной городской среды»

	№ п/п
	Наименование целевых показателей
	Тип показателя
	Единица измерения

(по ОКЕИ)
	Базовое значение 
	Планируемое значение по годам реализации программы
	Ответственный за достижение показателя
	Номер подпрограммы, мероприятий, оказывающих влияние на достижение показателя

(Y.XX.ZZ)

	
	
	
	
	
	2023 год
	2024 год 
	2025 год 
	2026 год
	2027 год 
	2028 год 
	2029 год 
	2030 год 
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	12

	1. Повышение качества и комфорта современной городской среды на территории Городского округа Подольск  Московской области
	

	1.
	Количество благоустроенных общественных территорий (нарастающим итогом)
	Приоритетный Региональный проект «Формирование комфортной городской среды (Московская область)»
	 Единица
	0
	4
	2
	6
	2
	9
	11
	0
	0
	Комитет по благоустройству и дорожному хозяйству Администрации Городского округа Подольск
	1.И4.01,  1.И4.03, 1.И4.05, 1.F2.01, 1.F2.02, 1.F2.03, 1.F2.08 1.F2.10

	2.
	Количество установленных детских, игровых площадок
	Отраслевой показатель 
	Единица
	0
	9
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	1.01.03

	3.
	Благоустроено общественных территорий (стелы, лесопарковые зоны, для досуга и отдыха в парках культуры и отдыха, пространств для активного отдыха, устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта «Светлый город» за счет средств местного бюджета )
	Муниципальная программа
	Единица
	0
	9
	6
	4
	1
	0
	0
	0
	0
	Комитет по благоустройству и дорожному хозяйству Администрации Городского округа Подольск
	1.01.01, 1.01.02, 1.01.04, 1.01.05, 1.01.06, 1.01.17, 1.01.20, 1.01.21, 1.01.22, 1.01.25

	4.
	Уровень освещенности территорий общественного пользования в пределах городской черты на конец года, не менее
	Отраслевой показатель
	Процент

	0
	79,74
	79,98
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Комитет по благоустройству и дорожному хозяйству Администрации Городского округа Подольск
	1.01.04

	5.
	Уровень освещенности территорий общественного пользования вне пределов городской черты на конец года, не менее
	Отраслевой показатель
	Процент

	0
	83,91
	84,39
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Комитет по благоустройству и дорожному хозяйству Администрации Городского округа Подольск
	1.01.04

	6.
	Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды
	Региональный проект «Формирование комфортной городской среды (Московская область)»
	Процент
	0
	0
	30
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Комитет по благоустройству и дорожному хозяйству Администрации Городского округа Подольск
	2.01.02, 2.01.03, 2.01.06, 2.01.09, 2.01.17 

	7.
	Устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта "Светлый город"
	Приоритетный
	Единица
	0
	6
	2
	9
	14
	1
	1
	0
	0
	Комитет по благоустройству и дорожному хозяйству Администрации Городского округа Подольск
	1.01.23, 1.01.04

	2. Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Городского округа Подольск Московской области

	8.
	Доля дефектов асфальтового покрытия на дворовых территориях, устраненных в рамках выполнения работ по ямочному ремонту
	Отраслевой показатель
	Процент

	0
	100
	100
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Администрации Городского округа Подольск
	2.01.01.

	9.
	Выполнен ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий


	Отраслевой показатель
	Единица
	0
	7
	3
	26
	0
	0
	0
	0
	0
	Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Администрации Городского округа Подольск
	2.F2.01, 2.01.29, 2.И4.01

	10.
	Устранены дефекты асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов, в рамках проведения ямочного ремонта


	Отраслевой показатель
	Квадратный метр 
	0
	28533,85
	15028,00
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Администрации Городского округа Подольск
	2.01.01

	11.
	Созданы и отремонтированы пешеходные коммуникации
	Отраслевой показатель
	Единица 
	0
	18
	24
	27
	0
	0
	0
	0
	0
	
	2.01.02, 2.01.33

	12.
	Благоустроены дворовые территории за счет средств муниципального образования Московской области
	Отраслевой показатель
	Единица 
	0
	7
	3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Комитет по благоустройству и дорожному хозяйству Администрации Городского округа Подольск

Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Администрации Городского округа Подольск
	2.01.17

	13.
	Созданы и отремонтированы пешеходные коммуникации за счет средств муниципального образования Московской области
	Отраслевой показатель
	Единица 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Комитет по благоустройству и дорожному хозяйству Администрации Городского округа Подольск
	2.01.28

	14.
	Обеспечено содержание дворовых территорий и общественных пространств за счет бюджетных средств
	Отраслевой показатель
	Тыс. квадратных метров
	0
	6330,081576
	6330,081576
	6330,081576
	796,297
	796,297
	796,297
	0
	0
	Комитет по благоустройству и дорожному хозяйству Администрации Городского округа Подольск

Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Администрации Городского округа Подольск
	1.02.02, 1.02.09, 2.01.15, 2.01.16, 2.01.18, 2.01.19, 2.01.30

	15.
	Замена детских игровых площадок на дворовых территориях и территориях общего пользования
	Отраслевой показатель
	Единица
	0
	15
	14
	20
	13
	1
	1
	0
	0
	Комитет по благоустройству и дорожному хозяйству Администрации Городского округа Подольск

Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Администрации Городского округа Подольск
	01.02.05, 1.02.06, 2.01.20, 2.01.34, 2.01.35

	16.
	Заменена неэнергоэффективных светильников наружного освещения
	Приоритетный
	Единица
	0
	3921
	0
	106
	0
	0
	0
	0
	0
	 Комитет по благоустройству и дорожному хозяйству Администрации Городского округа Подольск
	1.02.03, 2.01.21, 2.01.22

	17.
	Установка шкафов управления наружным освещением
	Приоритетный
	Единица
	0
	47
	61
	47
	37
	1
	1
	0
	0
	Комитет по благоустройству и дорожному хозяйству Администрации Городского округа Подольск
	1.02.04, 2.01.23

	18.
	Модернизация детских, игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области
	Отраслевой показатель
	Единица
	0
	0
	2
	2
	1
	1
	1
	0
	0
	Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Администрации Городского округа Подольск

Комитет по благоустройству и дорожному хозяйству Администрации Городского округа Подольск
	1.02.07, 1.02.08, 2.01.30, 2.01.39, 2.01.40

	19.
	Количество созданных административных комиссий
	Муниципальная программа
	Единица
	0
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	Комитет по благоустройству и дорожному хозяйству Администрации Городского округа Подольск
	2.01.03

	20.
	Количество объектов, на которых осуществлена ликвидация несанкционированных навалов мусора, свалок
	Муниципальная программа
	Единица
	0
	2
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Комитет по благоустройству и дорожному хозяйству Администрации Городского округа Подольск
	2.01.24

	21.
	Объем ликвидированных навалов мусора
	Муниципальная программа
	Куб.м.
	0
	0
	0
	26000
	0
	0
	0
	0
	0
	Комитет по благоустройству и дорожному хозяйству Администрации Городского округа Подольск
	2.01.24

	22.
	Количество отремонтированных подъездов в многоквартирных домах


	Муниципальная программа
	Единица
	0
	94
	134
	23
	0
	0
	0
	0
	0
	Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Администрации Городского округа Подольск
	2.03.01, 2.03.04

	23.
	Доля граждан, которым  созданы условия для комфортного проживания в многоквартирных домах
	Отраслевой показатель
	процент
	0
	0
	100
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Администрации Городского округа Подольск
	2.02.02

	24.
	Прирост среднего количества посещений парков культуры и отдыха в расчете на одного сотрудника
	Отраслевой показатель
	процент
	0
	0
	0
	0
	5
	5
	5
	0
	0
	Комитет по культуре, туризму и молодежной политике Администрации Городского округа Подольск
	1.И4.01, 1.01.02, 1.01.05


Методика расчета значений показателей муниципальной программы Городского округа Подольск «Формирование современной комфортной городской среды»

	№

п/п
	Наименование

показателя
	Единица

измерения
	Порядок

расчета
	Источник

данных
	Периодичность представления

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Количество благоустроенных общественных территорий (нарастающим итогом)


	Ед.
	Плановое значение показателя определяется в соответствии с соглашениями о предоставлении субсидии из бюджета Московской области бюджету муниципального образования, заключенными в рамках реализации мероприятий И4.01, И4.03, И4.07 подпрограммы 1 «Комфортная городская среда» государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» на 2023-2030 годы, а также в соответствии с нормативами, установленными постановлением Правительства Московской области от 26.09.2019 № 646/33 «Об утверждении Методики расчета нормативов расходов бюджетов муниципальных образований Московской области в сфере благоустройства, применяемых при расчетах межбюджетных трансфертов, и внесении изменений в Методику расчета нормативов расходов бюджетов муниципальных образований Московской области в сфере жилищно-коммунального хозяйства, применяемых при расчетах межбюджетных трансфертов» (в части реализации мероприятия И4.05 подпрограммы 1 «Комфортная городская среда» государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» на 2023-2030 годы).

Фактическое значение показателя определяется нарастающим итогом начиная с 2025 года как сумма количеств общественных территорий, на которых реализованы мероприятия по благоустройству. Достижение фактических значений показателей подтверждается решениями муниципальных общественных комиссий, принятых по результатам осмотра благоустроенных общественных территорий.
	Данные Комитета по строительству и архитектуре Администрации Городского округа Подольск


	Ежеквартально



	2.
	Количество установленных детских, игровых площадок
	Ед.
	Плановые значения устанавливаются на основании заявок, сформированных по итогам голосований на портале «Добродел» в год, предшествующий году реализации. 

Показатель за отчетный период указывается без учета достигнутого значения за предыдущий период (т.е. без нарастающего итога)
	Данные Комитета по благоустройству и дорожному хозяйству Администрации Городского округа Подольск; Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Администрации Городского округа Подольск
	Ежеквартально



	3.
	Благоустроено общественных территорий (стелы, лесопарковые зоны, для досуга и отдыха в парках культуры и отдыха, пространств для активного отдыха,  устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта «Светлый город» за счет средств местного бюджета)


	Ед.
	Значение показателя определяется как сумма количества объектов благоустройства (стелы, лесопарковые зоны, для досуга и отдыха в парках культуры и отдыха, пространств для активного отдыха)
	Данные Комитета по благоустройству и дорожному хозяйству Администрации Городского округа Подольск
	Ежеквартально

	4.
	Уровень освещенности территорий общественного пользования в пределах городской черты на конец года, не менее
	Процент

	Фактическое значение показателя определяется как отношение суммы количества территорий общественного пользования в пределах городской черты, на которых проведены мероприятия по устройству наружного освещения  в отчетном году и количества территорий общественного пользования в пределах городской черты, освещенных на начало отчетного года, к общему количеству территорий общественного пользования в пределах городской черты на начало отчетного года, умноженное на сто
	Данные Комитета по благоустройству и дорожному хозяйству Администрации Городского округа Подольск
	Ежеквартально

	5.
	Уровень освещенности территорий общественного пользования вне пределов городской черты на конец года, не менее
	Процент
   
	Фактическое значение показателя определяется как отношение суммы количества территорий общественного пользования вне пределов городской черты, на которых проведены мероприятия по устройству наружного освещения  в отчетном году и количества территорий общественного пользования вне пределов городской черты, освещенных на начало отчетного года к общему количеству территорий общественного пользования вне пределов городской черты на начало отчетного года, умноженное на сто
	Данные Комитета по благоустройству и дорожному хозяйству Администрации Городского округа Подольск
	Ежеквартально

	6.
	Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды
	Процент
	Утвержден приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 18.04.2019 № 228/пр «Об утверждении официальной статистической методологии мониторинга достижения целей национального проекта «Жилье и городская среда»
	Данные Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Администрации Городского округа Подольск
	Ежеквартально

	7.
	Устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта "Светлый город"
	Единица
	Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств, утвержденной на текущий финансовый год
	Данные Комитета по благоустройству и дорожному хозяйству Администрации Городского округа Подольск
	Ежеквартально

	8.
	Доля дефектов асфальтового покрытия на дворовых территориях, устраненных в рамках выполнения работ по ямочному ремонту
	Процент
	Значение показателя определяется по формуле:

(Xдеф./Xплан.)*100

Xдеф. – площадь устраненных дефектов асфальтового покрытия дворовых территорий в рамках выполнения работ по ямочному ремонту за отчетный период.

Xплан. – плановая площадь дефектов асфальтового покрытия дворовых территорий подлежащая устранению в рамках выполнения работ по ямочному ремонту с привлечением субсидии в отчетном году

Для Xдеф  -Отчеты муниципальных образований Московской области. 

(Отчет предоставляется по форме и в сроки, предусмотренные в соглашениях о предоставлении субсидии на ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий)

Для Xплан-устанавливается результатом выполнения мероприятия государственной программы
	Данные Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Администрации Городского округа Подольск
	Ежеквартально

	9.
	Выполнен ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий
	Ед.
	Фактическое значение определяется количеством благоустроенных дворовых территорий в отчетном периоде и подтверждается отчетом к соглашению о предоставлении субсидий.
	Данные Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Администрации Городского округа Подольск.
	Ежеквартально

	10.
	Устранены дефекты асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов, в рамках проведения ямочного ремонта


	Кв. м
	Фактическое значение определяется площадью отремонтированных дефектов асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе внутриквартальных проездов в отчетном периоде и подтверждается отчетом к соглашению о предоставлении субсидий.
	Данные Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Администрации Городского округа Подольск.
	Ежеквартально

	11.
	Созданы и отремонтированы пешеходные коммуникации на дворовых территориях и общественных пространствах (без организации наружного освещения)
	Ед.
	Фактическое значение определяется количеством созданных и отремонтированных пешеходных коммуникаций (без организации наружного освещения) на территории Московской области в отчетном периоде 
	Данные Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Администрации Городского округа Подольск.
	Ежеквартально

	12.
	Благоустроены дворовые территории за счет средств муниципального образования Московской области
	Ед.
	Значение показателя определяется фактическим количеством благоустроенных дворовых территорий за счет средств муниципального образования Московской области
	Данные Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Администрации Городского округа Подольск.
	Ежеквартально

	13.
	Созданы и отремонтированы пешеходные коммуникации за счет средств муниципального образования Московской области
	Ед.
	Значение показателя определяется как сумма количества объектов благоустройства на территории Московской области, на которых реализованы мероприятия за счет средств муниципального образования Московской области
	Данные Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Администрации Городского округа Подольск.
	Ежеквартально

	14.
	Обеспечено содержание дворовых территорий и общественных пространств за счет бюджетных средств
	Тыс. кв. м
	Значение определяется как сумма площадей дворовых территорий и общественных пространств, находящихся на содержании ОМСУ, в соответствии с титульными списками объектов благоустройства  муниципального образования Московской области
	Данные Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Администрации Городского округа Подольск.
	Ежеквартально

	15.
	Замена  детских игровых площадок на дворовых территориях и территориях общего пользования  
	Ед.
	Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств, утвержденной на текущий финансовый год 
	Данные Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Администрации Городского округа Подольск.
	Ежеквартально

	16.
	Заменена неэнергоэффективных светильников наружного освещения
	Ед.
	Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств утвержденной на текущий финансовый год
	Данные  Комитета по благоустройству и дорожному хозяйству Администрации Городского округа Подольск
	Ежеквартально

	17.
	Установка шкафов управления наружным освещением
	Ед.
	Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств, утвержденной на текущий финансовый год
	Данные  Комитета по благоустройству и дорожному хозяйству Администрации Городского округа Подольск
	Ежеквартально

	18.
	Модернизация детских, игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области
	Ед.
	Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств, утвержденной на текущий финансовый год
	Данные Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Администрации Городского округа Подольск

Данные  Комитета по благоустройству и дорожному хозяйству Администрации Городского округа Подольск
	Ежеквартально

	19.
	Количество созданных административных комиссий
	Ед.
	Значение определяется фактическим количеством созданных административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства
	Данные  Комитета по благоустройству и дорожному хозяйству Администрации Городского округа Подольск
	Ежеквартально

	20.
	Количество объектов, на которых осуществлена ликвидация несанкционированных навалов мусора, свалок
	Ед.
	Значение определяется фактическим количеством объектов (дворовые территории, общественные пространства), на которых осуществлена ликвидация несанкционированных навалов мусора, свалок
	Данные  Комитета по благоустройству и дорожному хозяйству Администрации Городского округа Подольск
	Ежеквартально

	21.
	Объем ликвидированных навалов мусора
	Куб.м.
	Значение определяется суммой объемов вывезенных несанкционированных навалов мусора с объектов благоустройства городского округа.
	Данные Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Администрации Городского округа Подольск
	Ежеквартально

	22.
	Количество отремонтированных подъездов в многоквартирных домах
	Ед.
	Отношение общего количества выполненных подъездов и общего количества подъездов, ремонт которых будет осуществлен на территории городского округа в соответствии с адресным перечнем подъездов
	Данные Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Администрации Городского округа Подольск
	Ежеквартально

	23.
	Доля граждан, которым созданы условия для комфортного проживания в многоквартирных домах
	Ед.
	Отношение общего количества МКД, в которых проведены аварийно-восстановительные работы к общему количеству МКД, ремонт которых будет осуществлен на территории городского округа в соответствии с адресным перечнем МКД-ЧС на АВР
	Данные Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Администрации Городского округа Подольск
	Ежеквартально

	24.
	Прирост среднего количества посещений парков культуры и отдыха в расчете на одного сотрудника
	Процент
	Плановые значения показателя определяются с учетом ежегодного прироста среднего количества посещений парков культуры и отдыха в расчете на одного сотрудника в 5% по отношению к 2024. 

Базовое значение количества посещений парков культуры и отдыха в расчете на одного сотрудника за 2024 год (П24, ед.) рассчитывается по следующей формуле:

П24 = Кп24/ С24, 

где:

Кп24 – общее количество посещений парков культуры и отдыха за 2024 год;

С24 – общее количество сотрудников парков культуры и отдыха.


	Комитет по культуре, туризму и молодежной политике Администрации Городского округа Подольск
	Ежеквартально


Методика определения результатов выполнения мероприятий муниципальной программы Городского округа Подольск «Формирование современной комфортной городской среды»
	№ п/п
	№ подпро-граммы

XX
	№ основного мероприятия
YY
	№ мероприятия ZZ
	Наименование результата
	Единица измерения
	Порядок определения значений

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	01
	И4
	01
	Благоустроены общественные территории
	Ед.
	Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств общественных территорий, на которых в отчетном периоде реализованы мероприятия по благоустройству. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении благоустройства общественных территорий, принятые по результатам осмотра таких территорий.

	2.
	01
	И4
	03
	Благоустроены скверы
	Ед.
	Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств скверов, на которых в отчетном периоде реализованы мероприятия по благоустройству. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении благоустройства скверов, принятые по результатам осмотра таких территорий

	3.
	01
	И4
	05
	Благоустроены общественные территории, площадью менее 0,5 га
	Ед.
	Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств общественных территорий муниципальных образований Московской области, площадью менее 0,5 га, благоустроенных в отчетном периоде. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении благоустройства общественных территорий муниципальных образований Московской области, площадью менее 0,5 га, принятые по результатам осмотра таких общественных территорий.

	4.
	01
	F2
	01
	Благоустроены общественные территории
	Ед.
	Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств общественных территорий, на которых в отчетном периоде реализованы мероприятия по благоустройству. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении благоустройства общественных территорий, принятые по результатам осмотра таких территорий.

	5.
	01
	F2
	02
	Благоустроены общественные территории с использованием средств бюджета Московской области
	Ед.
	Направлен на достижение показателя «Количество благоустроенных общественных территорий».

Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств общественных территорий, на которые в отчетном периоде реализованы мероприятия по благоустройству. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении благоустройства общественных территорий, принятых по результатам осмотра таких территорий.



	6.
	01
	F2
	03
	Благоустроены скверы
	Ед.
	Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств скверов, на которых в отчетном периоде реализованы мероприятия по благоустройству. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении благоустройства скверов, принятые по результатам осмотра таких территорий

	7.
	01
	F2
	04
	Реализованы проекты создания комфортной городской среды согласно приложению «Перечень мероприятий по обеспечению реализации проектов-победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды» к соглашению о предоставлении иного межбюджетного трансферта между Министерством благоустройства Московской области и муниципальным образованием Московской области в срок, установленный «Графиком выполнения мероприятий получателя иного межбюджетного трансферта – победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, включающей в том числе информацию по проектированию, строительству (ремонту, реконструкции) и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства, сроки выполнения по каждому этапу»
	Ед.
	Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств реализованных проектов создания комфортной городской среды. При этом под реализованным проектом понимается результат, достигнутый муниципальным образованием - победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях по завершению выполнения комплекса мероприятий, согласно приложению «Перечень мероприятий по обеспечению реализации проектов-победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды» к соглашению о предоставлении иного межбюджетного трансферта между Министерством благоустройства Московской области и муниципальным образованием Московской области в срок, установленный «Графиком выполнения мероприятий получателя иного межбюджетного трансферта – победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, включающей в том числе информацию по проектированию, строительству (ремонту, реконструкции) и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства, сроки выполнения по каждому этапу»

	8.
	01
	F2
	08
	Благоустроены пространства для активного отдыха
	Ед.
	Направлен на достижение показателя «Количество благоустроенных общественных территорий».

Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств общественных территорий, на которые в отчетном периоде реализованы мероприятия по благоустройству. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении благоустройства общественных территорий, принятых по результатам осмотра таких территорий.



	9.
	01
	F2
	10
	Установлены стелы «Город трудовой доблести» с благоустройством территории
	Шт.
	Количество установленных стел «Город трудовой доблести» с благоустройством территории. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения об установке стел «Город трудовой доблести» с благоустройством территории, принятые по результатам осмотра таких стел

	10.
	01
	01
	01
	Изготовлено и установлено стел
	Шт.
	Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств стел, изготовленных и установленных в отчетном периоде. Достижение результата подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении изготовления и установки стел, принятые по результатам осмотра таких стел.

	11.
	01
	01
	02
	Благоустроены лесопарковые зоны
	Ед.
	Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств лесопарковых зон, на которых в отчетном периоде реализованы мероприятия по благоустройству. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении благоустройства лесопарковых зон, принятые по результатам осмотра таких лесопарковых зон.

	12
	01
	01
	03
	Установлены детские, игровые площадки
	Ед.
	Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств детских, игровых площадок, установленных в отчетном периоде. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении установки детских, игровых площадок, принятые по результатам осмотра таких площадок.

	13.
	01
	01
	04
	На территориях общественного пользования в пределах городской и вне городской черты повышен уровень освещенности
	Ед.
	Фактическое достижение результата определяется как сумма количества территорий общественного пользования в пределах городской и вне городской черты, на которых устроено наружное освещение на конец года. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащих решения о завершении мероприятий по устройству систем наружного освещения на территориях в пределах городской черты и вне городской черты на конец года, принятые по результатам осмотра таких территорий

	14.
	01
	01
	05
	Благоустроены зоны для досуга и отдыха в парках культуры и отдыха
	Ед.
	Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств зон для досуга и отдыха, благоустроенных в отчетном периоде. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении благоустройства зон для досуга и отдыха в парках культуры и отдыха, принятые по результатам осмотра таких зон.

	15.
	01
	01
	06
	Благоустроены пространства для активного отдыха
	Ед.
	Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств пространств для активного отдыха, благоустроенных в отчетном периоде.  Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении благоустройства пространств для активного отдыха, принятые по результатам осмотра таких пространств

	16.
	01
	01
	17
	Установлены стелы «Город трудовой доблести» с благоустройством территории
	Ед.
	Количество установленных стел «Город трудовой доблести» с благоустройством территории. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения об установке стел «Город трудовой доблести» с благоустройством территории, принятые по результатам осмотра таких стел

	17.
	01
	01
	20
	Благоустроенны общественные территории, без привлечения средств федерального бюджета и бюджета Московской области
	Ед.
	Плановое значение определяется в соответствии с адресными перечнями объектов благоустройства за исключением объектов благоустройства, реализация которых предусмотрена в рамках государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды»

	
	01
	01
	20
	Осуществлен строительный контроль на объектах благоустройства и оценка качества выполненных работ
	Ед.
	Количество общественных территорий, для которых осуществлен строительный контроль

	
	01
	01
	20
	Осуществлен авторский надзор за выполнением работ на объектах благоустройства
	Ед.
	Количество общественных территорий, для которых осуществлен авторский надзор за выполнением работ

	
	01
	01
	20
	Заключены контракты, направленные на благоустройство общественных территорий
	Ед.
	Количество заключенных контрактов, направленных на благоустройство общественных территорий

	18.
	01
	01
	21
	Установлены детские, игровые площадки за счет средств местного бюджета
	Ед.
	Количество установленных детских, игровых площадок за счет средств местного бюджета

	19.
	01
	01
	22
	На территориях общественного пользования в пределах городской и вне городской черты повышен уровень освещенности за  счет средств местного бюджета ед.
	Ед.
	Фактическое достижение результата определяется как сумма количества территорий общественного пользования в пределах городской и вне городской черты, на которых устроено наружное освещение на конец года. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащих решения о завершении мероприятий по устройству систем наружного освещения на территориях в пределах городской черты и вне городской черты на конец года, принятые по результатам осмотра таких территорий

	20.
	01
	01
	23
	Количество объектов устройства наружного освещения (Светлый город)
	Ед.
	Фактическое достижение результата определяется количеством объектов, на которых проведены работы по устройству систем наружного освещения в рамках реализации мероприятия «Устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта "Светлый город"»

	21.
	01
	01
	25
	Благоустроены общественные территории, площадью менее 0,5 га
	Ед.
	Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств скверов, на которых в отчетном периоде реализованы мероприятия по благоустройству. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении благоустройства скверов, принятые по результатам осмотра таких территорий

	22.
	01
	02
	02
	Количество светильников


	Ед.
	Фактическое значение количества светильников определяется на основании титульных списков средств наружного освещения объектов благоустройства

	23.
	01
	02
	03
	Количество замененных неэнергоэффективных светильников наружного освещения


	Ед.
	Фактическое достижение результата определяется количеством замененных светильников в рамках реализации мероприятия «Замена неэнергоэффективных светильников наружного освещения»

	24.
	01
	02
	04
	Количество установленных шкафов управления наружным освещением


	Ед.
	 Фактическое достижение результата определяется количеством установленных шкафов управления наружным освещением с автоматической системой управления наружным освещением в рамках реализации мероприятия «Установка шкафов управления наружным освещением»

	25.
	01
	02
	05
	Выполнены работы по демонтажу (игровое оборудование, малые архитектурные формы, резиновое покрытие, твердое основание), устройству и (или) модернизации систем наружного освещения, установке камер видеонаблюдения, подключенных к системе «Безопасный регион», в рамках реализации мероприятия по замене детских игровых площадок на дворовых территориях и территориях общего пользования


	Ед.
	Фактическое значение результата определяется количеством детских игровых площадок, на которых выполнены работы по демонтажу (игровое оборудование, малые архитектурные формы, резиновое покрытие, асфальтобетонное основание) устройству и (или) модернизации систем наружного освещения, установке камер видеонаблюдения, подключенных к системе «Безопасный регион», в рамках реализации мероприятия Замена детских игровых площадок на дворовых территориях и территориях общего пользования (Демонтаж, освещение, видеонаблюдение)

	26.
	01
	02
	06
	Установлены детские игровые площадки в рамках реализации мероприятия по замене детских игровых площадок на дворовых территориях и территориях общего пользования


	Ед.
	Фактическое значение результата определяется количеством установленных детских игровых площадок в рамках реализации мероприятия Замена детских игровых площадок на дворовых территориях и территориях общего пользования (Установка ДИП)

	27.
	01
	02
	07
	Модернизированы детские игровые площадки, установленные ранее с привлечением средств бюджета Московской области


	Ед.
	Фактическое значение результата определяется количеством модернизированных детских игровых площадок в рамках реализации мероприятия Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области (Установка ДИП)

	28.
	01
	02
	08
	Выполнены работы по демонтажу (игровое оборудование, малые архитектурные формы, резиновое покрытие, твердое основание), устройству и (или) модернизации систем наружного освещения, установке камер видеонаблюдения, подключенных к системе «Безопасный регион», в рамках реализации мероприятия по модернизации детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области 


	Ед.
	Фактическое значение результата определяется количеством детских игровых площадок на которых выполнены работы по демонтажу (игровое оборудование, малые архитектурные формы, резиновое покрытие, асфальтобетонное основание), устройству и (или) модернизации систем наружного освещения, установке камер видеонаблюдения, подключенных к системе «Безопасный регион», в рамках реализации мероприятия Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области (Демонтаж, освещение, видеонаблюдение)

	29.
	01
	02
	09
	Обеспечено содержание парков культуры и отдыха


	Тыс. кв.м.
	Значение определяется как сумма площадей парков культуры и отдыха, находящихся на содержании ОМСУ, в соответствии с титульными списками объектов благоустройства муниципального образования Московской области.

	30.
	02
	И4
	01
	Выполнен ремонт дворовых территорий
	Ед.
	Фактическое значение определяется количеством отремонтированных дворовых территорий на территории Московской области в отчетном периоде

	31.
	02
	F2
	01
	Выполнен ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий
	Ед.
	Фактическое значение результата определяется количеством благоустроенных дворовых территорий в отчетном периоде.

	34.
	02
	01
	01
	Выполнен ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе пешеходных дорожек, тротуаров, парковок, проездов, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов
	Кв.м
	Фактическое значение результата определяется площадью отремонтированного асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе пешеходных дорожек, тротуаров, парковок, проездов, в том числе внутриквартальных проездов в отчетном периоде.

	35.
	02
	01
	02
	Созданы и отремонтированы пешеходные коммуникации
	Ед.
	Фактическое значение результата определяется количеством созданных и отремонтированных пешеходных коммуникаций на территории Московской области в отчетном периоде.

	36.
	02
	01
	03
	В муниципальном образовании созданы административные комиссии, уполномоченные рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства
	Ед.
	Фактическое значение результата определяется количеством созданных административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства на территории Московской области в отчетном периоде и подтверждается отчетом, утвержденным постановлением Правительства Московской области от 15.05.2018 № 305/17 «Об утверждении Порядка расходования субвенций бюджетам городских округов Московской области на обеспечение переданных отдельных государственных полномочий Московской области по созданию административных комиссий в Московской области»

	37.
	02
	01
	06
	Приобретена коммунальная техника


	Ед.
	Значение показателя определяется фактическим количеством закупленной коммунальной техники

	38.
	02
	01
	09
	Выполнено устройство и модернизация контейнерных площадок
	Кв. м
	Фактическое значение результата определяется площадью территории, на которой устроены/модернизированы контейнерные площадки в отчетном периоде, и подтверждается отчетами муниципального образования Московской области.

	39.
	02
	01
	15
	Обеспечено содержание дворовых территорий, кв. м
	Тыс. кв.м
	Значение определяется как сумма площадей дворовых территорий, находящихся на содержании ОМСУ, в соответствии с титульными списками объектов благоустройства муниципального образования Московской области.

	40.
	02
	01
	16
	Обеспечено содержание общественных пространств (за исключением парков культуры и отдыха)
	Тыс. кв.м
	Значение определяется как сумма площадей общественных пространств, находящихся на содержании ОМСУ, в соответствии с титульными списками объектов благоустройства Московской области, за исключением парков культуры и отдыха.

	41.
	02
	01
	17
	Благоустроены дворовые территории за счет средств муниципального образования Московской области
	Ед.
	Значение определяется фактическим количеством благоустроенных дворовых территорий за счет средств муниципального образования Московской области

	42.
	02
	01
	18
	Обеспечено содержание парков культуры и отдыха, кв. м
	Тыс. кв.м
	Значение определяется как сумма площадей парков культуры и отдыха, находящихся на содержании ОМСУ, в соответствии с титульными списками объектов благоустройства муниципального образования Московской области.

	43.
	02
	01
	19
	Обеспечено содержание внутриквартальных проездов
	Тыс. кв.м
	Значение определяется как сумма площадей внутриквартальных проездов, находящихся на содержании ОМСУ, в соответствии с титульными списками объектов благоустройства муниципального образования Московской области.

	44.
	02
	01
	20
	Замена детских игровых площадок
	Ед.
	Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств, утвержденной на текущий финансовый год

	45.
	02
	01
	21
	Количество светильников
	Ед.
	Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств, утвержденной на текущий финансовый год

	46.
	02
	01
	22
	Количество замененных неэнергоэффективных светильников наружного освещения
	Ед.
	Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств утвержденной на текущий финансовый год

	47.
	02
	01
	23
	Количество установленных шкафов управления наружным освещением
	Ед.
	Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств, утвержденной на текущий финансовый год

	48.
	02
	01
	24
	Объем ликвидированных навалов мусора
	Куб.м
	Значение определяется суммой объемов вывезенных несанкционированных навалов мусора с объектов благоустройства городского округа

	49.
	02
	01
	28
	Созданы и отремонтированы пешеходные коммуникации, не включенные в ГП МО
	Ед.
	Фактическое значение результата определяется количеством созданных и отремонтированных пешеходных коммуникаций на территории Московской области в отчетном периоде, не включенных в ГП МО

	50.
	02
	01
	29
	Модернизированы дворовые территории
	Ед.
	Фактическое значение определяется количеством модернизированных дворовых территорий на территории Московской области в отчетном периоде.

	51.
	02
	01
	30
	Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области
	Ед.
	Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств, утвержденной на текущий финансовый год

	52.
	02
	01
	32
	Выполнен ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе пешеходных дорожек, тротуаров, парковок, проездов, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных (картами свыше 25 кв. м)
	Кв.м.
	Фактическое значение результата определяется площадью отремонтированного асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе пешеходных дорожек, тротуаров, парковок, проездов, в том числе внутриквартальных проездов (картами свыше 25 кв. м) в отчетном периоде



	53.
	02
	01
	33
	Созданы и отремонтированы пешеходные коммуникации на дворовых территориях и общественных пространствах (без организации наружного освещения)
	Ед.
	Фактическое значение результата определяется количеством созданных и отремонтированных пешеходных коммуникаций  (без организации наружного освещения) на территории Московской области в отчетном периоде



	54.
	02
	01 
	34
	Выполнены демонтажные работы (игровое оборудование, малые архитектурные формы, резиновое покрытие, твердое основание) в рамках реализации мероприятия по замене и модернизации детских игровых площадок.
	Ед.
	Фактическое значение результата определяется количеством детских игровых площадок, на которых выполнены демонтажные работы (игровое оборудование, малые архитектурные формы, резиновое покрытие, асфальтобетонное основание) в рамках реализации мероприятия Замена и модернизация детских игровых площадок (Демонтаж, освещение, видеонаблюдение)

	55.
	02
	01
	34
	Выполнено устройство и (или) модернизация систем наружного освещения в рамках реализации мероприятия по замене и модернизации детских игровых площадок
	Ед.
	Фактическое значение результата определяется количеством детских игровых площадок, на которых выполнены работы по устройству и (или) модернизации систем наружного освещения в рамках реализации мероприятия Замена и модернизация детских игровых площадок (Демонтаж, освещение, видеонаблюдение)

	56.
	02
	01
	34
	Количество установленных камер видеонаблюдения подключенных к системе «Безопасный регион» в рамках реализации  мероприятия по замене и модернизации детских игровых площадок
	Ед.
	Фактическое значение результата определяется количеством установленных камер видеонаблюдения, подключенных к системе «Безопасный регион» в рамках реализации мероприятия Замена и модернизация детских игровых площадок (Демонтаж, освещение, видеонаблюдение)

	57.
	02
	01
	34
	Проведение экспертизы результатов, предусмотренных контрактом в рамках реализации  мероприятия по замене и модернизации детских игровых площадок.
	
	Фактическое значение результата определяется количеством детских игровых площадок, по которым получено заключение экспертизы в части соответствия выполненных работ условиям контракта в рамках реализации мероприятия Замена и модернизация детских игровых площадок (Демонтаж, освещение, видеонаблюдение)

	58.
	02
	01
	35
	Установлены детские игровые площадки в рамках реализации мероприятия по замене и модернизации детских игровых площадок
	Ед.
	Фактическое значение определяется как количество площадок установленных, в рамках реализации мероприятия Замена и модернизация детских игровых площадок (Установка ДИП)

	58.
	02
	01
	35
	Подготовлено твердое основание под детские игровые площадки с пешеходными дорожками в рамках реализации мероприятия по замене и модернизации детских игровых площадок
	Ед.
	Фактическое значение результата определяется количеством объектов с подготовленным твердым покрытием под детские игровые площадки с пешеходными дорожками в рамках реализации мероприятия Замена и модернизация детских игровых площадок (Установка ДИП)


	59.
	02
	01
	39
	Модернизированы детские игровые площадки, установленные ранее с привлечением средств бюджета Московской области


	Ед.
	Фактическое значение результата определяется количеством модернизированных детских игровых площадок в рамках реализации мероприятия Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области (Установка ДИП)


	60.
	02
	01
	39
	Подготовлено твердое основание под детские игровые площадки с пешеходными дорожками в рамках реализации мероприятия по модернизации детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области


	Ед.
	Фактическое значение результата определяется количеством объектов с подготовленным твердым покрытием под детские игровые площадки с пешеходными дорожками в рамках реализации мероприятия Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области (Установка ДИП)


	61.
	02
	01
	40
	Выполнены демонтажные работы (игровое оборудование, малые архитектурные формы, резиновое покрытие, твердое основание) в рамках реализации мероприятия по модернизации детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области


	Ед.
	Фактическое значение результата определяется количеством детских игровых площадок на которых выполнены демонтажные работы (игровое оборудование, малые архитектурные формы, резиновое покрытие, асфальтобетонное основание) в рамках реализации мероприятия Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области (Демонтаж, освещение, видеонаблюдение)



	62.
	02
	01
	40
	Выполнено устройство и (или) модернизация систем наружного освещения в рамках реализации мероприятия по модернизации детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области, ед.


	Ед.
	Фактическое значение результата определяется количеством детских игровых площадок на которых выполнены работы по устройству и (или) модернизации систем наружного освещения в рамках реализации мероприятия Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области (Демонтаж, освещение, видеонаблюдение)



	63.
	02
	01
	40
	Количество установленных камер видеонаблюдения, подключенных к системе «Безопасный регион» в рамках реализации мероприятия по модернизации детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области


	Ед.
	Фактическое значение результата определяется количеством установленных камер видеонаблюдения, подключенных к системе «Безопасный регион» в рамках реализации мероприятия Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области (Демонтаж, освещение, видеонаблюдение)



	64.
	02
	01
	40
	Проведение экспертизы результатов, предусмотренных в рамках реализации мероприятия по модернизации детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области
	Ед.
	Фактическое значение результата определяется количеством детских игровых площадок, для которых осуществлен строительный контроль в рамках реализации мероприятия Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области (Демонтаж, освещение, видеонаблюдение)



	65.
	02
	02
	02
	Завершены Аварийно-восстановительные работы в многоквартирных домах
	Ед.
	Отношение общего количества МКД, в которых проведены аварийно-восстановительные работы к общему количеству МКД, ремонт которых будет осуществлен на территории городского округа в соответствии с адресным перечнем МКД-ЧС на АВР

	66.
	02
	03    
	01
	Проведен ремонт подъездов МКД
	Ед.
	Отношение общего количества выполненных подъездов и общего количества подъездов, ремонт которых будет осуществлен на территории городского округа в соответствии с адресным перечнем подъездов

	67.
	02
	03    
	04
	Количество отремонтированных подъездов в многоквартирных домах
	Ед.
	Отношение общего количества выполненных подъездов и общего количества подъездов, ремонт которых будет осуществлен в текущем году на территории муниципального образования в соответствии с адресным перечнем подъездов

	68.
	02
	03    
	04
	Количество отремонтированных подъездов в многоквартирных домах
	Ед.
	Отношение общего количества выполненных подъездов и общего количества подъездов, ремонт которых будет осуществлен в текущем году на территории муниципального образования в соответствии с адресным перечнем подъездов


Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Комфортная городская среда»

	№ п/п
	Мероприятия подпрограммы
	Сроки исполнения мероприятия
	Источники финансирования
	Всего (тыс. руб.)
	Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
	Ответственный за выполнение мероприятия

	
	
	
	
	
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1
	Основное мероприятие И4.
Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»
	2023-2030
	Итого
	3 312 234,90328
	0,00000
	0,00000
	994 671,32328
	555 045,09000
	1 417 405,55000
	345 112,94000
	0,00000
	0,00000
	Комитет по благоустройству и дорожному хозяйству Администрации Городского округа Подольск

Комитет по строительству и архитектуре Администрации Городского округа Подольск



	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	556 027,79459
	0,00000
	0,00000
	345 752,25459
	210 275,54000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	1 758 018,08756
	0,00000
	0,00000
	339 181,71756
	297 644,03000
	920 399, 43000
	200 792,91000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	Средства бюджета Городского округа Подольск
	998 189,02113
	0,00000
	0,00000
	309 737,35113
	47 125,52000
	497 006,12000
	144 320,03000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	Внебюджетные источники 
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	1.1
	Мероприятие И4.01.

Реализация программ формирования современной городской среды в части благоустройства общественных территорий
	2023-2030
	Итого
	3 041 174,06226
	0,00000
	0,00000
	854702,48226
	513 050,09000
	1 373 730,55000
	299 690,94000
	0,00000
	0,00000
	Комитет по благоустройству и дорожному хозяйству Администрации Городского округа Подольск

Комитет по строительству и архитектуре Администрации Городского округа Подольск

	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	556 027,79459
	0,00000
	0,00000
	345 752,25459
	210 275,54000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	1 704 844,98040
	0,00000
	0,00000
	286 008,61040
	297 644,03000
	920 399,43000
	200 792,91000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	Средства бюджета Городского округа Подольск
	780 301,28727
	0,00000
	0,00000
	222 941,61727
	5 130,52000
	453 331,12000
	98 898,03000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	Внебюджетные источники 
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	Благоустроены общественные территории, ед.
	 Х
	 Х
	Всего
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	Итого 2026 год 
	В том числе:
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	2 квартал
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	22
	0
	0
	3
	1
	0
	0
	0
	1
	8
	10
	0
	0
	

	1.3
	Мероприятие И4.03.

Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий (благоустройство скверов)


	2023-2030
	Итого
	79 839,50363
	0,00000
	0,00000
	79 839,50363
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	Комитет по благоустройству и дорожному хозяйству Администрации Городского округа Подольск



	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	53 173,10716
	0,00000
	0,00000
	53 173,10716
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	Средства бюджета Городского округа Подольск
	26 666,39647
	0,00000
	0,00000
	26 666,39647
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	Внебюджетные источники 
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	Благоустроены скверы, ед.
	 Х
	 Х
	Всего
	2023 год
	2024 год
	2025 год 
	Итого 2026 год
	В том числе:
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	2 квартал
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	1
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	1.3
	Мероприятие И4.05.

Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий муниципальных образований Московской области за счет средств местного бюджета


	2023-2030
	Итого
	191 221,33739
	0,00000
	0,00000
	60 129,33739
	41 995,00000
	43 675,00000
	45 422,00000
	0,00000
	0,00000
	Комитет по благоустройству и дорожному хозяйству Администрации Городского округа Подольск



	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	Средства бюджета Городского округа Подольск
	191 221,33739
	0,00000
	0,00000
	60 129,33739
	41 995,00000
	43 675,00000
	45 422,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	Внебюджетные источники 
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	Благоустроены общественные территории, за счет средств местного бюджета, единица


	 Х
	 Х
	Всего
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	Итого 2026 год
	В том числе:
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	2 квартал
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	5
	0
	0
	2


	1
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	0
	0
	

	1
	Основное мероприятие F2.
Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»
	2023-2024
	Итого
	1 535 292,52555
	505 514,31430
	1 029 778,21125
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	Комитет по благоустройству и дорожному хозяйству Администрации Городского округа Подольск

Комитет по строительству и архитектуре Администрации Городского округа Подольск

	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	248 988,06118
	142 201,10000
	106 786,96118
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	1 086 883,90816
	234 912,55000
	851 971,35816
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	Средства бюджета Городского округа Подольск
	199 420,55621
	128 400,66430
	71 019,89191
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	Внебюджетные источники 
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	1.2
	Мероприятие F2.01.

Реализация программ формирования современной городской среды в части благоустройства общественных территорий
	2023-2024
	Итого
	1 007 290.93580
	254 157,49430
	753 133,44150 
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	Комитет по благоустройству и дорожному хозяйству Администрации Городского округа Подольск

Комитет по строительству и архитектуре Администрации Городского округа Подольск

	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	248 988.06118
	142 201,10000
	106 786,96118
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	625 493.41811
	47 400,38000
	578 093,03811
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	Средства бюджета Городского округа Подольск
	132 809.45651
	64 556,01430
	68 253,44221
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	Внебюджетные источники 
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000


	

	
	Благоустроены общественные территории, ед.
	 Х
	 Х
	Всего
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	Итого 2026 год
	В том числе:
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	2 квартал
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	3
	2
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	1.2
	Мероприятие F2.02.

Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий
	2023-2024
	Итого
	124 358,7000
	124 358,7000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	Комитет по благоустройству и дорожному хозяйству Администрации Городского округа Подольск

Комитет по строительству и архитектуре Администрации Городского округа Подольск

	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	92 771,58000
	92 771,58000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	Средства бюджета Городского округа Подольск
	31 587,12000
	31 587,12000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	Внебюджетные источники 
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	Благоустроены общественные территории с использованием средств бюджета Московской области, ед.
	 Х
	 Х
	Всего
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	Итого 2026 год
	В том числе:
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	2 квартал
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	1
	1
	0
	0


	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	1.2
	Мероприятие F2.03.

Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий (благоустройство скверов)


	2023-2024
	Итого
	106 998,12000
	106 998,12000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	Комитет по благоустройству и дорожному хозяйству Администрации Городского округа Подольск

Комитет по строительству и архитектуре Администрации Городского округа Подольск

	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	79 820,59000
	79 820,59000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	Средства бюджета Городского округа Подольск
	27 177,53000
	27 177,53000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	Внебюджетные источники 
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	Благоустроены скверы, ед.
	 Х
	 Х
	Всего
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	Итого 2026 год
	В том числе:
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	2 квартал
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	1
	1
	0
	0


	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


	0
	0
	

	1.2
	Мероприятие F2.04.

Благоустройство общественных территорий в малых городах и исторических поселениях победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды
	2023-2024
	Итого
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	Комитет по благоустройству и дорожному хозяйству Администрации Городского округа Подольск

Комитет по строительству и архитектуре Администрации Городского округа Подольск

	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	Средства бюджета Городского округа Подольск
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	Внебюджетные источники 
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000


	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	Реализованы проекты создания комфортной городской среды согласно приложению «Перечень мероприятий по обеспечению реализации проектов-победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды» к соглашению о предоставлении иного межбюджетного трансферта между Министерством благоустройства Московской области и муниципальным образованием Московской области в срок, установленный «Графиком выполнения мероприятий получателя иного межбюджетного трансферта – победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, включающей в том числе информацию по проектированию, строительству (ремонту, реконструкции) и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства, сроки выполнения по каждому этапу», ед.
	 Х
	 Х
	Всего
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	
	В том числе:
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Итого 2026 год
	1 квартал
	2 квартал
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	0
	0
	0
	0


	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	1.3


	Мероприятие F2.08.

Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий (благоустройство пространств для активного отдыха)


	2023-2024
	Итого
	20 000,00000
	20 000,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	Комитет по благоустройству и дорожному хозяйству Администрации Городского округа Подольск

	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	14 920,00000
	14 920,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	Средства бюджета Городского округа Подольск
	5 080,00000
	5 080,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	Внебюджетные источники 
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000


	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	Благоустроены пространства для активного отдыха, ед.
	 Х
	 Х
	Всего
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	
	В том числе:
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Итого 2026 год
	1 квартал
	2 квартал
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	1
	1
	0
	0


	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	1.3
	Мероприятие F2.10.

Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий (изготовление и установка стел «Город трудовой доблести»)
	2023-2024
	Итого
	276 644,76975
	0,00000
	276 644,76975
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	Комитет по благоустройству и дорожному хозяйству Администрации Городского округа Подольск

	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	273 878,32005
	0,00000
	273 878,32005
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	Средства бюджета Городского округа Подольск
	2 766,44970
	0,00000
	2 766,44970
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	Внебюджетные источники 
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	Установлены стелы «Город трудовой доблести» с благоустройством территории, штука
	 Х
	 Х
	Всего
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	Итого 2026 год
	В том числе:
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	2 квартал
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	1
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	2
	Основное мероприятие 01.

Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области
	2023-2030
	Итого
	2 314 713,71527
	711 959,15611
	423 385,88978
	922 202,95938
	141 325,71000
	56 784,00000
	59 056,00000
	0,00000
	0,00000
	Комитет по благоустройству и дорожному хозяйству Администрации Городского округа Подольск

Комитет по строительству и архитектуре Администрации Городского округа Подольск

Комитет по физической культуре и спорту Администрации Городского округа Подольск

Комитет по культуре, туризму и молодежной политике Администрации Городского округа Подольск

	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	1 320 354,00304
	321 698,79000
	356 776,15502
	578 158,94802
	63 720,11000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	Средства бюджета Городского округа Подольск
	994 359,71223
	390 260,36611
	66 609,73476
	344 044,01136
	77 605,6000
	56 784,00000
	59 056,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	Внебюджетные источники 
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	2.1
	Мероприятие 01.01.

Изготовление и установка стел
	2023-2024
	Итого
	44 559,05828
	44 559,05828
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	Комитет по благоустройству и дорожному хозяйству Администрации Городского округа Подольск

Комитет по строительству и архитектуре Администрации Городского округа Подольск

	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	15 200,00000
	15 200,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	Средства бюджета Городского округа Подольск
	29 359,05828
	29 359,05828
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	Внебюджетные источники 
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	Изготовлено и установлено стел, шт.
	 Х
	 Х
	Всего
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	Итого 2026 год
	В том числе:
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	2 квартал
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	2.2
	Мероприятие 01.02.

Благоустройство лесопарковых зон
	2023-2030
	Итого
	1 592 524,10490
	369 902,42000
	362 496,20094
	774 709,77396
	85 415,71000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	Комитет по благоустройству и дорожному хозяйству Администрации Городского округа Подольск

Комитет по физической культуре и спорту Администрации Городского округа Подольск

Комитет по культуре и туризму Администрации Городского округа Подольск

	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	1 274 602,41304
	275 947,20000
	356 776,15502
	578 158,94802
	63 720,11000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	Средства бюджета Городского округа Подольск
	317 921,69186
	93 955,22000
	5 720,04592
	196 550,82594
	21 695,6000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	Внебюджетные источники 
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	Благоустроены лесопарковые зоны, ед.
	 Х
	 Х
	Всего
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	Итого 2026 год
	В том числе:
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	2 квартал
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	5
	1
	2
	1


	1
	0
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	

	2.3
	Мероприятие 01.03.

Обустройство и установка детских, игровых площадок на территории муниципальных образований
	2023-2024
	Итого
	59 667,94000
	59 667,94000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	Комитет по благоустройству и дорожному хозяйству Администрации Городского округа Подольск

	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	17 900,38000
	17 900,38000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	Средства бюджета Городского округа Подольск
	41 767,56000
	41 767,56000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	Внебюджетные источники 
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	Установлены детские, игровые площадки, ед.
	 Х
	 Х
	Всего
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	Итого 2026 год
	В том числе:
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	2 квартал
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	9
	9
	0
	0


	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	2.4
	Мероприятие 01.04.

Мероприятие в рамках ГП МО -Устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта «Светлый город»
	2023-2024
	Итого
	49939,27107
	42 170,71000
	7768,56107
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	Комитет по благоустройству и дорожному хозяйству Администрации Городского округа Подольск



	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	12 651,21000
	12 651,21000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	Средства бюджета Городского округа Подольск
	37 288,06107
	29 519,5000  
	7768,56107
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	Внебюджетные источники 
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	На территориях общественного пользования в пределах городской и вне городской черты повышен уровень освещенности, ед.
	 Х
	 Х
	Всего
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	Итого 2026 год
	В том числе:
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	2 квартал
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	8
	6
	2
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	2.5
	Мероприятие 01.05.

Благоустройство зон для досуга и отдыха населения в парках культуры и отдыха
	2023-2024
	Итого
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	Комитет по благоустройству и дорожному хозяйству Администрации Городского округа Подольск

	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	Средства бюджета Городского округа Подольск
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	Внебюджетные источники 
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	Благоустроены зоны для досуга и отдыха в парках культуры и отдыха, ед.
	 Х
	 Х
	Всего
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	Итого 2026 год
	В том числе:
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	2 квартал
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	0
	0
	0
	0


	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	2.6
	Мероприятие 01.06.

Благоустройство пространств для активного отдыха
	2023-2024
	Итого
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	Комитет по благоустройству и дорожному хозяйству Администрации Городского округа Подольск

	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	Средства бюджета Городского округа Подольск
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	Внебюджетные источники 
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	Благоустроены пространства для активного отдыха, ед.
	 Х
	 Х
	Всего
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	Итого 2026 год
	В том числе:
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	2 квартал
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	2.7
	Мероприятие 01.17.

Изготовление и установка стел «Город трудовой доблести»
	2023-2024
	Итого
	2 931,81630
	0,00000
	2 931,81630
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	Комитет по благоустройству и дорожному хозяйству Администрации Городского округа Подольск

	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	Средства бюджета Городского округа Подольск
	2 931,81630
	0,00000
	2 931,81630
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	Внебюджетные источники 
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	Установлены стелы «Город трудовой доблести» с благоустройством территории, шт.
	 Х
	 Х
	Всего
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	Итого 2026 год
	В том числе:
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	2 квартал
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	1
	0
	1
	0


	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	2.8


	Мероприятие 01.20.

Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области (за исключением мероприятий по содержанию территорий)
	2023-2030
	Итого
	339 215,96316
	184 228,89642
	50 189,31147
	103 488,75527
	1 309,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	Комитет по благоустройству и дорожному хозяйству Администрации Городского округа Подольск

Комитет по физической культуре и спорту Администрации Городского округа Подольск

	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	Средства бюджета Городского округа Подольск
	339 215,96316
	184 228,89642
	50 189,31147
	103 488,75527
	1 309,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	Внебюджетные источники 
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	1. Благоустроены общественные территории, без привлечения средств федерального бюджета и бюджета Московской области, ед.  
	 Х
	 Х
	Всего
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	Итого 2026 год
	В том числе:
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	2 квартал
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	5
	1
	1
	3


	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	2. Осуществлен строительный контроль на объектах благоустройства, ед.


	 Х
	 Х
	Всего
	2023 год
	2024 год
	Итого 2025 год
	В том числе:

	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	2 квартал
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	22
	0
	0
	0
	22
	0
	0
	22
	22
	0
	0

	0
	0
	

	
	3. Осуществлен авторский надзор за выполнением работ на объектах благоустройства, ед. 


	 Х
	 Х
	Всего
	2023 год
	2024 год
	Итого 2025 год
	В том числе:
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	2 квартал
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	2
	0
	0
	0
	2
	0
	0
	2
	2
	0
	0

	0
	0
	

	
	4. Заключены контракты, направленные на благоустройство общественных территорий,ед.
	
	
	Всего
	2023 год
	2024 год
	Итого 2025 год
	В том числе:
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	2 квартал
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	1
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	

	2.9
	Мероприятие 01.21.

Обустройство и установка детских, игровых площадок на территории муниципальных образований Московской области за счет средств местного бюджета
	2023-2024
	Итого
	11 430,13141
	11 430,13141
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	Комитет по благоустройству и дорожному хозяйству Администрации Городского округа Подольск



	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	Средства бюджета Городского округа Подольск
	11 430,13141
	11 430,13141
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	Внебюджетные источники 
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	Установлены детские, игровые площадки за счет средств местного бюджета, ед.
	 Х
	 Х
	Всего
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	Итого 2026 год
	В том числе:
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	2 квартал
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	9
	9
	0
	0


	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	2.10
	Мероприятие 01.22.

Мероприятие, не включенное в ГП МО - Устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта "Светлый город"
	2023-2024
	Итого
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	Комитет по благоустройству и дорожному хозяйству Администрации Городского округа Подольск



	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	Средства бюджета Городского округа Подольск
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	Внебюджетные источники 
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	На территориях общественного пользования в пределах городской и вне городской черты повышен уровень освещенности за  счет средств местного бюджета ед.
	 Х
	 Х
	Всего
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	Итого 2026 год
	В том числе:
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	2 квартал
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	2.11
	Мероприятие 01.23.

Устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта "Светлый город"
	2023-2030
	Итого
	214 445,43015
	0,00000
	0,00000
	44 004,43015
	54 601,00000
	56 784,00000
	59 056,00000
	0,00000
	0,00000
	Комитет по благоустройству и дорожному хозяйству Администрации Городского округа Подольск



	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	Средства бюджета Городского округа Подольск
	214 445,43015
	0,00000
	0,00000
	44 004,43015
	54 601,00000
	56 784,00000
	59 056,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	Внебюджетные источники 
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	Количество объектов устройства наружного освещения (Светлый город), ед.
	 Х
	 Х
	Всего
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	Итого 2026 год
	В том числе:
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	2 квартал
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	16
	0
	0
	9


	14
	0
	0
	0
	14
	1
	1
	0
	0
	

	2.12
	Мероприятие 01.25.

Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области, площадью менее 0,5 га

(действует до 01.03.2025)


	2023-2024
	Итого
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	Комитет по благоустройству и дорожному хозяйству Администрации Городского округа Подольск



	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	Средства бюджета Городского округа Подольск
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	Внебюджетные источники 
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	Результат 1.

Благоустроены общественные территории, площадью менее 0,5 га, единица
	 Х
	 Х
	Всего
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	Итого 2026 год
	В том числе:
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	2 квартал
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	0
	0
	0
	0


	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


	0
	0
	

	3.
	Основное мероприятие 02.

Обеспечение комфортной городской среды
	2023-2030
	Итого
	1 567 392,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	507 680,00000
	522 937,00000
	536 775,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	Средства бюджета Городского округа Подольск
	1 567 392,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	507 680,00000
	522 937,00000
	536 775,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	Внебюджетные источники 
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	3.1
	Мероприятие 02.02. Содержание, ремонт и восстановление уличного освещения
	2023-2030
	Итого
	617 712,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	196 129,00000
	206 301,00000
	215 282,00000
	0,00000
	0,00000
	Комитет по благоустройству и дорожному хозяйству Администрации Городского округа Подольск



	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	Средства бюджета Городского округа Подольск
	617 712,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	196 129,00000
	206 301,00000
	215 282,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	Внебюджетные источники 
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	Количество светильников, единица
	 Х
	 Х
	Всего
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	Итого 2026 год
	В том числе:
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	2 квартал
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	3000
	0
	0
	0
	1000
	0
	0
	0
	1000
	1000
	1000
	0
	0
	

	3.2
	Мероприятие 02.03. 

Замена неэнергоэффективных светильников наружного освещения
	2023-2030
	Итого
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	Комитет по благоустройству и дорожному хозяйству Администрации Городского округа Подольск



	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	Средства бюджета Городского округа Подольск
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	Внебюджетные источники 
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	Количество замененных неэнергоэффективных светильников наружного освещения, единица
	 Х
	 Х
	Всего
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	Итого 2026 год
	В том числе:
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	2 квартал
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	3.3
	Мероприятие 02.04. 

Установка шкафов управления наружным освещением
	2023-2030
	Итого
	60 730,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	19 450,00000
	20 235,00000
	21 045,00000
	0,00000
	0,00000
	Комитет по благоустройству и дорожному хозяйству Администрации Городского округа Подольск



	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	Средства бюджета Городского округа Подольск
	60 730,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	19 450,00000
	20 235,00000
	21 045,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	Внебюджетные источники 
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	Количество установленных шкафов управления наружным освещением, единица
	 Х
	 Х
	Всего
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	Итого 2026 год
	В том числе:
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	2 квартал
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	39
	0
	0
	0
	37
	0
	0
	0
	37
	1
	1
	0
	0
	

	3.4
	Мероприятие 02.05. 

Замена детских игровых площадок на дворовых территориях и территориях общего пользования (Демонтаж, освещение, видеонаблюдение)
	2023-2030
	Итого
	25 654,66000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	8 218,44000
	8 547,16000
	8 889,06000
	0,00000
	0,00000
	Комитет по благоустройству и дорожному хозяйству Администрации Городского округа Подольск



	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	Средства бюджета Городского округа Подольск
	25 654,66000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	8 218,44000
	8 547,16000
	8 889,06000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	Внебюджетные источники 
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	Выполнены работы по демонтажу (игровое оборудование, малые архитектурные формы, резиновое покрытие, твердое основание), устройству и (или) модернизация систем наружного освещения, установке камер видеонаблюдения, подключенных к системе «Безопасный регион», в рамках реализации мероприятия по замене детских игровых площадок на дворовых территориях и территориях общего пользования, единица
	 Х
	 Х
	Всего
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	Итого 2026 год
	В том числе:
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	2 квартал
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	15
	0
	0
	0
	13
	0
	0
	0
	13
	1
	1
	0
	0
	

	3.5
	Мероприятие 02.06. 

Замена детских игровых площадок на дворовых территориях и территориях общего пользования (Установка ДИП)
	2023-2030
	Итого
	224 965,34000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	72 067,56000
	74 949,84000
	77 947,94000
	0,00000
	0,00000
	Комитет по благоустройству и дорожному хозяйству Администрации Городского округа Подольск



	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	Средства бюджета Городского округа Подольск
	224 965,34000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	72 067,56000
	74 949,84000
	77 947,94000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	Внебюджетные источники 
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	Установлены детские игровые площадки в рамках реализации мероприятия по замене детских игровых площадок на дворовых территориях и территориях общего пользования, единица
	 Х
	 Х
	Всего
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	Итого 2026 год
	В том числе:
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	2 квартал
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	15
	0
	0
	0
	13
	0
	0
	0
	13
	1
	1
	0
	0
	

	3.6
	Мероприятие 02.07. 

Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области (Установка ДИП)
	2023-2030
	Итого
	48 518,11000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	15 543,20000
	16 163,83000
	16 811,08000
	0,00000
	0,00000
	Комитет по благоустройству и дорожному хозяйству Администрации Городского округа Подольск



	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	Средства бюджета Городского округа Подольск
	48 518,11000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	15 543,20000
	16 163,83000
	16 811,08000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	Внебюджетные источники 
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	Модернизированы детские игровые площадки, установленные ранее с привлечением средств бюджета Московской области, единица
	 Х
	 Х
	Всего
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	Итого 2026 год
	В том числе:
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	2 квартал
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	3
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	0
	0
	

	3.7
	Мероприятие 02.08. 

Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области (Демонтаж, освещение, видеонаблюдение)
	2023-2030
	Итого
	4 478,89000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	1 434,8000
	1 492,17000
	1 551,92000
	0,00000
	0,00000
	Комитет по благоустройству и дорожному хозяйству Администрации Городского округа Подольск



	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	Средства бюджета Городского округа Подольск
	4 478,89000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	1 434,8000
	1 492,17000
	1 551,92000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	Внебюджетные источники 
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	Выполнены работы по демонтажу (игровое оборудование, малые архитектурные формы, резиновое покрытие, твердое основание), устройству и (или) модернизации систем наружного освещения, установке камер видеонаблюдения, подключенных к системе «Безопасный регион», в рамках реализации мероприятия по модернизации детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области, единица

	 Х
	 Х
	Всего
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	Итого 2026 год
	В том числе:
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	2 квартал
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	3
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	0
	0
	

	3.8
	Мероприятие 02.09. 

Содержание парков культуры и отдыха
	2023-2030
	Итого
	585 333,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	194 837,0000
	195 248,00000
	195 248,00000
	0,00000
	0,00000
	Комитет по культуре, туризму и молодежной политике Администрации Городского округа Подольск

	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	Средства бюджета Городского округа Подольск
	585 333,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	194 837,0000
	195 248,00000
	195 248,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	Внебюджетные источники 
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	Обеспечено содержание парков культуры и отдыха, тыс. кв.м.
	 Х
	 Х
	Всего
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	Итого 2026 год
	В том числе:
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	2 квартал
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	2828,652618
	0
	0
	0
	942,884206
	0
	0
	0
	942,884206
	942,884206
	942,884206
	0
	0
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого по подпрограмме
	Итого
	8 729 633,14410
	1 217 473,47041
	1 453 164,10103


	1 916 874,28266
	1 204 050,80000
	1 997 126,55000
	940 943,94000
	0,00000
	0,00000
	Х

	
	
	Средства федерального бюджета 
	805 015,85577
	142 201,10000
	106 786,96118
	345 752,25459
	210 275,54000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	Средства бюджета Московской области
	4 165 255,99876
	556 611,34000
	1 208 747,51318
	917 340,66558
	361 364,14000
	920 399,43000
	200 792,91000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	Средства бюджета Городского округа Подольск
	3 759 361,28957
	518 661,03041
	137 629,62667
	653 781,36249
	632 411,12000
	1 076 727,12000
	740 151,03000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	Внебюджетные источники 
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	


Адресный перечень общественных территорий Городского округа Подольск, сформированный по результатам инвентаризации и голосования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для выполнения работ по благоустройству территорий в 2023-2030 годах

	№ п/п
	Наименование и адрес территории
	Срок благоустройства
	Примечание

	1.
	Благоустройство Екатерининского сквера по ул. Курская города Подольска
	2023 г.
	Победитель рейтингового голосования в апреле 2022 г.


Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2027 года за счет средств указанных лиц.

	№
	Наименование Юр. лица
	Вид объекта (нежилое строение, незавершенное строительство, объект торговли)
	Адрес объекта
	Мероприятие по благоустройству
	Год реализации

	1.
	ООО «Деловое партнёрство»
	Нестационарный объект, земельный участок, площадью 1605 кв.м
	Г.о. Подольск, то «Лаговское», д.Матвеевское, ул.Оборонная
	Озеленение территории, установка малых архитектурных форм, устройство парковки с твердым покрытием на 10 машиномест, установка РТП на 1000кВт, обустройство ограждения территории.
	2022-2023

	2.
	Мелихов В.П.
	Прилегающий участок площадью 2146 кв.м
	Г.о. Подольск, д.Плещеево, ул.Николаевская, д.1
	Установка ограждения с воротами, очистка от мусора и благоустройство, обустройство парковки, площадки для выгула собак с газонным покрытием, вырубка кустов, высадка деревьев
	2023-2025

	3.
	ООО «Промстрой»
	Прилегающий участок площадью 295 кв.м.
	Г.о. Подольск, г. Подольск, ул. Циолковского, д.24
	- организация стоянок автомобилей;

- организация площадок и тротуаров с покрытием из бетонной плитки общей площадью;

- организация тротуаров, ширина тротуаров не менее 2 м;

- освещение уличными прожекторами;

- контейнерный шкаф;

- скамейки;

- урны;

- велопарковка
	2024

	4.
	Данилова К.А.
	Площадь участка 10 000 кв.м.
	Г.о. Подольск, д. Стрелково, напротив д.63
	Проведение благоустройства территории в целях формирования рекреационно-досугового пространства в соответствии с утвержденными документами градостроительного зонирования и территориального планирования; устройство полигона для лазертрага/страйкбола; площадка для полосы препятствий; площадка для роллердрома;площадка для сбора ТБО; административные блоки; зона кафе; беседка; гостевая автостоянка с асфальтобетонным покрытием на 8 м/м; гостевая автостоянка с асфальтобетонным покрытием на 16 м/м; гостевая автостоянка с асфальтобетонным покрытием на 7 м/м; разбивка газонов; высадка деревьев и кустарников; разбивка цветников; устройство мачт наружного освещения; устройство проездов с асфальтобетонным покрытием; устройство тротуаров.  
	2023-2024

	5.
	ООО «СТ СЕРВИС»
	Земельный участок площадью 1710 кв.м
	Г.о. Подольск, г. Подольск, ул. Машиностроителей, вблизи д.34А
	Устройство территории для летнего кафе/развития зоны отдыха; площадка для фонтана; площадка для беседки; площадка под хозяйственный блок; зона кафе, беседки, гостевая стоянка с отсыпкой на 8 м/м , гостевая стоянка с отсыпкой на 7 м/м, разбивка газонов, высадка деревьев и кустарников, разбивка цветников, устройство наружного освещения, устройство проходов/проездов, устройство тротуаров, дорожек
	2024

	6.
	ООО «АБС-МАРКЕТ»
	Прилегающий участок площадью 222 кв.м.
	Г.о. Подольск, г. Подольск, ул. Циолковского, д.26
	На территории предусмотрена парковка на 3 м/места, 1-но из них для посетителей МГН

с увеличенными габаритами. Разметка места для парковки транспортных средств инвалида на кресле-коляске размером 6,0х3,6 м. Проектом учтены меры по обеспечению

комфортности и безопасности пешеходного движения, разделения пешеходных и транспортных потоков путем создания тротуаров на 0.15м выше поверхности проезжей

части, в местах пересечения тротуаров с проездами предусмотрены понижающие бордюры

для МГН, оборудования стыка покрытий бортовым камнем и парковочных столбиков

согласно СП 34.13330.2012.

Мероприятиями по благоустройству предусмотрено:

- организация стоянок автомобилей;

- организация площадок и тротуаров с покрытием из бетонной плитки общей площадью

– 197 м 2 ;

- организация тротуаров, ширина тротуаров не менее 2 м;

- освещение уличными прожекторами (Alfresco или аналог);

- контейнерный шкаф «Модуль» или аналог, 1 шт.;

- скамейка уличная «горизонталь» или аналог – 2 шт.;

- урна Эстель или аналог - 2шт.;

- велопарковка «Овада»- 1шт.


	2024

	7.
	Хлестов Ю.И.
	Нежилое строение (для проката лыж и роликов)
	Г.о. Подольск, п. Александровка, ул. Запрудная, вблизи пруда
	Установка легковозводимой конструкции в виде палатки для осуществления проката лыж, самокатов, роликовых коньков. Организация освещения. Проведение очистки береговой линии от мусора, валежника.
	2024

	8.
	Круглов С.С.
	Земельный участок, площадь благоустройства 2700 кв.м.
	Г.о. Подольск, г. Подольск, ул. Рощинская, вблизи земельного участка с кадастровым номер 50:55:0020242:232
	Проведение очистки территории от бытовых отходов, посадка газона, установка малых архитектурных форм, установка освещения территории
	2024

	9.
	ТСЖ «Искра»
	Земельный  участок площадью 1254,31 кв.м
	Г.о. Подольск, г. Подольск, ул. Кирова, д.58б
	Организация стоянки автомобилей
	2024

	10.
	Березин М.М.
	Земельный участок площадью 157    кв.м
	Г.о. Подольск, г. Подольск, п. Быково, ул. Спортивная, вблизи д.8А 
	Установка 2 лавок, клумба с цветами
	2024

	11. 
	ООО «Техметр»
	Земельные участки, общей площадью 2116,43 кв.м.
	Г.о. Подольск, г. Подольск, ул. Литейная - земельные участки с кадастровыми номерами 50:55:0030903:1770,  50:55:0030903:1766
	Проезды/парковки с асфальтобетонным покрытием, озеленение, покрытие из бетонных тротуарных плит, пешеходные дорожки, опоры освещения, спортивные площадки
	2025

	12.
	ООО «Техметр»
	Земельные участки, общей площадью 2150,79 кв.м.
	Г.о. Подольск, г. Подольск, ул. Народная - земельные участки с кадастровыми номерами 50:55:0030903:1771, 50:55:0030903:1761,
	Проезды/парковки с асфальтобетонным покрытием, озеленение, покрытие из бетонных тротуарных плит, пешеходные дорожки, опоры освещения, спортивные площадки
	2025


Адресный перечень объектов муниципальной собственности, имущества, предназначенного для решения вопросов местного значения, на которые предоставляется субсидия (иной межбюджетный трансферт) из бюджета Московской области бюджету Городского округа Подольск Московской области, либо финансирование которых осуществляется за счет средств бюджета Городского округа Подольск Московской области, предусмотренная мероприятием И4.01                                                                                                                                                                  

подпрограммы «Комфортная городская среда» муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды»

	№ п/п
	Наименование объекта, адрес объекта
	Мощность/ прирост мощности объекта строительства (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее)
	Виды работ в соответствии с классификатором работ
	 Сроки проведения работ


	Открытие объекта/ завершение работ
	Предельная стоимость объекта капитального строительства/ работ (тыс. руб.)
	Профинан-сировано 

на 01.01.2023, (тыс. руб.)
	Источники финансирования
	Финансирование, в том числе по годам реализации программы 

(тыс. руб.)
	Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/ до завершения работ

(тыс. руб.)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Всего
	2023

год
	2024

год
	2025

год
	2026

год
	2027

год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16 
	17
	18
	19

	1
	Благоустройство набережной реки Пахры вдоль д.д. 8,9 по Парадному проезду г. Подольска городского округа Подольск
	-
	Создание объекта благоустройства (в т.ч. проектные работы)
	
	31.12.2025
	387 720,14997
	-
	Итого
	387 720,14997
	0,00000
	0,00000
	387 720,14997
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства федерального бюджета
	145 955,49986
	0,00000
	0,00000
	145 955,49986
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	143 283,71687
	0,00000
	0,00000
	143 283,71687
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Городского округа Подольск
	98 480,93324
	0,00000
	0,00000
	98 480,93324
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	-

	2
	Благоустройство лесопарка «Березки»
	-
	Создание объекта благоустройства (в т.ч. проектные работы)
	12.07.2024-29.11.2025
	15.10.2025
	358 084,38301
	-
	Итого
	358 084,38301
	0,00000
	0,00000
	358 084,38301
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства федерального бюджета
	199 796,75473
	0,00000
	0,00000
	199 796,75473
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	70 198,86706
	0,00000
	0,00000
	70 198,86706
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Городского округа Подольск
	88 088,76122
	0,00000
	0,00000
	88 088,76122
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	-

	3
	Благоустройство центральных улиц Подольска (1 этап: Cквер им. А.С. Пушкина 
	-
	Создание объекта благоустройства (в т.ч. проектные работы)
	
	31.09.2025
	108 897,94928
	-
	Итого
	108 897,94928
	0,00000
	0,00000
	108 897,94928
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	72 526,02647
	0,00000
	0,00000
	72 526,02647
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Городского округа Подольск
	36 371,92281
	0,00000
	0,00000
	36 371,92281
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	-

	4
	Благоустройство центральных улиц Подольска (1 этап: площадь и сквер В.И. Ленина)
	-
	Создание объекта благоустройства (в т.ч. проектные работы)
	
	31.09.2026
	303 427,92000
	-
	Итого
	303 427,92000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	303 427,92000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства федерального бюджета
	210 275,54000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	210 275,54000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	90 118,1000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	90 118,1000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Городского округа Подольск
	3 034,28000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	3 034,28000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	-

	5
	  Благоустройство центральных улиц Подольска (2 этап) ул. Кирова
	-
	Создание объекта благоустройства (в т.ч. проектные работы)
	
	31.12.2027
	891 240,82000
	-
	Итого
	891 240,82000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	172 721,09000
	718519,73000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,0
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	652 402,08000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	170 993,870
	481408,21000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Городского округа Подольск
	238 838,74000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	1 727,22000
	237 111,52000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,0
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	-

	6
	Бульвар по ул. Тепличная г. Подольск
	-
	Создание объекта благоустройства (в т.ч. проектные работы)
	
	31.12.2027
	108 687,44000
	-
	Итого
	108 687,44000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	6854,17000
	101 833,27000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	75 013,91000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	6 785,62000
	68 228,29000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Городского округа Подольск
	33 673,53000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	68,550
	33 604,98000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	-

	7
	Центральные улицы Подольска – уч 5.1 (ул. Большая Серпуховская от остановки Площадь им Ленина до ул. Володарского, включая сквер)
	-
	Создание объекта благоустройства (в т.ч. проектные работы)
	
	31.12.2027
	87 320,11000
	-
	Итого
	87 320,11000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	87 320,11000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	58 504,47000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	58 504,47000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Городского округа Подольск
	28 815,64000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	28 815,64000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	-

	8
	Центральные улицы (проспект Ленина от пл. Ленина до ул. К. Маркса)
	-
	Создание объекта благоустройства (в т.ч. проектные работы)
	
	31.12.2027
	138 464,75000
	-
	Итого
	138 464,75000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	8732,02000
	129 732,73000
	0,00000
	0,00000
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	92 771,37000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	5850,45000
	86 920,92000
	0,00000
	0,00000
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Городского округа Подольск
	45 693,38000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	2881,57000
	42 811,81000
	0,00000
	0,00000
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	-

	9
	Центральные улицы Подольска – (ул. Большая Серпуховская от ул 50 лет ВЛКСМ до ул Чистова, включая сквер ПМЗ им Калинина)
	-
	-
	01.03.2027-31.07.2027
	30.08.2027
	108 167,98000
	-
	Итого
	108 167,98000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	6821,41000
	101346,57000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	72 472,54000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	4570,34000
	67902,20000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Городского округа Подольск
	35 695,44000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	2 251,07000
	33444,37000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	10
	Сквер перед Администрацией в г. Подольск
	-
	-
	01.03.2025-31.07.2025
	30.08.2025
	64900,80000
	-
	Итого
	64900,80000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	4092,85000
	60807,95000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	43483,52000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	2742,20000
	40741,32000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Городского округа Подольск
	21417,28000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	1350,65000
	20066,63000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	11
	Благоустройство Симферопольской аллеи в мкр. Климовск, г. Подольск
	-
	-
	01.03.2027-30.08.2027
	30.08.2027
	476458,07000
	-
	Итого
	476458,07000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	30046,91000
	446 411,16000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	328 841,91000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	29746,44000
	299095,47000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Городского округа Подольск
	147 616,16000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	300,47000
	147315,69000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	12
	Благоустройство пешеходной зоны вдоль ул. Юбилейной, г. Подольск, г.о. Подольск
	-
	-
	01.03.2027-30.08.2028
	30.08.2028
	7803,69000
	-
	Итого
	7803,69000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	7803,69000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	5228,47000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	5228,47000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Городского округа Подольск
	2575,220000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	2575,220000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	Всего по мероприятию:
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	Всего:
	3 041 174,06226
	0,00000
	0,00000
	854 702,48226
	513 050,09000
	1373730,55000
	299690,94000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	
	
	
	
	Средства федерального бюджета
	556 027,79459
	0,00000
	0,00000
	345 752,25459
	210 275,54000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	1 704 844,98040
	0,00000
	0,00000
	286 008,61040
	297 644,03000
	920399,43000
	200792,91000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Городского округа Подольск
	780 301,28727
	0,00000
	0,00000
	222 941,61727
	5 130,52000
	453331,120000
	98898,03000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000   
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	


Адресный перечень объектов муниципальной собственности, имущества, предназначенного для решения вопросов местного значения, на которые предоставляется субсидия (иной межбюджетный трансферт) из бюджета Московской области бюджету Городского округа Подольск Московской области, либо финансирование которых осуществляется за счет средств бюджета Городского округа Подольск Московской области, предусмотренная мероприятием И4.03                                                                                                                                                                  

подпрограммы «Комфортная городская среда» муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды»

	№ п/п
	Наименование объекта, адрес объекта
	Мощность/ прирост мощности объекта строительства (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее)
	Виды работ в соответствии с классификатором работ
	 Сроки проведения работ


	Открытие объекта/ завершение работ
	Предельная стоимость объекта капитального строительства/ работ (тыс. руб.)
	Профинан-сировано 

на 01.01.2023, (тыс. руб.)
	Источники финансирования
	Финансирование, в том числе по годам реализации программы 

(тыс. руб.)
	Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/ до завершения работ

(тыс. руб.)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Всего
	2023

год
	2024

год
	2025

год
	2026

год
	2027

год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19

	1.
	Благоустройство сквера по адресу: Г.о. Подольск, г. Подольск, в границах ул. Юбилейной и Красногвардейского бульвара, вблизи д. 27/2
	-
	-
	01.03.2025-31.07.2025
	30.08.2025
	82 524,29
	-
	Итого
	79 839,50363
	0,00000
	0,00000
	79 839,50363
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	53 173,10716
	0,00000
	0,00000
	53 173,10716
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Городского округа Подольск
	26 666,39647
	0,00000
	0,00000
	26 666,39647
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	Всего по мероприятию:
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	Всего:
	79 839,50363
	0,00000
	0,00000
	79 839,50363
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	
	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	53 173,10716
	0,00000
	0,00000
	53 173,10716
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Городского округа Подольск
	26 666,39647
	0,00000
	0,00000
	26 666,39647
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	


Адресный перечень объектов муниципальной собственности, имущества, предназначенного для решения вопросов местного значения, на которые предоставляется субсидия (иной межбюджетный трансферт) из бюджета Московской области бюджету Городского округа Подольск Московской области, либо финансирование которых осуществляется за счет средств бюджета Городского округа Подольск Московской области, предусмотренная мероприятием И4.05                                                                                                                                                                  

подпрограммы «Комфортная городская среда» муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды»

	№ п/п
	Наименование объекта, адрес объекта
	Мощность/ прирост мощности объекта строительства (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее)
	Виды работ в соответствии с классификатором работ
	 Сроки проведения работ


	Открытие объекта/ завершение работ
	Предельная стоимость объекта капитального строительства/ работ (тыс. руб.)
	Профинан-сировано 

на 01.01.2023, (тыс. руб.)
	Источники финансирования
	Финансирование, в том числе по годам реализации программы 

(тыс. руб.)
	Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/ до завершения работ

(тыс. руб.)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Всего
	2023

год
	2024

год
	2025

год
	2026

год
	2027

год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19

	1.
	Благоустройство сквера Спасателей
	-
	Работы по благоустройству 
	01.03.2025-15.10.2025
	18.10.2025
	30 313,85985
	-
	Итого
	30 313,85985
	0,00000
	0,00000
	30 313,85985
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Городского округа Подольск
	30 313,85985
	0,00000
	0,00000
	30 313,85985
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	-

	2.
	Благоустройство сквера им. Б.А. Папирова
	-
	Работы по благоустройству 
	01.03.2025-15.10.2025
	18.10.2025
	29 815,47754
	-
	Итого
	29 815,47754
	0,00000
	0,00000
	29 815,47754
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Городского округа Подольск
	29 815,47754
	0,00000
	0,00000
	29 815,47754
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	-

	3.
	Малая общественная территория по адресу: Московская область, Городской округ Подольск, г. Подольск, Соборная площадь
	-
	Работы по благоустройству 
	-
	2026
	41 995,00000
	-
	Итого
	41 995,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	41 995,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Городского округа Подольск
	41 995,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	41 995,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	-

	2.
	Благоустройство общественных территорий
	-
	Работы по благоустройству 
	-
	2027-2028
	89097,00000
	-
	Итого
	89097,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	43675,00000
	45422,00000
	0,00000
	0,00000
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Городского округа Подольск
	89097,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	43675,00000
	45422,00000
	0,00000
	0,00000
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	-

	Всего по мероприятию:
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	Всего:
	191 221,33739
	0,00000
	0,00000
	60 129,33739
	41995,00000
	43675,00000
	45422,00000
	0,00000
	0,00000
	-

	
	
	
	
	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Городского округа Подольск
	191 221,33739
	0,00000
	0,00000
	60 129,33739
	41995,00000
	43675,00000
	45422,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	


Адресный перечень объектов муниципальной собственности, имущества, предназначенного для решения вопросов местного значения, на которые предоставляется субсидия (иной межбюджетный трансферт) из бюджета Московской области бюджету Городского округа Подольск Московской области, либо финансирование которых осуществляется за счет средств бюджета Городского округа Подольск Московской области, предусмотренная мероприятием F2.01                                                                                                                                                                  

подпрограммы «Комфортная городская среда» муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды»

	№ п/п
	Наименование объекта, адрес объекта
	Мощность/ прирост мощности объекта строительства (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее)
	Виды работ в соответствии с классификатором работ
	 Сроки проведения работ


	Открытие объекта/ завершение работ
	Предельная стоимость объекта капитального строительства/ работ (тыс. руб.)
	Профинан-сировано 

на 01.01.2023, (тыс. руб.)
	Источники финансирования
	Финансирование, в том числе по годам реализации программы 

(тыс. руб.)
	Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/ до завершения работ

(тыс. руб.)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Всего
	2023

год
	2024

год
	2025

год
	2026

год
	2027

год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19

	1.
	Благоустройство пешеходной зоны по бульвару 65-летия Победы от ул. Академика Доллежаля до границы мкр. Кузнечики, г. Подольска Городского округа Подольск Московской области
	-
	Создание объекта благоустройства (в т.ч. проектные работы)
	01.07.2022-15.10.2023
	18.10.2023
	195 419,21430
	-
	Итого
	195 419,21430
	195 419,21430
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства федерального бюджета
	109 337,04000
	109 337,04000
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	36 445,69000
	36 445,69000
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Городского округа Подольск
	49 636,48430
	49 636,48430
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	2.
	Благоустройство Певческого поля п. Дубровицы Городского округа Подольск
	-
	Работы по благоустройству  с прохождением экспертизы 
	01.10.2023-14.11.2024
	30.09.2024
	248861,0515
	-
	Итого
	248861,0515
	0,00000
	248861,0515
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства федерального бюджета
	106 786,96118
	0,00000
	106 786,96118
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	78863,37811
	0,00000
	78863,37811
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Городского округа Подольск
	63210,71221
	0,00000
	63210,71221
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	3.
	Развитие и благоустройство территории парка культуры и отдыха им. Талалихина по адресу: Московская область, Городской округ Подольск, г. Подольск, ул. Рабочая, д.5б (второй этап)
	-
	Создание объекта благоустройства (в т.ч. проектные работы)
	11.07.2022-16.10.2023
	19.10.2023
	58 738,28000
	-
	Итого
	58 738,28000
	58 738,28
	0,00000
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства федерального бюджета
	32 864,06000
	32 864,06000
	0,00000
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	10 954,69000
	10 954,69000
	0,00000
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Городского округа Подольск
	14 919,53000
	14 919,53000
	0,00000
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	
	Благоустройство набережной реки Пахры вдоль д.д. 8,9 по Парадному проезду г. Подольска городского округа Подольск
	-
	Создание объекта благоустройства (в т.ч. проектные работы)
	
	31.12.2025
	480 522,39000
	-
	Итого
	480 522,39000
	0,0
	480 522,39000
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	475 717,16000
	0,0
	475 717,16000
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Городского округа Подольск
	4 805,23000
	0,0
	4 805,23000
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	
	Благоустройство лесопарка «Березки»
	-
	Создание объекта благоустройства (в т.ч. проектные работы)
	12.07.2024-29.11.2025
	15.10.2025
	23 750,00000
	-
	Итого
	23 750,00000
	0,0
	23 750,00000
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	23 512,50000
	0,0
	23 512,50000
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Городского округа Подольск
	237,50000
	0,0
	237,50000
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	Всего по мероприятию:
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	Всего:
	1 007290,93580
	254 157,49430
	753133,44150
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	- 

	
	
	
	
	
	
	
	Средства федерального бюджета
	248 988,06118
	142 201,10
	106 786,96118
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	625 493,41811
	47 400,38
	578093,03811
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Городского округа Подольск
	132809,45651
	64 556,01430
	68253,44221
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	


Адресный перечень объектов муниципальной собственности, имущества, предназначенного для решения вопросов местного значения, на которые предоставляется субсидия (иной межбюджетный трансферт) из бюджета Московской области бюджету Городского округа Подольск Московской области, либо финансирование которых осуществляется за счет средств бюджета Городского округа Подольск Московской области, предусмотренная мероприятием F2.03                                                                                                                                                                  

подпрограммы «Комфортная городская среда» муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды»

	№ п/п
	Наименование объекта, адрес объекта
	Мощность/ прирост мощности объекта строительства (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее)
	Виды работ в соответствии с классификатором работ
	 Сроки проведения работ


	Открытие объекта/ завершение работ
	Предельная стоимость объекта капитального строительства/ работ (тыс. руб.)
	Профинан-сировано 

на 01.01.2023, (тыс. руб.)
	Источники финансирования
	Финансирование, в том числе по годам реализации программы 

(тыс. руб.)
	Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/ до завершения работ

(тыс. руб.)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Всего
	2023

год
	2024

год
	2025

год
	2026

год
	2027

год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19

	1.
	Сквер у ДК им. 1 мая по адресу: Г.о. Подольск, г. Подольск, мкр. Климовск, ул. Заводская, д.3
	-
	Работы по благоустройству с прохождением экспертизы
	01.03.2023-15.10.2023
	18.10.2023
	26998,12
	-
	Итого
	26998,12
	26998,12
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	20 140,59
	20 140,59
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Городского округа Подольск
	6857,53
	6857,53
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	-

	2.
	Сквер защитников Родины по адресу: Г.о. Подольск, г. Подольск, ул. Почтовая, д.8
	-
	Работы по благоустройству с прохождением экспертизы
	01.03.2023-15.10.2023
	18.10.2023
	80000,000000
	-
	Итого
	80000,000000
	80000,000000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	59680,00000
	59680,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Городского округа Подольск
	20320,00000
	20320,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	-

	Всего по мероприятию:
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	Всего:
	106 998,12000
	106 998,12000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	- 

	
	
	
	
	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0,0
	0,0
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	79 820,59000
	79 820,59000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Городского округа Подольск
	27 177,53000
	27 177,53000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	


Адресный перечень объектов муниципальной собственности, имущества, предназначенного для решения вопросов местного значения, на которые предоставляется субсидия (иной межбюджетный трансферт) из бюджета Московской области бюджету Городского округа Подольск Московской области, либо финансирование которых осуществляется за счет средств бюджета Городского округа Подольск Московской области, предусмотренная мероприятием F2.08                                                                                                                                                                  

подпрограммы «Комфортная городская среда» муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды»

	№ п/п
	Наименование объекта, адрес объекта
	Мощность/ прирост мощности объекта строительства (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее)
	Виды работ в соответствии с классификатором работ
	 Сроки проведения работ


	Открытие объекта/ завершение работ
	Предельная стоимость объекта капитального строительства/ работ (тыс. руб.)
	Профинан-сировано 

на 01.01.2023, (тыс. руб.)
	Источники финансирования
	Финансирование, в том числе по годам реализации программы 

(тыс. руб.)
	Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/ до завершения работ

(тыс. руб.)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Всего
	2023

год
	2024

год
	2025

год
	2026

год
	2027

год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19

	1.
	Пространство для активного отдыха по адресу:  Городской округ Подольск, г. Подольск, сквер 200-летия Подольска
	-
	Работы по благоустройству с прохождением экспертизы
	11.09.2023-02.10.2023
	03.10.2023
	20 000,0
	-
	Итого
	20000,0
	20000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	14920,0
	14920,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Городского округа Подольск
	5080,0
	5080,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	Всего по мероприятию:
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	Всего:
	20000,0
	20000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	х

	
	
	
	
	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	14920,0
	14920,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Городского округа Подольск
	5080,0
	5080,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	


Адресный перечень объектов муниципальной собственности, имущества, предназначенного для решения вопросов местного значения, на которые предоставляется субсидия (иной межбюджетный трансферт) из бюджета Московской области бюджету Городского округа Подольск Московской области, либо финансирование которых осуществляется за счет средств бюджета Городского округа Подольск Московской области, предусмотренная мероприятием 

F2.10                                                                                                                                                                  

подпрограммы «Комфортная городская среда» муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды»

	№ п/п
	Наименование объекта, адрес объекта
	Мощность/ прирост мощности объекта строительства (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее)
	Виды работ в соответствии с классификатором работ
	 Сроки проведения работ


	Открытие объекта/ завершение работ
	Предельная стоимость объекта капитального строительства/ работ (тыс. руб.)
	Профинан-сировано 

на 01.01.2023, (тыс. руб.)
	Источники финансирования
	Финансирование, в том числе по годам реализации программы 

(тыс. руб.)
	Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/ до завершения работ

(тыс. руб.)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Всего
	2023

год
	2024

год
	2025

год
	2026

год
	2027

год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19

	   1.
	Стела по адресу: г. Подольск, между улицами Караваева, Кирова и Комсомольская
	1 шт.
	Работы по благоустройству с прохождением экспертизы
	01.03.2024-31.10.2024
	01.11.2024
	276644,76975
	-
	Итого
	276644,76975
	0,0
	276644,76975
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	273878,32005
	0,0
	273878,32005
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Городского округа Подольск
	2766,44970
	0,0
	2766,44970
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	Всего по мероприятию:
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	Всего:
	276644,76975
	0,0
	276644,76975
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	х

	
	
	
	
	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	273878,32005
	0,0
	273878,32005
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Городского округа Подольск
	2766,44970
	0,0
	2766,44970
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	


Адресный перечень объектов муниципальной собственности, имущества, предназначенного для решения вопросов местного значения, на которые предоставляется субсидия (иной межбюджетный трансферт) из бюджета Московской области бюджету Городского округа Подольск Московской области, либо финансирование которых осуществляется за счет средств бюджета Городского округа Подольск Московской области, предусмотренная мероприятием 01.01                                                                                                                                                                  

подпрограммы «Комфортная городская среда» муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды»

	№ п/п
	Наименование объекта, адрес объекта
	Мощность/ прирост мощности объекта строительства (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее)
	Виды работ в соответствии с классификатором работ
	 Сроки проведения работ


	Открытие объекта/ завершение работ
	Предельная стоимость объекта капитального строительства/ работ (тыс. руб.)
	Профинан-сировано 

на 01.01.2023, (тыс. руб.)
	Источники финансирования
	Финансирование, в том числе по годам реализации программы 

(тыс. руб.)
	Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/ до завершения работ

(тыс. руб.)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Всего
	2023

год
	2024

год
	2025

год
	2026

год
	2027

год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19

	1.
	Стела по адресу: Городской округ Подольск, г. Подольск
	1 шт.
	Работы по благоустройству с прохождением экспертизы
	01.02.2023-31.10.2023
	01.11.2023
	44 559,05828
	-
	Итого
	44 559,05828
	44 559,05828
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	15200,0
	15200,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Городского округа Подольск
	29359,05828
	29359,05828
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	Всего по мероприятию:
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	Всего:
	44 559,05828
	44 559,05828
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	х

	
	
	
	
	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	15200,0
	15200,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Городского округа Подольск
	29359,05828
	29359,05828
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	


Адресный перечень объектов муниципальной собственности, имущества, предназначенного для решения вопросов местного значения, на которые предоставляется субсидия (иной межбюджетный трансферт) из бюджета Московской области бюджету Городского округа Подольск Московской области, либо финансирование которых осуществляется за счет средств бюджета Городского округа Подольск Московской области, предусмотренная мероприятием 01.02                                                                                                                                                                  

подпрограммы «Комфортная городская среда» муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды»

	№ п/п
	Наименование объекта, адрес объекта
	Мощность/ прирост мощности объекта строительства (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее)
	Виды работ в соответствии с классификатором работ
	 Сроки проведения работ


	Открытие объекта/ завершение работ
	Предельная стоимость объекта капитального строительства/ работ (тыс. руб.)
	Профинан-сировано 

на 01.01.2023, (тыс. руб.)
	Источники финансирования
	Финансирование, в том числе по годам реализации программы 

(тыс. руб.)
	Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/ до завершения работ

(тыс. руб.)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Всего
	2023

год
	2024

год
	2025

год
	2026

год
	2027

год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19

	1.
	Благоустройство Дубровицкого леса по адресу: Московская область, Городской округ Подольск, Подольское лесничество, Подольское участковое лесничество (1 очередь)
	-
	Работы по благоустройству с прохождением экспертизы
	01.02.2023-31.05.2023
	01.06.2023
	363 200,00000
	-
	Итого
	363 200,00000
	363 200,00000
	0,00000
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0,00000
	0,00000
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	270 947,20000
	270 947,20000
	0,00000
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Городского округа Подольск
	92 252,80000
	92 252,80000
	0,00000
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	2.
	Благоустройство Дубровицкого леса по адресу: Московская область, Городской округ Подольск, Подольское лесничество, Подольское участковое лесничество (2 очередь)
	-
	Работы по благоустройству с прохождением экспертизы
	01.02.2023-31.05.2024
	01.06.2024
	139 465,90278
	-
	Итого
	139 465,90278
	0,00000
	139 465,90278
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0,0
	0,00000
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	138 071,24374
	0,00000
	138 071,24374
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Городского округа Подольск
	1 394,65904
	0,00000
	1 394,65904
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	3.
	Благоустройство лесопарковой зоны по адресу: Московская область, г.о. Подольск, г. Подольск, мкр. Климовск, ул. Победы, стр. 3, парк культуры «Дубрава»
	-
	Работы по благоустройству с прохождением экспертизы
	01.02.2023-01.06.2026
	-
	812965,00000
	-
	Итого
	774 287,27050
	6702,42000
	21 057,58000
	746527,2705
	85 415,71000
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	582 756,34799
	5 000,00000
	20 847,00420
	556 909,34379
	63 720,11000
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Городского округа Подольск
	191 530,92251
	1 702,42000
	210,57580
	189 617,92671
	21 695,60000
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	4.
	Благоустройство лесопарковой зоны по адресу: Московская область, г.о. Подольск, г. Подольск, вблизи дома 4А по ул. Высотной
	
	Работы по благоустройству с прохождением экспертизы
	01.02.2024-29.11.2025
	-
	242 325,17816
	-
	Итого
	230 155,22162
	0,0
	201 972,71816
	28 182,50346
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	219 107,51131
	0,0
	197857,90708
	21 249,60423
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Городского округа Подольск
	11 047,71031
	0,0
	4114,81108
	6 932,89923
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	Всего по мероприятию:
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	Всего:
	1 592 524,10490
	369 902,42000
	362 496,20094
	774 709,77396
	85 415,71000
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	х

	
	
	
	
	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0,00000
	0,00000
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	1 274 602,41304
	275 947,20000
	356 776,15502
	578 158,94802
	63 720,11000
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Городского округа Подольск
	317 921,69186
	93 955,22000
	5720,04592
	196 550,82594
	21 695,60000
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	


Адресный перечень объектов муниципальной собственности, имущества, предназначенного для решения вопросов местного значения, на которые предоставляется субсидия (иной межбюджетный трансферт) из бюджета Московской области бюджету Городского округа Подольск Московской области, либо финансирование которых осуществляется за счет средств бюджета Городского округа Подольск Московской области, предусмотренная мероприятием 01.03                                                                                                                                                                  

подпрограммы «Комфортная городская среда» муниципальной программы Городского округа Подольск  «Формирование современной комфортной городской среды» 

	№ п/п
	Наименование объекта, адрес объекта
	Мощность/ прирост мощности объекта строительства (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее)
	Виды работ в соответствии с классификатором работ
	 Сроки проведения работ


	Открытие объекта/ завершение работ
	Предельная стоимость объекта капитального строительства/ работ (тыс. руб.)
	Профинан-сировано 

на 01.01.2023, (тыс. руб.)
	Источники финансирования
	Финансирование, в том числе по годам реализации программы 

(тыс. руб.)
	Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/ до завершения работ

(тыс. руб.)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Всего
	2023

год
	2024

год
	2025

год
	2026

год
	2027

год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19

	1.
	Г.о. Подольск, 

г. Подольск, Художественный проезд вблизи д.4
	-
	Работы по благоустройству
	01.02.2023-

16.10.2023
	17.10.2023
	6 069,5
	-
	Итого
	6 069,5
	6 069,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства 

Федерального бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	1 820,85
	1 820,85
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Городского округа Подольск
	4 248,65
	4 248,65
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	2.
	Г.о. Подольск,

 г. Подольск, мкр. Климовск, Больничный проезд вблизи д.2к.1 
	-
	Работы по благоустройству
	01.02.2023-16.10.2023
	17.10.2023
	6 069,5
	-
	Итого
	6 069,5
	6 069,5
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства 

Федерального бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	1 820,85
	1 820,85
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Городского округа Подольск
	4 248,65
	4 248,65
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	3.


	Г.о. Подольск,

г. Подольск, мкр.Львовский, Садовый проезд, д.8
	-
	Работы по благоустройству
	01.02.2023-16.10.2023
	17.10.2023
	8 810,74
	-
	Итого
	8 810,74
	8 810,74
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства 

Федерального бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	2 643,22
	2 643,22
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Городского округа Подольск
	6 167,52
	6 167,52
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	4.
	Г. о. Подольск,

 г. Подольск, мкр. Кузнечики, 

 ул. Генерала Смирнова вблизи д.10, д.14 
	
	Работы по благоустройству
	01.02.2023-16.10.2023
	17.10.2023
	6 069,5
	-
	Итого
	6 069,5
	6 069,5
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства 

Федерального бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	1 820,85
	1 820,85
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Городского округа Подольск
	4 248,65
	4 248,65
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	5.
	Г. о. Подольск, г. Подольск, вблизи 

Юбилейной площади
	
	Работы по благоустройству
	01.02.2023-16.10.2023
	17.10.2023
	6 069,5
	-
	Итого
	6 069,5
	6 069,5
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства 

Федерального бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	1 820,85
	1 820,85
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Городского округа Подольск
	4 248,65
	4 248,65
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	

	6.
	Г.о. Подольск, г. Подольск, ул. Кирова вблизи д.39
	
	Работы по благоустройству
	01.02.2023-16.10.2023
	17.10.2023
	6 069,5
	-
	Итого
	6 069,5
	6 069,5
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства 

Федерального бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	1 820,85
	1 820,85
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Городского округа Подольск
	4 248,65
	4 248,65
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Итого
	8 370,70
	8 370,70
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	7.
	Г. о. Подольск,

д. Федюково     ул. Строителей вблизи д.20, д.21


	
	Работы по благоустройству
	01.02.2023-16.10.2023
	17.10.2023
	8 370,70
	-
	Средства 

Федерального бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	2 511,21
	2 511,21
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Городского округа Подольск
	5 859,49
	5 859,49
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Итого
	6 069,5
	6 069,5
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	8.
	Г. о. Подольск,

п. Кузнечики, парк Победы им. В. Талалихина


	
	Работы по благоустройству
	01.02.2023-16.10.2023
	17.10.2023
	6 069,5
	-
	Средства 

Федерального бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	1 820,85
	1 820,85
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Городского округа Подольск
	4 248,65
	4 248,65
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	9.
	Г. о. Подольск,

г. Подольск, мкр.  Кузнечики,

бульвар 65-летия Победы вблизи д.16
	
	Работы по благоустройству
	01.02.2023-16.10.2023
	17.10.2023
	6 069,5
	-
	Итого
	6 069,5
	6 069,5
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства 

Федерального бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	1 820,85
	1 820,85
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Городского округа Подольск
	4 248,65
	4 248,65
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	Всего по мероприятию:
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	Всего:
	59 667,94
	59 667,94
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	х

	
	
	
	
	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	х

	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	17 900,38
	17 900,38
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Городского округа Подольск
	41 767,56
	41 767,56
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	


Адресный перечень объектов муниципальной собственности, имущества, предназначенного для решения вопросов местного значения, на которые предоставляется субсидия (иной межбюджетный трансферт) из бюджета Московской области бюджету Городского округа Подольск Московской области, либо финансирование которых осуществляется за счет средств бюджета Городского округа Подольск Московской области, предусмотренная мероприятием 

01.17                                                                                                                                                                  

подпрограммы «Комфортная городская среда» муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды»

	№ п/п
	Наименование объекта, адрес объекта
	Мощность/ прирост мощности объекта строительства (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее)
	Виды работ в соответствии с классификатором работ
	 Сроки проведения работ


	Открытие объекта/ завершение работ
	Предельная стоимость объекта капитального строительства/ работ (тыс. руб.)
	Профинан-сировано 

на 01.01.2023, (тыс. руб.)
	Источники финансирования
	Финансирование, в том числе по годам реализации программы 

(тыс. руб.)
	Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/ до завершения работ

(тыс. руб.)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Всего
	2023

год
	2024

год
	2025

год
	2026

год
	2027

год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19

	   1.
	Стела по адресу: г. Подольск, между улицами Караваева, Кирова и Комсомольская
	1 шт.
	Работы по благоустройству с прохождением экспертизы
	01.03.2024-31.10.2024
	01.11.2024
	242 111,00000
	-
	Итого
	2931,81630
	0,0
	2931,81630
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Городского округа Подольск
	2931,81630
	0,0
	2931,81630
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	Всего по мероприятию:
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	Всего:
	2931,81630
	0,0
	2931,81630
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	х

	
	
	
	
	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Городского округа Подольск
	2931,81630
	0,0
	2931,81630
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	


Адресный перечень объектов муниципальной собственности, имущества, предназначенного для решения вопросов местного значения, на которые предоставляется субсидия (иной межбюджетный трансферт) из бюджета Московской области бюджету Городского округа Подольск Московской области, либо финансирование которых осуществляется за счет средств бюджета Городского округа Подольск Московской области, предусмотренная мероприятием 

02.06                                                                                                                                                                  

подпрограммы «Комфортная городская среда» муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды»

	№ п/п
	Наименование объекта, адрес объекта
	Мощность/ прирост мощности объекта строительства (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее)
	Виды работ в соответствии с классификатором работ
	 Сроки проведения работ


	Открытие объекта/ завершение работ
	Предельная стоимость объекта капитального строительства/ работ (тыс. руб.)
	Профинан-сировано 

на 01.01.2023, (тыс. руб.)
	Источники финансирования
	Финансирование, в том числе по годам реализации программы 

(тыс. руб.)
	Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/ до завершения работ

(тыс. руб.)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Всего
	2023

год
	2024

год
	2025

год
	2026

год
	2027

год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19

	1.
	Г.о. Подольск, г. Подольск, мкр. Климовск, Октябрьская площадь, вблизи д.2
	-
	Работы по благоустройству
	2026
	12.2026
	7206,73242
	-
	Итого
	7206,73242
	0,0
	0,0
	0,0
	7206,73242
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства 

Федерального бюджета
	0,00000
	0,0
	0,0
	0,0
	0,00000
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Городского округа Подольск
	7206,73242
	0,0
	0,0
	0,0
	7206,73242
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	   0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	2.
	Г.о. Подольск, г. Подольск, мкр. Климовск, проспект 50 лет Октября, д.17,17А,19,19А
	-
	Работы по благоустройству
	2026
	12.2026
	7206,73242
	-
	Итого
	7206,73242
	0,0
	0,0
	0,0
	7206,73242
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства 

Федерального бюджета
	0,00000
	0,0
	0,0
	0,0
	0,00000
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Городского округа Подольск
	7206,73242
	0,0
	0,0
	0,0
	7206,73242
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	3.


	Г.о. Подольск, г. Подольск, ул. Клемента Готвальда, д.9, д.7
	-
	Работы по благоустройству
	2026
	12.2026
	5405,04931
	-
	Итого
	5405,04931
	0,00
	0,00
	0,00
	5405,04931
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства 

Федерального бюджета
	0,00000
	0,00000
	0,0
	0,0
	0,00000
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Городского округа Подольск
	5405,04931
	0,00
	0,00
	0,00
	5405,04931
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	4.


	Г.о. Подольск, г. Подольск, мкр. Львовский, ул. Красная, д.1, д.1А, д.3А
	-
	Работы по благоустройству
	2026
	12.2026
	3603,36621
	-
	Итого
	3603,36621
	0,00
	0,00
	0,00
	3603,36621
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства 

Федерального бюджета
	0,00000
	0,00
	0,00
	0,0
	0,00000
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Городского округа Подольск
	3603,36621
	0,00
	0,00
	0,00
	3603,36621
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	5.


	Г.о. Подольск, пос. Молодежный, д.7, д.8, д.9
	-
	Работы по благоустройству
	2026
	12.2026
	5405,04931
	-
	Итого
	5405,04931
	0,00
	0,00
	0,00
	5405,04931
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства 

Федерального бюджета
	0,00000
	0,00
	0,0
	0,0
	0,00000
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Городского округа Подольск
	5405,04931
	0,00
	0,00
	0,00
	5405,04931
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	6.


	Г.о. Подольск, г. Подольск, ул. Советская, д.35/33
	-
	Работы по благоустройству
	2026
	12.2026
	3603,36621
	-
	Итого
	3603,36621
	0,00
	0,00
	0,00
	3603,36621
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства 

Федерального бюджета
	0,00000
	0,00
	0,0
	0,0
	0,00000
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Городского округа Подольск
	3603,36621
	0,00
	0,00
	0,00
	3603,36621
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	7.


	Г.о. Подольск, г. Подольск, ул. Кирова, вблизи д.48
	-
	Работы по благоустройству
	2026
	12.2026
	5405,04931
	-
	Итого
	5405,04931
	0,00
	0,00
	0,00
	5405,04931
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства 

Федерального бюджета
	0,00000
	0,00
	0,0
	0,0
	0,00000
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Городского округа Подольск
	5405,04931
	0,00
	0,00
	0,00
	5405,04931
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	8.


	Г.о. Подольск, г. Подольск, ул. Юбилейная, д.16, д.16А
	-
	Работы по благоустройству
	2026
	12.2026
	5405,04931
	-
	Итого
	5405,04931
	0,00
	0,00
	0,00
	5405,04931
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства 

Федерального бюджета
	0,00000
	0,00
	0,0
	0,0
	0,00000
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Городского округа Подольск
	5405,04931
	0,00
	0,00
	0,00
	5405,04931
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	9.


	Г.о. Подольск, г. Подольск, ул. Парковая, д.5
	-
	Работы по благоустройству
	2026
	12.2026
	7206,73242
	-
	Итого
	7206,73242
	0,00
	0,00
	0,00
	7206,73242
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства 

Федерального бюджета
	0,00000
	0,00
	0,0
	0,0
	0,00000
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Городского округа Подольск
	7206,73242
	0,00
	0,00
	0,00
	7206,73242
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	10.


	Г.о. Подольск, г. Подольск, ул. Свердлова, д.13, д.15; ул. 50 лет ВЛКСМ, д.8
	-
	Работы по благоустройству
	2026
	12.2026
	7206,73242
	-
	Итого
	7206,73242
	0,00
	0,00
	0,00
	7206,73242
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства 

Федерального бюджета
	0,00000
	0,00000
	0,0
	0,0
	0,00000
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Городского округа Подольск
	7206,73242
	0,00
	0,00
	0,00
	7206,73242
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	11.


	Г.о. Подольск, г. Подольск, ул. Красная, д.11/1
	-
	Работы по благоустройству
	2026
	12.2026
	3603,36621
	-
	Итого
	3603,36621
	0,00
	0,00
	0,00
	3603,36621
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства 

Федерального бюджета
	0,00000
	0,00
	0,0
	0,0
	0,00000
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Городского округа Подольск
	3603,36621
	0,00
	0,00
	0,00
	3603,36621
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	12.
	Г.о. Подольск, г. Подольск, ул. Народная, д.28А
	
	Работы по благоустройству
	2026
	12.2026
	7206,73242
	-
	Итого
	7206,73242
	0,00
	0,00
	0,00
	7206,73242
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства 

Федерального бюджета
	0,00000
	0,00
	0,0
	0,0
	0,00000
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Городского округа Подольск
	7206,73242
	0,00
	0,00
	0,00
	7206,73242
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	13.
	Г.о. Подольск, г. Подольск, ул. Ленинградская, д.8
	
	Работы по благоустройству
	2026
	12.2026
	3603,36621
	-
	Итого
	3603,36621
	0,00
	0,00
	0,00
	3603,36621
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства 

Федерального бюджета
	0,00000
	0,00
	0,0
	0,0
	0,00000
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Городского округа Подольск
	3603,36621
	0,00
	0,00
	0,00
	3603,36621
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	Замена детских игровых площадок на дворовых территориях и территориях общего пользования (Установка ДИП)
	
	Работы по благоустройству
	-
	-
	152 898,01582
	-
	Итого
	152 898,01582
	0,0
	0,0
	0,0
	0,23582
	74949,84000
	77947,94000
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства 

Федерального бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Городского округа Подольск
	152 898,01582
	0,0
	0,0
	0,0
	0,23582
	74949,84000
	77947,94000
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	Всего по мероприятию:
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	Всего:
	224 965,34000
	0,0
	0,0
	0,0
	72 067,56000
	74 949,84000
	77 947,94000
	0,0
	0,0
	х

	
	
	
	
	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	х

	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Городского округа Подольск
	224 965,34000
	0,0
	0,0
	0,0
	72 067,56000
	74 949,84000
	77 947,94000
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	


Адресный перечень объектов муниципальной собственности, имущества, предназначенного для решения вопросов местного значения, на которые предоставляется субсидия (иной межбюджетный трансферт) из бюджета Московской области бюджету Городского округа Подольск Московской области, либо финансирование которых осуществляется за счет средств бюджета Городского округа Подольск Московской области, предусмотренная мероприятием 

02.07                                                                                                                                                                  

подпрограммы «Комфортная городская среда» муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды»

	№ п/п
	Наименование объекта, адрес объекта
	Мощность/ прирост мощности объекта строительства (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее)
	Виды работ в соответствии с классификатором работ
	 Сроки проведения работ


	Открытие объекта/ завершение работ
	Предельная стоимость объекта капитального строительства/ работ (тыс. руб.)
	Профинан-сировано 

на 01.01.2023, (тыс. руб.)
	Источники финансирования
	Финансирование, в том числе по годам реализации программы 

(тыс. руб.)
	Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/ до завершения работ

(тыс. руб.)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Всего
	2023

год
	2024

год
	2025

год
	2026

год
	2027

год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19

	1.
	Г. о. Подольск, г. Подольск, ул. Театральная, д. 4
	-
	Работы по благоустройству
	2026
	12.2026
	15 542,41172
	-
	Итого
	15 542,41172
	0,0
	0,0
	0,0
	15 542,41172
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства 

Федерального бюджета
	0,00000
	0,0
	0,0
	0,0
	0,00000
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Городского округа Подольск
	15 542,41172
	0,0
	0,0
	0,0
	15 542,41172
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	   0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	
	Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области (Установка ДИП)
	
	Работы по благоустройству
	-
	-
	32 975,69828
	-
	Итого
	32 975,69828
	0,0
	0,0
	0,0
	0,78828
	16 163,83000
	16 811,08000
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства 

Федерального бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Городского округа Подольск
	32 975,69828
	0,0
	0,0
	0,0
	0,78828
	16 163,83000
	16 811,08000
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	Всего по мероприятию:
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	Всего:
	48 518,11000
	0,0
	0,0
	0,0
	15 543,20000
	16 163,83000
	16 811,08000
	0,0
	0,0
	х

	
	
	
	
	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	х

	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Городского округа Подольск
	48 518,11000
	0,0
	0,0
	0,0
	15 543,20000
	16 163,83000
	16 811,08000
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	


Адресный перечень объектов муниципальной собственности, имущества, предназначенного для решения вопросов местного значения, на которые предоставляется субсидия (иной межбюджетный трансферт) из бюджета Московской области бюджету Городского округа Подольск Московской области, либо финансирование которых осуществляется за счет средств бюджета Городского округа Подольск Московской области, предусмотренная мероприятием 

01.23                                                                                                                                                                 

подпрограммы «Комфортная городская среда» муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды»

	№ 
п/п
	Адрес объекта (наименование объекта)
	Год реализации

	1
	г. Подольск, ул.Гайдара д.5
	2026

	2
	г. Подольск, ул.Пилотный переулок д.4
	2026

	3
	г. Подольск, ул.Ген.Губ.Закревского д.1
	2026

	4
	г. Подольск, ул.Комсомольская д.84
	2026

	5
	г. Подольск, ул.Фурманова д.30/10
	2026

	6
	г. Подольск, ул.Пионерская д.1А
	2026

	7
	г. Подольск, ул.Школьная д.35А
	2026

	8
	г. Подольск, ул.Рабочая д.11
	2026

	9
	г. Подольск, ул.Поливановская (Склады)
	2026

	10
	п. Железнодорожный, ул. Б. Серпуховская д.200
	2026

	11
	п. Железнодорожный, ул. Б. Серпуховская д.214А 
	2026

	12
	г. Подольск, ул.Подольская д.18К1
	2026

	13
	г. Подольск, ул.Рязановское шоссе д.19
	2026

	14
	г. Подольск, ул.Плещеевская д.54А
	2026

	15
	мкрн.Выползово , 2-я Береговая улица, 1 (Водоканал) 
	2026

	16
	мкрн.Климовск, Южный пос. д.16
	2026

	17
	мкрн.Климовск,ул. Западная д.10
	2026

	18
	мкрн.Климовск,ул. Мичурина д.6
	2026

	19
	мкрн.Климовск,ул. Симферопольская д.45
	2026

	20
	мкрн.Климовск,ул. Маяковского д.16
	2026

	21
	мкрн.Климовск,ул. Серпуховская д.3А
	2026

	22
	мкрн.Климовск,ул. Серпуховская д.7
	2026

	23
	мкрн.Климовск,ул. Речная д.7
	2026

	24
	мкрн.Климовск,ул. Рожкова д.90
	2026

	25
	мкрн.Климовск,ул. Победы д.2
	2026

	26
	мкрн.Климовск,ул. Суворова д.2А
	2026

	27
	мкрн.Климовск,ул. Советская д.10
	2026

	28
	п.МИС, ул.Академика Горячкина, д. 120 стр.1
	2026

	29
	мкрн.Львовский, ул. Строителей д.23
	2026

	30
	п.Дубровицы, д.42
	2026

	31
	д.Лемешово, д.44
	2026

	32
	п.Кузнечики, д.7
	2026

	33
	п. МИС, ул. Промышленная, д.100
	2026

	34
	п. МИС, д.26 к.2
	2026

	35
	п. Сынково, ул. Центральная, д.2
	2026

	36
	п.Романцево, д.3 (у котельной)
	2026

	37
	д.Спирово, д.14 (у памятника)
	2026


Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, 

в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области»

	№ п/п
	Мероприятия подпрограммы
	Сроки исполнения мероприятия
	Источники финансирования
	Всего (тыс. руб.)
	Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
	Ответственный за выполнение мероприятия

	
	
	
	
	
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1
	Основное мероприятие И4.
Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»
	2023-2025
	Итого
	193 270,55730
	0,00000
	0,00000
	193 270,55730
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	Комитет по благоустройству  и дорожному хозяйству Администрации Городского округа Подольск

Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Администрации Городского округа Подольск

	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	Средства бюджета Городского округа Подольск
	193 270,55730
	0,00000
	0,00000
	193 270,55730
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	Внебюджетные источники 
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	1.1
	Мероприятие И4.01.

Ремонт дворовых территорий
	2023-2025
	Итого
	193 270,55730
	0,00000
	0,00000
	193 270,55730
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	Комитет по благоустройству и дорожному хозяйству Администрации Городского округа Подольск

Комитет по строительству и архитектуре Администрации Городского округа Подольск

	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,000000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,000000
	0,000000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	Средства бюджета Городского округа Подольск
	193 270,55730
	0,00000
	0,00000
	193 270,55730
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	Внебюджетные источники 
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	Выполнен ремонт дворовых территорий, ед.
	 Х
	 Х
	Всего
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	Итого 2026 год
	В том числе:
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	2 квартал
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	26
	0
	0
	26
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	1
	Основное мероприятие F2.
Формирование комфортной городской среды
	2023-2025
	Итого
	131 859,11947
	106 210,80000
	25 648,31947
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	Комитет по благоустройству  и дорожному хозяйству Администрации Городского округа Подольск

Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Администрации Городского округа Подольск

	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	0,00000
	0,00000
	0,000000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	79 233,22000
	79 233,22000
	0,000000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	Средства бюджета Городского округа Подольск
	52 625,89947
	26 977,58000
	25 648,31947
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	Внебюджетные источники 
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	1.1
	Мероприятие F2.01. 

Мероприятие в рамках ГП МО - Ремонт дворовых территорий
	2023-2025
	Итого
	131 859,11947
	106 210,80000
	25 648,31947
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	Комитет по благоустройству и дорожному хозяйству Администрации Городского округа Подольск

Комитет по строительству и архитектуре Администрации Городского округа Подольск

	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	79 233,22000
	79 233,22000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	Средства бюджета Городского округа Подольск
	52 625,89947
	26 977,58000
	25 648,31947
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	Внебюджетные источники 
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	Выполнен ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий, ед.
	 Х
	 Х
	Всего
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	Итого 2026 год
	В том числе:
	2027 год
	2028 год 
	2029 год
	2030 год
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	2 квартал
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	10
	7
	3
	0


	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	2
	Основное мероприятие 01.

Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципального образования Московской области
	2023-2025
	Итого
	5 647 425,11240
	1 613 336,24627
	1 498 595,64232
	2 535 493,22381
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	 Комитет по благоустройству и дорожному хозяйству Администрации Городского округа Подольск



	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	53 002,75493
	36 926,61000
	938,06930
	15 138,07563
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	Средства бюджета Городского округа Подольск
	5 594 422,35747
	1 576 409,63627
	1 497 657,57302
	2 520 355,14818
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	Внебюджетные источники 
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	2.1
	Мероприятие 01.01.

Мероприятие в рамках ГП МО - Ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий
	2023-2025
	Итого
	57 564,31194
	39 176,97000
	18 387,34194
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	 Комитет по благоустройству и дорожному хозяйству Администрации Городского округа Подольск



	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	29 226,00000
	29 226,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	Средства бюджета Городского округа Подольск
	28 338,31194
	9 950,97000
	18 387,34194
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	Внебюджетные источники 
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	Выполнен ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе пешеходных дорожек, тротуаров, парковок, проездов, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов, кв. м
	 Х
	 Х
	Всего
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	Итого 2026 год
	В том числе:
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	2 квартал
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	43561,85
	28533,85
	15028,00
	0


	0
	0
	0
	  0
	0
	0
	0
	0
	0


	0

	2.2
	Мероприятие 01.02. 

Мероприятие в рамках ГП МО - Создание и ремонт пешеходных коммуникаций
	2023-2025
	Итого
	19 833,06675
	8602,87000
	11 230,19675
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	Комитет по благоустройству и дорожному хозяйству Администрации Городского округа Подольск

Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Администрации Городского округа Подольск

	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	 6 417,61000
	 6 417,61000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	Средства бюджета Городского округа Подольск
	13 415,45675
	2 185,26000 
	11 230,19675
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	Внебюджетные источники 
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	Созданы и отремонтированы пешеходные коммуникации, ед.
	 Х
	 Х
	Всего
	2023 год
	2024 год
	2025 год 
	Итого 2026 год
	В том числе:
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	2 квартал
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	42
	18
	24
	0

	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	2.3
	Мероприятие 01.03.

Создание административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства
	2023-2025
	Итого
	3 850,58665
	1 283,00000
	1 177,00766
	1 390,57899
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	Комитет по благоустройству и дорожному хозяйству Администрации Городского округа Подольск

	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	3 481,44829
	1 283,00000
	938,06930
	1260,37899
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	Средства бюджета Городского округа Подольск
	369,13836
	0,00000
	238,93836
	130,200000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	Внебюджетные источники 
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	В муниципальном образовании созданы административные комиссии, уполномоченные рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства, ед.


	 Х
	 Х
	Всего
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	Итого 2026 год
	В том числе:
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	2 квартал
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	3
	1
	1
	1


	0
	0


	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	2.4
	Мероприятие 01.06.

Приобретение коммунальной техники
	2023-2025
	Итого
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	Комитет по благоустройству и дорожному хозяйству Администрации Городского округа Подольск



	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	Средства бюджета Городского округа Подольск
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	Внебюджетные источники 
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	Приобретена коммунальная техника, ед.
	 Х
	 Х
	Всего
	2023 год
	2024 год
	
	Итого 2026 год
	В том числе
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	2 квартал
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	0
	0
	0
	0


	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	2.5
	Мероприятие 01.09.  Устройство и модернизация контейнерных площадок
	2023-2025
	Итого
	22 284,07450
	0,00000
	0,00000
	22 284,07450
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Администрации Городского округа Подольск

	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	13 877,69664
	0,00000
	0,00000
	13 877,69664
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	Средства бюджета Городского округа Подольск
	8 406,37786
	0,00000
	0,00000
	8 406,37786
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	Внебюджетные источники 
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	Выполнено устройство и модернизация контейнерных площадок, кв. м
	 Х
	 Х
	Всего
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	Итого 2026 год
	В том числе:
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	2 квартал
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	2865,75
	0
	0
	2865,75
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	2.6
	Мероприятие 01.15.

Содержание дворовых территорий
	2023-2025
	Итого
	841 913,73261
	52 368,50987
	46 229,86913
	743 315,35361
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	 Комитет по благоустройству и дорожному хозяйству Администрации Городского округа Подольск

 Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Администрации Городского округа Подольск

	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	Средства бюджета Городского округа Подольск
	841 913,73261
	52 368,50987
	46 229,86913
	743 315,35361
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	Внебюджетные источники 
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000


	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	Обеспечено содержание дворовых территорий, тыс. кв. м
	 Х
	 Х
	Всего
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	Итого 2026 год
	В том числе:
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	2 квартал
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	6 739,28328
	2 246, 42776
	2 246, 42776
	2 246, 42776

	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	2.7
	Мероприятие 01.16.

Содержание общественных пространств (за исключением парков культуры и отдыха)
	2023-2025
	Итого
	2 547 321,49529
	911 488,07444
	768 069,30344
	867 764,11741
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	Комитет по благоустройству и дорожному хозяйству Администрации Городского округа Подольск

Администрация Городского округа Подольск

	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	Средства бюджета Городского округа Подольск
	2 547 321,49529
	911 488,07444
	768 069,30344
	867 764,11741
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	Внебюджетные источники 
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	Обеспечено содержание общественных пространств (за исключением парков культуры и отдыха), тыс. кв. м
	 Х
	 Х
	Всего
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	Итого 2026 год
	В том числе:
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	2 квартал
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	9862,070448
	3 287, 356816
	3 287, 356816
	3 287, 356816

	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	2.8


	Мероприятие 01.17.

Благоустройство дворовых территорий 
	2023-2025
	Итого
	174 335,02432
	167 640,07542
	6 694,94890
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Администрации Городского округа Подольск

Комитет по благоустройству и дорожному хозяйству Администрации Городского округа Подольск



	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	Средства бюджета Городского округа Подольск
	174 335,02432
	167 640,07542
	6 694,94890
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	Внебюджетные источники 
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	Благоустроены дворовые территории за счет средств муниципального образования Московской области, ед.
	 Х
	 Х
	Всего
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	Итого 2026 год
	В том числе:
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	2 квартал
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	10
	7
	3
	0


	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	2.9
	Мероприятие 01.18

Содержание парков культуры и отдыха
	2023-2025
	Итого
	281 418,53140
	68 197,46510
	60 564,00000
	152 657,06630
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	Комитет по культуре, туризму и молодежной политике Администрации Городского округа Подольск

	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	Средства бюджета Городского округа Подольск
	281 418,53140
	68 197,46510
	60 564,00000
	152 657,06630
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	Внебюджетные источники 
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	Обеспечено содержание парков культуры и отдыха, тыс. кв. м
	 Х
	 Х
	Всего
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	Итого 2026 год
	В том числе:
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	2 квартал
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	2388,891
	796,297
	796,297
	796,297

	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	2.10
	Мероприятие 01.19.

Содержание внутриквартальных проездов
	2023-2025
	Итого
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Администрации Городского округа Подольск

	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	Средства бюджета Городского округа Подольск
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	Внебюджетные источники 
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	Обеспечено содержание внутриквартальных проездов, тыс. кв. м
	 Х
	 Х
	Всего
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	Итого 2026 год
	В том числе:
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	2 квартал
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	0
	0
	0
	0


	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	2.11
	Мероприятие 01.20. 

Замена и модернизация детских игровых площадок


	2023-2025
	Итого
	136 989,46294
	68 067,55636
	68 921,90658
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	 Комитет по благоустройству и дорожному хозяйству Администрации Городского округа Подольск



	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	Средства бюджета Городского округа Подольск
	136 989,46294
	68 067,55636
	68 921,90658
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	Внебюджетные источники 
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	Замена детских игровых площадок, ед.
	 Х
	 Х
	Всего
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	Итого 2026 год
	В том числе:
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	2 квартал
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	29
	15
	14
	0


	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	2.12
	Мероприятие 01.21. 

Содержание, ремонт и восстановление уличного освещения
	2023-2025
	Итого
	430 719,36020
	124 119,96903
	137 852,52475
	168 746,86642
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	 Комитет по благоустройству и дорожному хозяйству Администрации Городского округа Подольск

	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	0,000000
	0,000000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,000000
	0,000000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	Средства бюджета Городского округа Подольск
	430 719,36020
	124 119,96903
	137 852,52475
	168 746,86642
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	Внебюджетные источники 
	0,000000
	0,000000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	Количество светильников, ед.
	 Х
	 Х
	Всего
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	Итого 2026 год
	В том числе:
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	2 квартал
	9  месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	36155
	 17 555
	17600
	1000


	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	2.13
	Мероприятие 01.22.

Замена неэнергоэффективных светильников наружного освещения
	2023-2025
	Итого
	91 170,03866
	86 931,45499
	0,00000
	4 238,58367
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	 Комитет по благоустройству и дорожному хозяйству Администрации Городского округа Подольск

	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	Средства бюджета Городского округа Подольск
	91 170,03866
	86 931,45499
	0,00000
	4 238,58367
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	Внебюджетные источники 
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	Количество замененных неэнергоэффективных светильников наружного освещения, ед.
	 Х
	 Х
	Всего
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	Итого 2026 год
	В том числе:
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	2 квартал
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	4027
	 3921
	0
	106


	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	2.14
	Мероприятие 01.23.

Установка шкафов управления наружным освещениям
	2023-2025
	Итого
	61 132,29559
	16 203,48614
	20 465,76360
	24 463,04585
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	Комитет по благоустройству и дорожному хозяйству Администрации Городского округа Подольск

	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	Средства бюджета Городского округа Подольск
	61 132,29559
	16 203,48614
	20 465,76360
	24 463,04585
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	Внебюджетные источники 
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	Количество установленных шкафов управления наружным освещением, ед.
	 Х
	 Х
	Всего
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	Итого 2026 год
	В том числе:
	2027 год
	2028 го
	2029 год
	2030 год
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	2 квартал
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	155
	47
	61
	47


	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	2.15
	Мероприятие 01.24.

Ликвидация несанкционированных навалов мусора
	2023-2025
	Итого
	700 328,85387
	69 256,81492
	228 164,10325
	402907,93570
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	Комитет по благоустройству и дорожному хозяйству Администрации Городского округа Подольск

	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	Средства бюджета Городского округа Подольск
	700 328,85387
	69 256,81492
	228 164,10325
	402907,93570
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	Внебюджетные источники 
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	Объем ликвидированных навалов мусора, куб.м.
	 Х
	 Х
	Всего
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	Итого 2026 год
	В том числе:
	2027 год 
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	2 квартал
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	26000
	0
	0
	26000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	2.16
	Мероприятие 01.28.

Мероприятие не включенное в ГП МО-Создание и ремонт пешеходных коммуникаций
	2023-2025
	Итого
	358,04743
	0,00000
	358,04743
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Администрации Городского округа Подольск 

	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	Средства бюджета Городского округа Подольск
	358,04743
	0,00000
	358,04743
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	Внебюджетные источники 
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	Созданы и отремонтированы пешеходные коммуникации, не включенные в ГП МО, ед.
	 Х
	 Х
	Всего
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	Итого 2026 год
	В том числе:
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	2 квартал
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	2.17
	Мероприятие 01.29.

Модернизация асфальтовых и иных покрытий с дополнительным благоустройством на дворовых территориях
	2023-2025
	Итого
	104 660,34351
	0,00000
	104 660,34351
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	Комитет по благоустройству и дорожному хозяйству Администрации Городского округа Подольск



	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	Средства бюджета Городского округа Подольск
	104 660,34351
	0,00000
	104 660,34351
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	Внебюджетные источники 
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	Модернизированы дворовые территории, ед.
	 Х
	 Х
	Всего
	2023 год
	2024 год
	
	Итого 2026 год
	В том числе:
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	2 квартал
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	14
	0
	14
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	2.18
	Мероприятие 01.30.

Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области
	2023-2025
	Итого
	25 820,28538
	0,00000
	25 820,28538
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	Комитет по благоустройству и дорожному хозяйству Администрации Городского округа Подольск



	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	Средства бюджета Городского округа Подольск
	25 820,28538
	0,00000
	25 820,28538
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	Внебюджетные источники 
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области, ед.
	 Х
	 Х
	Всего
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	Итого 2026 год
	В том числе:
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	2 квартал
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	2
	0
	2
	0


	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	2.19
	Мероприятие 01.32.

Ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий

(картами свыше 25 кв. м)
	2023-2025
	Итого
	12351,10698
	0,00000
	0,00000
	12351,10698
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	Комитет по благоустройству и дорожному хозяйству Администрации Городского округа Подольск



	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	Средства бюджета Городского округа Подольск
	12351,10698
	0,00000
	0,00000
	12351,10698
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	Внебюджетные источники 
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	Выполнен ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе пешеходных дорожек, тротуаров, парковок, проездов, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных (картами свыше 25 кв. м), кв.м.
	 Х
	 Х
	Всего
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	Итого 2026 год
	В том числе:
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	2 квартал
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	7668,53
	0
	0
	7668,53
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	2.20
	Мероприятие 01.33.

Создание и ремонт пешеходных коммуникаций на дворовых территориях и общественных пространствах (без организации наружного освещения)
	2023-2025
	Итого
	19 113,57820
	0,00000
	0,00000
	19 113,57820
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	Комитет по благоустройству и дорожному хозяйству Администрации Городского округа Подольск



	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	Средства бюджета Городского округа Подольск
	19 113,57820
	0,00000
	0,00000
	19 113,57820
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	Внебюджетные источники 
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	Созданы и отремонтированы пешеходные коммуникации на дворовых территориях и общественных пространствах (без организации наружного освещения), ед.
	 Х
	 Х
	Всего
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	Итого 2026 год
	В том числе:
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	2 квартал
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	27
	0
	0
	27
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	2.21
	Мероприятие 01.34

Замена и модернизация детских игровых площадок (Демонтаж, освещение, видеонаблюдение)
	2023-2025
	Итого
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	Комитет по благоустройству и дорожному хозяйству Администрации Городского округа Подольск



	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	Средства бюджета Городского округа Подольск
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	Внебюджетные источники 
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	1.Выполнены демонтажные работы (игровое оборудование, малые архитектурные формы, резиновое покрытие, твердое основание) в рамках реализации мероприятия по замене и модернизации детских игровых площадок, ед.
	 Х
	 Х
	Всего
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	Итого 2026 год
	В том числе:
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	2 квартал
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	0
	0
	0
	0


	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	2. Выполнено устройство и (или) модернизация систем наружного освещения в рамках реализации мероприятия по замене и модернизации детских игровых площадок, ед.
	 Х
	 Х
	Всего
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	Итого 2026 год
	В том числе:
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	2 квартал
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	0
	0
	0
	0


	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	3. Количество установленных камер видеонаблюдения подключенных к системе «Безопасный регион» в рамках реализации  мероприятия по замене и модернизации детских игровых площадок, ед.
	 Х
	 Х
	Всего
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	Итого 2026 год
	В том числе:
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	2 квартал
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	0
	0
	0
	0


	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	4. Проведение экспертизы результатов, предусмотренных контрактом в рамках реализации  мероприятия по замене и модернизации детских игровых площадок, ед.
	 Х
	 Х
	Всего
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	Итого 2026 год
	В том числе:
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 квартале
	2 квартале
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	0
	0
	0
	0


	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	2.22
	Мероприятие 01.35.

Замена и модернизация детских игровых площадок (Установка ДИП)
	2023-2025
	Итого
	92 750,57087
	0,00000
	0,00000
	92 750,57087
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	Комитет по благоустройству и дорожному хозяйству Администрации Городского округа Подольск



	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	Средства бюджета Городского округа Подольск
	92 750,57087
	0,00000
	0,00000
	92 750,57087
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	Внебюджетные источники 
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	1. Установлены детские игровые площадки в рамках реализации мероприятия по замене и модернизации детских игровых площадок, ед.
	 Х
	 Х
	Всего
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	Итого 2026 год
	В том числе:
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	2 квартал
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	20
	0
	0
	20


	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	2.Подготовлено твердое основание под детские игровые площадки с пешеходными дорожками в рамках реализации мероприятия по замене и модернизации детских игровых площадок, ед.
	 Х
	 Х
	Всего
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	Итого 2026 год
	В том числе:
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	2 квартал
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	20
	0
	0
	20


	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	2.23
	Мероприятие 01.39.

Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области (Установка ДИП)
	2023-2025
	Итого
	23 510,34531
	0,00000
	0,00000
	23 510,34531
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	Комитет по благоустройству и дорожному хозяйству Администрации Городского округа Подольск



	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	Средства бюджета Городского округа Подольск
	23 510,34531
	0,00000
	0,00000
	23 510,34531
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	Внебюджетные источники 
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	1. Модернизированы детские игровые площадки, установленные ранее с привлечением средств бюджета Московской области, ед..
	 Х
	 Х
	Всего
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	Итого 2026 год
	В том числе:
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	2 квартал
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	2
	0
	0
	2


	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	Подготовлено твердое основание под детские игровые площадки с пешеходными дорожками в рамках реализации мероприятия по модернизации детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области, ед.


	 Х
	 Х
	Всего
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	Итого 2026 год
	В том числе:
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	2 квартал
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	2
	0
	0
	2


	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	2.24
	Мероприятие 01.40.

Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области (Демонтаж, освещение, видеонаблюдение)
	2023-2025
	Итого
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	Комитет по благоустройству и дорожному хозяйству Администрации Городского округа Подольск



	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	Средства бюджета Городского округа Подольск
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	Внебюджетные источники 
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	1. Выполнены демонтажные работы (игровое оборудование, малые архитектурные формы, резиновое покрытие, твердое основание) в рамках реализации мероприятия по модернизации детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области, ед.


	 Х
	 Х
	Всего
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	Итого 2026 год
	В том числе:
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	2 квартал
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	0
	0
	0
	0


	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	2.Выполнено устройство и (или) модернизация систем наружного освещения в рамках реализации мероприятия по модернизации детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области, ед.


	 Х
	 Х
	Всего
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	Итого 2026 год
	В том числе:
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	2 квартал
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	3.Количество установленных камер видеонаблюдения, подключенных к системе «Безопасный регион» в рамках реализации мероприятия по модернизации детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области, ед.


	 Х
	 Х
	Всего
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	Итого 2026 год
	В том числе:
	2027год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	2 квартал
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	4.Проведение экспертизы результатов, предусмотренных в рамках реализации мероприятия по модернизации детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области, ед.


	 Х
	 Х
	Всего
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	Итого 2026 год
	В том числе:
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	2 квартал
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	5.Осуществлен строительный контроль на объектах благоустройства (ДИП), ед.


	 Х
	 Х
	Всего
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	Итого 2026 год
	В том числе:
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	2 квартал
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	3.
	Основное мероприятие 02. Создание благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области
	2023-2025
	Итого
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,000000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Администрации Городского округа Подольск

	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,000000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	Средства бюджета Городского округа Подольск
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,000000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	Внебюджетные источники 
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	3.1
	Мероприятие 02.02

Аварийно-восстановительные работы в многоквартирных домах
	2023-2025
	Итого
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,000000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Администрации Городского округа Подольск

	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,000000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	Средства бюджета Городского округа Подольск
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,000000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	Внебюджетные источники 
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	Завершены аварийно-восстановительные работы в многоквартирных домах, ед.
	 Х
	 Х
	Всего
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	Итого 2026 год
	В том числе:
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	2 квартал
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	0
	0
	0
	0


	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	4.
	Основное мероприятие 03. 

Приведение в надлежащее состояние подъездов в многоквартирных домах
	2023-2025
	Итого
	200 817,51330
	73 353,42000
	114 042,81542
	13 421,27788
	0,00000
	0,000000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	 Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Администрации Городского округа Подольск



	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	25 230,40000
	25 230,40000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,000000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	Средства бюджета Городского округа Подольск
	25 272,61330
	8 590,52000
	3260,81542
	13 421,27788
	0,00000
	0,000000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	Внебюджетные источники 
	150 314,500000
	39 532,50000
	110 782,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	4.1
	Мероприятие 03.01. 

Мероприятие в рамках ГП МО - Ремонт подъездов в многоквартирных домах
	2023-2025
	Итого
	187 396,23542
	73 353,42000
	114 042,81542
	0,00000
	0,00000
	0,000000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Администрации Городского округа Подольск

	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	25 230,40000
	25 230,40000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,000000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	Средства бюджета Городского округа Подольск
	11 851,33542
	8 590,52000
	3 260,81542
	0,00000
	0,00000
	0,000000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	Внебюджетные источники 
	150 314,500000
	39 532,50000
	110 782,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	Проведен ремонт подъездов МКД, ед
	 Х
	 Х
	Всего
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	Итого 2026 год
	В том числе:
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	2 квартал
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	228
	94
	134
	0


	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	2.2
	Мероприятие 03.04. 

Ремонт подъездов в многоквартирных домах
	2023-2025
	Итого
	13 421,27788
	0,00000
	0,00000
	13 421,27788
	0,00000
	0,000000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Администрации Городского округа Подольск

	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,000000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	Средства бюджета Городского округа Подольск
	13 421,27788
	0,00000
	0,00000
	13 421,27788
	0,00000
	0,000000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	Внебюджетные источники 
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	Количество отремонтированных подъездов в многоквартирных домах ед.
	 Х
	 Х
	Всего
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	Итого 2026 год
	В том числе:
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	23
	0
	0
	23


	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	Итого по подпрограмме
	Итого
	6 173 372,30247
	1 792 900,46627
	1 638 286,77721


	2 742 185,05899
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	Х

	
	
	Средства федерального бюджета 
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	Средства бюджета Московской области
	157 466,37493
	141 390,23000
	938,06930
	15 138,07563
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	Средства бюджета Городского округа Подольск
	5 865 591,42754
	1 611 977,73627
	1 526 566,70791
	2 727 046,98336
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	Внебюджетные источники 
	150 314,500000
	39 532,50000
	110 782,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	


Адресный перечень объектов муниципальной собственности, имущества, предназначенного для решения вопросов местного значения, на которые предоставляется субсидия (иной межбюджетный трансферт) из бюджета Московской области бюджету Городского округа Подольск Московской области, либо финансирование которых осуществляется за счет средств бюджета Городского округа Подольск Московской области, предусмотренная мероприятием F2.01                                                                                                                                                                  

подпрограммы «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, 

в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области» муниципальной программы Городского округа Подольск  «Формирование современной комфортной городской среды» 

	№ п/п
	Наименование объекта, адрес объекта
	Мощность/ прирост мощности объекта строительства (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее)
	Виды работ в соответствии с классификатором работ
	 Сроки проведения работ


	Открытие объекта/ завершение работ
	Предельная стоимость объекта капитального строительства/ работ (тыс. руб.)
	Профинан-сировано 

на 01.01.2023, (тыс. руб.)
	Источники финансирования
	Финансирование, в том числе по годам реализации программы 

(тыс. руб.)
	Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/ до завершения работ

(тыс. руб.)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Всего
	2023

год
	2024

год
	2025

год
	2026

год
	2027

год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19

	1.
	Г.о. Подольск, г. Подольск, ул. Машиностроителей, 22, 24, 24а, 26, 26а
	-
	Ремонт дворовых территорий
	2023
	12.2023
	18 367, 97000
	-
	Итого
	18 367, 97000
	18 367, 97000
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства 

Федерального бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	13 702,50000
	13 702,50000
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Городского округа Подольск
	4 665, 47000
	4 665, 47000
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	2.
	г.о. Подольск, г. Подольск, ул. Машиностроителей, 4, 6, 8, 10

	-
	Ремонт дворовых территорий
	2023
	12.2023
	16 957,17000
	-
	Итого
	16 957,17000
	16 957,17000
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства 

Федерального бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	12650,04000
	12650,04000
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Городского округа Подольск
	4 307,13000
	4 307,13000
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	3.


	г.о. Подольск, г. Подольск, К. Готвальда, 17, 19, 17а, 19а

	-
	Ремонт дворовых территорий
	2023
	12.2023
	14 541,44000
	-
	Итого
	14 541,44000
	14 541,44000
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства 

Федерального бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	10 847,91000
	10 847,91000
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Городского округа Подольск
	3 693,53000
	3 693,53000
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	4.
	г.о. Подольск, г. Подольск, Красногвард. Б-р, 33, 35, 37
	-
	Ремонт дворовых территорий
	2023
	12.2023
	15 915,30000
	-
	Итого
	15 915,30000
	15 915,30000
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства 

Федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	11 872, 81000
	11 872, 81000
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Городского округа Подольск
	4 042, 49000
	4 042, 49000
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	5.
	г.о. Подольск, г. Подольск, ул. Вокзальная, д. д. 1, 3
	-
	Ремонт дворовых территорий
	2023
	12.2023
	7 162, 95000
	-
	Итого
	7 162, 95000
	7 162, 95000
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства 

Федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	5 343, 56000
	5 343, 56000
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Городского округа Подольск
	1 819,39000
	1 819,39000
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	6.
	г.о. Подольск, г. Подольск, Красногвардейский бульвар,д.д.29, 29б, 29а, 31

	-
	Ремонт дворовых территорий
	2023
	12.2023
	19 854, 86000
	-
	Итого
	19 854, 86000
	19 854, 86000
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства 

Федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	14 811,72000
	14 811,72000
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Городского округа Подольск
	5 043,14000
	5 043,14000
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	7.
	г.о. Подольск, г. Подольск, ул. Чайковского,д.50, ул. Школьная,д.39, ул. Чернышевского, д.1а37

	-
	Ремонт дворовых территорий
	2023
	12.2023
	13 411, 11000
	-
	Итого
	13 411, 11000
	13 411, 11000
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства 

Федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	10 004, 68000
	10 004, 68000
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Городского округа Подольск
	3 406,43000
	3 406,43000
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	8.
	Московская область, Г.о. Подольск, г.Подольск, ул. Молодёжная, д.5, 7 корп.1, д.7, корп.2, д.7 корп.3, д.7, корп.4, 7 корп.5,7
	-
	Ремонт дворовых территорий
	2024
	12.2024
	13407,29464
	-
	Итого
	13407,29464
	0,00
	13407,29464
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства 

Федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Городского округа Подольск
	13407,29464
	0,00
	13407,29464
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	-
	

	9.
	Г. о. Подольск, г. Подольск, ул. Свердлова, д. д. 9, 11, 11а
	-
	Ремонт дворовых территорий
	2024
	12.2024
	7831,18537
	-
	Итого
	7831,18537
	0,00
	7831,18537
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства 

Федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Городского округа Подольск
	7831,18537
	0,00
	7831,18537
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	-
	

	10.
	Г. о. Подольск, г. Подольск, ул. Юбилейная, д. д. 34, 36
	-
	Ремонт дворовых территорий
	2024
	12.2024
	4409,83946
	-
	Итого
	4409,83946
	0,00
	4409,83946
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства 

Федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Городского округа Подольск
	4409,83946
	0,00
	4409,83946
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	-
	

	Всего по мероприятию:
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	Всего:
	131859,11947
	106 210,80000
	25648,31947
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	79 233,22000
	79 233,22000
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Городского округа Подольск
	52625,89947
	26 977,58000
	25648,31947
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	


Адресный перечень объектов муниципальной собственности, имущества, предназначенного для решения вопросов местного значения, на которые предоставляется субсидия (иной межбюджетный трансферт) из бюджета Московской области бюджету Городского округа Подольск Московской области, либо финансирование которых осуществляется за счет средств бюджета Городского округа Подольск Московской области, предусмотренная мероприятием 01.02                                                                                                                                                                  

подпрограммы «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, 

в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области» муниципальной программы Городского округа Подольск  «Формирование современной комфортной городской среды» 

	№ п/п
	Наименование объекта, адрес объекта
	Мощность/ прирост мощности объекта строительства (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее)
	Виды работ в соответствии с классификатором работ
	 Сроки проведения работ


	Открытие объекта/ завершение работ
	Предельная стоимость объекта капитального строительства/ работ (тыс. руб.)
	Профинан-сировано 

на 01.01.2023, (тыс. руб.)
	Источники финансирования
	Финансирование, в том числе по годам реализации программы 

(тыс. руб.)
	Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/ до завершения работ

(тыс. руб.)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Всего
	2023

год
	2024

год
	2025

год
	2026

год
	2027

год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19

	1.
	Пешеходная коммуникация, г. о. Подольск, г. Подольск, Б. Ивановская, 14/61, 16, Революционный проспект, 88, К. Маркса, 57 (55.437104, 37.543688; 55.436565, 37.545038)
	-
	строительство, проектно-изыскательские работы, реконструкция, техническое перевооружение, капитальный ремонт, ремонт, приобретение
	12.2023
	12.2023
	848,280000
	-
	Итого
	848,28000
	848,28000
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства 

Федерального бюджета
	0,00000
	0,00000
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	632,81000
	632,81000
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Городского округа Подольск
	215,47000
	215,47000
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	2.
	Пешеходная коммуникация, г. о. Подольск, г. Подольск, Комсомольская 86 (55.434491, 37.539065; 55.435481, 37.540210)
	-
	Строительство, проектно-изыскательские работы, реконструкция, техническое перевооружение, капитальный ремонт, ремонт, приобретение
	12.2023
	12.2023
	1 056,35000
	-
	Итого
	1 056,35000
	1 056,35000
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства 

Федерального бюджета
	0,00000
	0,00000
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	788,03000
	788,03000
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Городского округа Подольск
	268,32000
	268,32000
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	3.


	Пешеходная коммуникация, г. о. Подольск, г. Подольск, Курская, 4, 2, 4а, Февральская, 2б(55.429822, 37.561547; 55.429890, 37.561842)
	-
	строительство, проектно-изыскательские работы, реконструкция, техническое перевооружение, капитальный ремонт, ремонт, приобретение
	12.2023
	12.2023
	120,04000
	-
	Итого
	120,04000
	120,04000
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства 

Федерального бюджета
	0,00000
	0,00000
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	89,54000
	89,54000
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Городского округа Подольск
	30,50000
	30,50000
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	
	
	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	

	4.


	Пешеходная коммуникация, г. о. Подольск, г. Подольск, Машиностроителей, 12, 14,16, Молодежная 11,11а, 11 б,13 участок 1(55.409607, 37.568251, 55.409445, 37.568406)


	-
	строительство, проектно-изыскательские работы, реконструкция, техническое перевооружение, капитальный ремонт, ремонт, приобретение
	12.2023
	12.2023
	160,06000
	-
	Итого
	160,06000
	160,06000
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства 

Федерального бюджета
	0,00000
	0,00000
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	119,40000
	119,40000
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Городского округа Подольск
	40,66000
	40,66000
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	
	
	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	

	5.


	Пешеходная коммуникация, г. о. Подольск, г. Подольск, Машиностроителей, 12, 14,16, Молодежная 11,11а, 11 б,13 участок 2 (55.409445, 37.568406; 55.409462, 37.569119)
	-
	строительство, проектно-изыскательские работы, реконструкция, техническое перевооружение, капитальный ремонт, ремонт, приобретение
	12.2023
	12.2023
	216,07000
	-
	Итого
	216,07000
	216,07000
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства 

Федерального бюджета
	0,00000
	0,00000
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	161,18000
	161,18000
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Городского округа Подольск
	54,89000
	54,89000
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	6.


	Пешеходная коммуникация, г. о. Подольск, г. Подольск, Машиностроителей, 12, 14,16, Молодежная 11,11а, 11 б,13 участок 3 (55.409539, 37.568693; 55.409837, 37.568874)
	-
	строительство, проектно-изыскательские работы, реконструкция, техническое перевооружение, капитальный ремонт, ремонт, приобретение
	12.2023
	12.2023
	280,10000
	-
	Итого
	280,10000
	280,10000
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства 

Федерального бюджета
	0,00000
	0,00000
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	208,95000
	208,95000
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Городского округа Подольск
	71,15000
	71,15000
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	7.


	Пешеходная коммуникация, г. о. Подольск, г. Подольск, Машиностроителей, 12, 14,16, Молодежная 11,11а, 11 б,13 участок 4 (55.409541, 37.568698; 55.409729, 37.569339)
	-
	строительство, проектно-изыскательские работы, реконструкция, техническое перевооружение, капитальный ремонт, ремонт, приобретение
	12.2023
	12.2023
	360,12000
	-
	Итого
	360,12000
	360,12000
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства 

Федерального бюджета
	0,00000
	0,00000
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	268,64000
	268,64000
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Городского округа Подольск
	91,48000
	91,48000
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	8.


	Пешеходная коммуникация, г. о. Подольск, г. Подольск, ул. Молодежная, 15. (55.409097, 37.570071; 55.408709, 37.570200)
	-
	строительство, проектно-изыскательские работы, реконструкция, техническое перевооружение, капитальный ремонт, ремонт, приобретение
	12.2023
	12.2023
	400,130000
	-
	Итого
	400,13000
	400,13000
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства 

Федерального бюджета
	0,00000
	0,00000
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	298,49000
	298,49000
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Городского округа Подольск
	101,64000
	101,64000
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	9.


	Пешеходная коммуникация, г. о. Подольск, г. Подольск, Рабочая, 11, Мраморная, 1/13 (55.439311, 37.564556; 55.439584, 37.565197)
	-
	строительство, проектно-изыскательские работы, реконструкция, техническое перевооружение, капитальный ремонт, ремонт, приобретение
	12.2023
	12.2023
	448,15000
	-
	Итого
	448,15000
	448,15000
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства 

Федерального бюджета
	0,00000
	0,00000
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	334,31000
	334,31000
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Городского округа Подольск
	113,84000
	113,84000
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	10.


	Пешеходная коммуникация, г. о. Подольск, г. Подольск, Парадный пр-д, 8 (55.439567, 37.561088; 55.439886, 37.560703)
	-
	
	12.2023
	12.2023
	480,16000
	-
	Итого
	480,16000
	480,16000
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	
	
	
	строительство, проектно-изыскательские работы, реконструкция, техническое перевооружение, капитальный ремонт, ремонт, приобретение
	
	
	
	
	Средства 

Федерального бюджета
	0,00000
	0,00000
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	358,19000
	358,19000
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Городского округа Подольск
	121,97000
	121,97000
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	11.


	Пешеходная коммуникация, г. о. Подольск, г. Подольск, Пионерская 15к1,к2,к3, 19,21,Победы 11,13,Ватутина 48/15 (55.413219, 37.534236; 55.413211, 37.534367, 55.413103, 37.534415)
	-
	
	12.2023
	12.2023
	120,04000
	-
	Итого
	120,04000
	120,04000
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства 

Федерального бюджета
	0,00000
	0,00000
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	
	
	
	строительство, проектно-изыскательские работы, реконструкция, техническое перевооружение, капитальный ремонт, ремонт, приобретение
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	89,54000
	89,54000
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Городского округа Подольск
	30,50000
	30,50000
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,0
	0,0
	0,0
	

	12.
	Пешеходная коммуникация, г. о. Подольск, г. Подольск, Правды, 24, 24а, 26 (55.406398, 37.560361; 55.407247, 37.560847)
	
	строительство, проектно-изыскательские работы, реконструкция, техническое перевооружение, капитальный ремонт, ремонт, приобретение
	12.2023
	12.2023
	720,24000
	-
	Итого
	720,24000
	720,24000
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства 

Федерального бюджета
	0,00000
	0,00000
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	537,29000
	537,29000
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Городского округа Подольск
	182,95000
	182,95000
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,0
	0,0
	0,0
	

	13.
	Пешеходная коммуникация, г. о. Подольск, г. Подольск, Свердлова, 43, 43а, 41,41 а (55.418510, 37.534640; 55.418507, 37.535055; 55.418510, 37.534640; 55.417906, 37.535425)
	
	строительство, проектно-изыскательские работы, реконструкция, техническое перевооружение, капитальный ремонт, ремонт, приобретение
	12.2023
	12.2023
	936,31000
	-
	Итого
	936,31000
	936,31000
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства 

Федерального бюджета
	0,00000
	0,00000
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	698,48000
	698,48000
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Городского округа Подольск
	237,83000
	237,83000
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,0
	0,0
	0,0
	

	14.
	Пешеходная коммуникация, г. о. Подольск, г. Подольск, Сосновая, 2 к1, 2 к2, 2 к3 (55.402848, 37.560996; 55.402381, 37.560305)
	
	строительство, проектно-изыскательские работы, реконструкция, техническое перевооружение, капитальный ремонт, ремонт, приобретение
	12.2023
	12.2023
	560,19000
	-
	Итого
	560,19000
	560,19000
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства 

Федерального бюджета
	0,00000
	0,00000
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	417,90000
	417,90000
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Городского округа Подольск
	142,29000
	142,29000
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,0
	0,0
	0,0
	

	15.
	Пешеходная коммуникация, г. о. Подольск, г. Подольск, ул. Веллинга, д. д. 10, 10а, 12 (55.433173, 37.537395; 55.432695, 37.536415)


	
	строительство, проектно-изыскательские работы, реконструкция, техническое перевооружение, капитальный ремонт, ремонт, приобретение
	12.2023
	12.2023
	640,21000
	-
	Итого
	640,21000
	640,21000
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства 

Федерального бюджета
	0,00000
	0,00000
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	477,59000
	477,59000
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Городского округа Подольск
	162,62000
	162,62000
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,0
	0,0
	0,0
	

	16.
	Пешеходная коммуникация, г. о. Подольск, г. Подольск, Халатова, 4 (55.440705, 37.573571; 55.440404, 37.573783)
	
	строительство, проектно-изыскательские работы, реконструкция, техническое перевооружение, капитальный ремонт, ремонт, приобретение
	12.2023
	12.2023
	280,10000
	-
	Итого
	280,10000
	280,10000
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства 

Федерального бюджета
	0,00000
	0,00000
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	208,95000
	208,95000
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Городского округа Подольск
	71,15000
	71,15000
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,0
	0,0
	0,0
	

	17.
	Пешеходная коммуникация, г. о. Подольск, г. Подольск, Шаталова, 4 (55.404617, 37.535153; 55.404438, 37.534910)
	
	строительство, проектно-изыскательские работы, реконструкция, техническое перевооружение, капитальный ремонт, ремонт, приобретение
	12.2023
	12.2023
	216,07000
	-
	Итого
	216,07000
	216,07000
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства 

Федерального бюджета
	0,00000
	0,00000
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	161,18000
	161,18000
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Городского округа Подольск
	54,89000
	54,89000
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,0
	0,0
	0,0
	

	18.
	Пешеходная коммуникация, г. о. Подольск, г. Подольск, с. Сынково от детского сада до дома № 3 (55.351600, 37.628743, 55.351616, 37.629355; 55.351908, 37.629925)
	
	строительство, проектно-изыскательские работы, реконструкция, техническое перевооружение, капитальный ремонт, ремонт, приобретение
	12.2023
	12.2023
	760,25000
	-
	Итого
	760,25000
	760,25000
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства 

Федерального бюджета
	0,00000
	0,00000
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	567,14000
	567,14000
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Городского округа Подольск
	193,11000
	193,11000
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,0
	0,0
	0,0
	

	19
	Пешеходная коммуникация Г. о. Подольск, г. Подольск,  ул. Подольских Курсантов, д. 4 (55.417457, 37.544786; 55.417077, 37.544563)


	
	строительство, проектно-изыскательские работы, реконструкция, техническое перевооружение, капитальный ремонт, ремонт, приобретение
	2024
	12.2024
	373,72188
	-
	Итого
	373,72188
	0,00
	373,72188
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства 

Федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Городского округа Подольск
	373,72188
	0,00
	373,72188
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	

	20
	Пешеходная коммуникация Г. о. Подольск, г. Подольск,  ул. Подольских Курсантов, д. 4 (55.417053, 37.544548; 55.416832, 37.544517)


	
	строительство, проектно-изыскательские работы, реконструкция, техническое перевооружение, капитальный ремонт, ремонт, приобретение
	2024
	12.2024
	343,19705


	-
	Итого
	343,19705
	0,00000
	343,19705
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства 

Федерального бюджета
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Городского округа Подольск
	343,19705
	0,00000
	343,19705
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,0
	0,0
	0,0
	

	21
	Пешеходная коммуникация Г. о. Подольск, г. Подольск,  ул. Подольских Курсантов, д. 4 (55.417053, 37.544548; 55.416837, 37.544620)


	
	строительство, проектно-изыскательские работы, реконструкция, техническое перевооружение, капитальный ремонт, ремонт, приобретение
	2024
	12.2024
	171,59838
	-
	Итого
	171,59838
	0,00000
	171,59838
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства 

Федерального бюджета
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Городского округа Подольск
	171,59838
	0,00000
	171,59838
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,0
	0,0
	0,0
	

	22
	Пешеходная коммуникация Г. о. Подольск, г. Подольск,  ул. Подольских Курсантов, д. 4 (55.416819, 37.544560; 55.416586, 37.543703)


	
	строительство, проектно-изыскательские работы, реконструкция, техническое перевооружение, капитальный ремонт, ремонт, приобретение
	2024
	12.2024
	564,91699
	-
	Итого
	564,91699
	0,00000
	564,91699
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства 

Федерального бюджета
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Городского округа Подольск
	564,91699
	0,00000
	564,91699
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,0
	0,0
	0,0
	

	23
	Пешеходная коммуникация Г. о. Подольск, г. Подольск,  ул. Кирова, д. 58Б, 2я Парковая, д. 19, ул. Маштакова, д. 5 (55.426808, 37.522923; 55.426365, 37.523741)


	
	строительство, проектно-изыскательские работы, реконструкция, техническое перевооружение, капитальный ремонт, ремонт, приобретение
	2024
	12.2024
	438,85872
	-
	Итого
	438,85872
	0,00000
	438,85872
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства 

Федерального бюджета
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Городского округа Подольск
	438,85872
	0,00000
	438,85872
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,0
	0,0
	0,0
	

	24
	Пешеходная коммуникация Г. о. Подольск, г. Подольск,  ул. Маштакова, д. 5 (55.426991, 37.524306; 55.426916, 37.524698)


	
	строительство, проектно-изыскательские работы, реконструкция, техническое перевооружение, капитальный ремонт, ремонт, приобретение
	2024
	12.2024
	212,68482
	-
	Итого
	212,68482
	0,00000
	212,68482
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства 

Федерального бюджета
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Городского округа Подольск
	212,68482
	0,00000
	212,68482
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,0
	0,0
	0,0
	

	25
	Пешеходная коммуникация Г. о. Подольск, г. Подольск, Октябрьский пр. д.  1 (55.420370, 37.507776; 55.420481, 37.506432)


	
	строительство, проектно-изыскательские работы, реконструкция, техническое перевооружение, капитальный ремонт, ремонт, приобретение
	2024
	12.2024
	766,74134
	-
	Итого
	766,74134
	0,00000
	766,74134
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства 

Федерального бюджета
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Городского округа Подольск
	766,74134
	0,00000
	766,74134
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,0
	0,0
	0,0
	

	26
	Пешеходная коммуникация Г. о. Подольск, г. Подольск, Октябрьский пр. д.  1 (55.420450, 37.506996; 55.420595, 37.507047)


	
	строительство, проектно-изыскательские работы, реконструкция, техническое перевооружение, капитальный ремонт, ремонт, приобретение
	2024
	12.2024
	79,14863
	-
	Итого
	79,14863
	0,00000
	79,14863
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства 

Федерального бюджета
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Городского округа Подольск
	79,14863
	0,00000
	79,14863
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,0
	0,0
	0,0
	

	27
	Пешеходная коммуникация Г. о. Подольск, г. Подольск,  ул. Первомайская, д. 2 (55.426949, 37.544494; 55.427135, 37.544464)


	
	строительство, проектно-изыскательские работы, реконструкция, техническое перевооружение, капитальный ремонт, ремонт, приобретение
	2024
	12.2024
	194,94332
	-
	Итого
	194,94332
	0,00000
	194,94332
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства 

Федерального бюджета
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Городского округа Подольск
	194,94332
	0,00000
	194,94332
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,0
	0,0
	0,0
	

	28
	Пешеходная коммуникация Г. о. Подольск, г. Подольск, Пахринский проезд, д.12, участок 2 (55.431215, 37.498933; 55.431163, 37.498659)
	
	строительство, проектно-изыскательские работы, реконструкция, техническое перевооружение, капитальный ремонт, ремонт, приобретение
	2024
	12.2024
	82,90000
	-
	Итого
	82,90000
	0,00000
	82,90000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства 

Федерального бюджета
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Городского округа Подольск
	82,90000
	0,00000
	82,90000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,0
	0,0
	0,0
	

	29
	Пешеходная коммуникация Г. о. Подольск, г. Подольск, Ленинградский проезд, д. 11 (55.424224, 37.501424; 55.425027, 37.500681)


	
	строительство, проектно-изыскательские работы, реконструкция, техническое перевооружение, капитальный ремонт, ремонт, приобретение
	2024
	12.2024
	557,69504
	-
	Итого
	557,69504
	0,00000
	557,69504
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства 

Федерального бюджета
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Городского округа Подольск
	557,69504
	0,00000
	557,69504
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,0
	0,0
	0,0
	

	30
	Пешеходная коммуникация Г. о. Подольск, г. Подольск, Ленинградский проезд, д. 11 (55.424753, 37.500969; 55.424753, 37.500969)


	
	строительство, проектно-изыскательские работы, реконструкция, техническое перевооружение, капитальный ремонт, ремонт, приобретение
	2024
	12.2024
	56,32350
	-
	Итого
	56,32350
	0,00000
	56,32350
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства 

Федерального бюджета
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Городского округа Подольск
	56,32350
	0,00000
	56,32350
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,0
	0,0
	0,0
	

	31
	Пешеходная коммуникация Г. о. Подольск, г. Подольск, Ленинградский проезд, д. 11 (55.425037, 37.500634; 55.425273, 37.500281)


	
	строительство, проектно-изыскательские работы, реконструкция, техническое перевооружение, капитальный ремонт, ремонт, приобретение
	2024
	12.2024
	170,62266
	-
	Итого
	170,62266
	0,00000
	170,62266
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства 

Федерального бюджета
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Городского округа Подольск
	170,62266
	0,00000
	170,62266
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,0
	0,0
	0,0
	

	32
	Пешеходная коммуникация Г. о. Подольск, г. Подольск,  ул. Юбилейная, д. 5 (55.420890, 37.498882; 55.421926, 37.498789)


	
	строительство, проектно-изыскательские работы, реконструкция, техническое перевооружение, капитальный ремонт, ремонт, приобретение
	2024
	12.2024
	990,32472
	-
	Итого
	990,32472
	0,00000
	990,32472
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства 

Федерального бюджета
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Городского округа Подольск
	990,32472
	0,00000
	990,32472
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,0
	0,0
	0,0
	

	33
	Пешеходная коммуникация Г. о. Подольск, г. Подольск, от остановки «Ст. Гривно поворот» к д. 49 по ул. Симферопольской (55.359291, 37.531707; 55.358478, 37.531621)


	
	строительство, проектно-изыскательские работы, реконструкция, техническое перевооружение, капитальный ремонт, ремонт, приобретение
	2024
	12.2024
	658,19380
	-
	Итого
	658,19380
	0,00000
	658,19380
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства 

Федерального бюджета
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Городского округа Подольск
	658,19380
	0,00000
	658,19380
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,0
	0,0
	0,0
	

	34
	Пешеходная коммуникация Г. о. Подольск, г. Подольск, Пахринский проезд, д.12, участок 1 (55.432281, 37.499299; 55.431135, 37.498900)


	
	строительство, проектно-изыскательские работы, реконструкция, техническое перевооружение, капитальный ремонт, ремонт, приобретение
	2024
	12.2024
	1130,00000
	-
	Итого
	1130,00000
	0,00000
	1130,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства 

Федерального бюджета
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Городского округа Подольск
	1130,00000
	0,00000
	1130,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,0
	0,0
	0,0
	

	35
	Пешеходная коммуникация Г. о. Подольск, г. Подольск,  ул. Первомайская, д. 2 (55.426949, 37.544494; 55.427066, 37.544659)
	
	строительство, проектно-изыскательские работы, реконструкция, техническое перевооружение, капитальный ремонт, ремонт, приобретение
	2024
	12.2024
	152,77945
	-
	Итого
	152,77945
	0,00000
	152,77945
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства 

Федерального бюджета
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Городского округа Подольск
	152,77945
	0,00000
	152,77945
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,0
	0,0
	0,0
	

	36
	Пешеходная коммуникация Г. о. Подольск, г. Подольск,  мкр. Климовск, от д. 5/20 по ул. Рощинской к автобусной остановке «Детский сад» (55.365800, 37.511362; 55.366119, 37.511197)


	
	строительство, проектно-изыскательские работы, реконструкция, техническое перевооружение, капитальный ремонт, ремонт, приобретение
	2024
	12.2024
	296,69564
	-
	Итого
	296,69564
	0,00000
	296,69564
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства 

Федерального бюджета
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Городского округа Подольск
	296,69564
	0,00000
	296,69564
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,0
	0,0
	0,0
	

	37
	Пешеходная коммуникация Г. о. Подольск, г. Подольск, от пр-кт Юных Ленинцев, д. 36 до ул. Быковская, д. 7 (55.474013, 37.565115; 55.474343, 37.564975)


	
	строительство, проектно-изыскательские работы, реконструкция, техническое перевооружение, капитальный ремонт, ремонт, приобретение
	2024
	12.2024
	336,60896
	-
	Итого
	336,60896
	0,00000
	336,60896
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства 

Федерального бюджета
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Городского округа Подольск
	336,60896
	0,00000
	336,60896
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,0
	0,0
	0,0
	

	38
	Пешеходная коммуникация Г. о. Подольск, г. Подольск, Октябрьский пр., д. 7а до ул. Кирова, д. 80а (55.421480, 37.503210; 55.420686, 37.503643)


	
	строительство, проектно-изыскательские работы, реконструкция, техническое перевооружение, капитальный ремонт, ремонт, приобретение
	2024
	12.2024
	916,09706
	-
	Итого
	916,09706
	0,00000
	916,09706
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства 

Федерального бюджета
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Городского округа Подольск
	916,09706
	0,00000
	916,09706
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,0
	0,0
	0,0
	

	39
	Пешеходная коммуникация Г. о. Подольск, г. Подольск, от Кирова д. 80 до ул. Кирова, д. 84 (55.420002, 37.505515; 55.419094, 37.505396)


	
	строительство, проектно-изыскательские работы, реконструкция, техническое перевооружение, капитальный ремонт, ремонт, приобретение
	2024
	12.2024
	985,65577
	-
	Итого
	985,65577
	0,00000
	985,65577
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства 

Федерального бюджета
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Городского округа Подольск
	985,65577
	0,00000
	985,65577
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,0
	0,0
	0,0
	

	40
	Пешеходная коммуникация Г. о. Подольск, г. Подольск, от Кирова д. 80 до ул. Кирова, д. 84 (55.419735, 37.506069; 55.419436, 37.505113)


	
	строительство, проектно-изыскательские работы, реконструкция, техническое перевооружение, капитальный ремонт, ремонт, приобретение
	2024
	12.2024
	602,67402
	-
	Итого
	602,67402
	0,00000
	602,67402
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства 

Федерального бюджета
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Городского округа Подольск
	602,67402
	0,00000
	602,67402
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,0
	0,0
	0,0
	

	41
	Пешеходная коммуникация Г. о. Подольск, г. Подольск, от ул. Быковская, 24А до ул. Быковская, д. 30А (55.471934, 37.572731; 55.472402, 37.572147)


	
	строительство, проектно-изыскательские работы, реконструкция, техническое перевооружение, капитальный ремонт, ремонт, приобретение
	2024
	12.2024
	556,57768
	-
	Итого
	556,57768
	0,00000
	556,57768
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства 

Федерального бюджета
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Городского округа Подольск
	556,57768
	0,00000
	556,57768
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,0
	0,0
	0,0
	

	42
	Пешеходная коммуникация Г. о. Подольск, г. Подольск, от ул. Быковская, 24А до ул. Быковская, д. 30А (55.472432, 37.571558; 55.472390, 37.572736)


	
	строительство, проектно-изыскательские работы, реконструкция, техническое перевооружение, капитальный ремонт, ремонт, приобретение
	2024
	12.2024
	591,23732
	-
	Итого
	591,23732
	0,00000
	591,23732
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства 

Федерального бюджета
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Городского округа Подольск
	591,23732
	0,00000
	591,23732
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,0
	0,0
	0,0
	

	Всего по мероприятию:
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	Всего:
	19833,06675
	8 602,87000
	11230,19675
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	х

	
	
	
	
	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	х

	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	6 417,61000
	6 417,61000
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Городского округа Подольск
	13415,45675
	2 185,26000
	11230,19675
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	


Адресный перечень объектов муниципальной собственности, имущества, предназначенного для решения вопросов местного значения, на которые предоставляется субсидия (иной межбюджетный трансферт) из бюджета Московской области бюджету Городского округа Подольск Московской области, либо финансирование которых осуществляется за счет средств бюджета Городского округа Подольск Московской области, предусмотренная мероприятием 01.20                                                                                                                                                                  

подпрограммы «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, 

в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области» муниципальной программы Городского округа Подольск  «Формирование современной комфортной городской среды» 

	№ п/п
	Наименование объекта, адрес объекта
	Мощность/ прирост мощности объекта строительства (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее)
	Виды работ в соответствии с классификатором работ
	 Сроки проведения работ


	Открытие объекта/ завершение работ
	Предельная стоимость объекта капитального строительства/ работ (тыс. руб.)
	Профинан-сировано 

на 01.01.2023, (тыс. руб.)
	Источники финансирования
	Финансирование, в том числе по годам реализации программы 

(тыс. руб.)
	Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/ до завершения работ

(тыс. руб.)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Всего
	2023

год
	2024

год
	2025

год
	2026

год
	2027

год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19

	1.
	Г.о. Подольск,  д. Алтухово, вблизи дома 40
	-
	Работы по благоустройству
	2024
	12.2024
	3738,80834
	-
	Итого
	3738,80834
	0,0
	3738,80834
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства 

Федерального бюджета
	0,00000
	0,0
	0,00000
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Городского округа Подольск
	3738,80834
	0,0
	3738,80834
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	   0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	2.
	Г.о. Подольск,  с. Сынково, вблизи д. 23
	-
	Работы по благоустройству
	2024
	12.2024
	3752,24138
	-
	Итого
	3752,24138
	0,0
	3752,24138
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства 

Федерального бюджета
	0,00000
	0,0
	0,00000
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Городского округа Подольск
	3752,24138
	0,0
	3752,24138
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	3.


	Г.о. Подольск,  д. Лаговское, напротив д. 12
	-
	Работы по благоустройству
	2024
	12.2024
	2439,78286
	-
	Итого
	2439,78286
	0,00
	2439,78286
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства 

Федерального бюджета
	0,00000
	0,00000
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Городского округа Подольск
	2439,78286
	0,00
	2439,78286
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	4.


	Г.о. Подольск,  д. Борисовка, ул. Пушкинская 
	-
	Работы по благоустройству
	2024
	12.2024
	5856,91818
	-
	Итого
	5856,91818
	0,00
	5856,91818
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства 

Федерального бюджета
	0,00000
	0,00
	0,00000
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Городского округа Подольск
	5856,91818
	0,00
	5856,91818
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	5.


	Г.о. Подольск,  д. Стрелково
	-
	Работы по благоустройству
	2024
	12.2024
	5874,98472
	-
	Итого
	5874,98472
	0,00
	5874,98472
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства 

Федерального бюджета
	0,00000
	0,00
	0,00000
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Городского округа Подольск
	5874,98472
	0,00
	5874,98472
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	6.


	Г.о. Подольск,  д. Малое Брянцево
	-
	Работы по благоустройству
	2024
	12.2024
	5860,75647
	-
	Итого
	5860,75647
	0,00
	5860,75647
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства 

Федерального бюджета
	0,00000
	0,00
	0,00000
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Городского округа Подольск
	5860,75647
	0,00
	5860,75647
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	7.


	Г.о. Подольск,  д. Услонь- д. Агафоново
	-
	Работы по благоустройству
	2024
	12.2024
	5852,44725
	-
	Итого
	5852,44725
	0,00
	5852,44725
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства 

Федерального бюджета
	0,00000
	0,00
	0,00000
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Городского округа Подольск
	5852,44725
	0,00
	5852,44725
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	8.


	Г.о. Подольск, г. Подольск, ул. Плещеевская, вблизи д. 42
	-
	Работы по благоустройству
	2024
	12.2024
	5160,42338
	-
	Итого
	5160,42338
	0,00
	5160,42338
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства 

Федерального бюджета
	0,00000
	0,00
	0,00000
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Городского округа Подольск
	5160,42338
	0,00
	5160,42338
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	9.


	Г.о. Подольск, д. Холопово
	-
	Работы по благоустройству
	2024
	12.2024
	5803,63553
	-
	Итого
	5803,63553
	0,00
	5803,63553
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства 

Федерального бюджета
	0,00000
	0,00
	0,00000
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Городского округа Подольск
	5803,63553
	0,00
	5803,63553
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	10.


	Г.о. Подольск, п. Быково, Академическая, д.1,2
	-
	Работы по благоустройству
	2024
	12.2024
	2923,24681
	-
	Итого
	2923,24681
	0,00
	2923,24681
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства 

Федерального бюджета
	0,00000
	0,00000
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Городского округа Подольск
	2923,24681
	0,00
	2923,24681
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	11.


	Г.о. Подольск, г. Подольск, ул. Кирова, вблизи д.7
	-
	Работы по благоустройству
	2024
	12.2024
	3730,20855
	-
	Итого
	3730,20855
	0,00
	3730,20855
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства 

Федерального бюджета
	0,00000
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Городского округа Подольск
	3730,20855
	0,00
	3730,20855
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	12.
	Г.о. Подольск, г. Подольск, ул. Литейная, д.д. 40а, 42, 44, 42а, 44а, 46, ул. Пионерская, д. 12а.
	
	Работы по благоустройству
	2024
	12.2024
	5787,69232
	-
	Итого
	5787,69232
	0,00
	5787,69232
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства 

Федерального бюджета
	0,00000
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Городского округа Подольск
	5787,69232
	0,00
	5787,69232
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	13.
	Г.о. Подольск, г. Подольск, ул. Батырева, вблизи д. 3
	
	Работы по благоустройству
	2024
	12.2024
	5828,09131
	-
	Итого
	5828,09131
	0,00
	5828,09131
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства 

Федерального бюджета
	0,00000
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Городского округа Подольск
	5828,09131
	0,00
	5828,09131
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	14.
	Г.о. Подольск, г. Подольск, ул. Долгого, вблизи д. 15
	
	Работы по благоустройству
	2024
	12.2024
	5850,93348
	-
	Итого
	5850,93348
	0,00
	5850,93348
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства 

Федерального бюджета
	0,00000
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Городского округа Подольск
	5850,93348
	0,00
	5850,93348
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	Замена и модернизация детских игровых площадок
	
	Работы по благоустройству
	-
	-
	156 424,29236
	-
	Итого
	68529,29236
	68067,55636
	461,736000
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства 

Федерального бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Городского округа Подольск
	68529,29236
	68067,55636
	461,736000
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	Всего по мероприятию:
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	Всего:
	136989,46294
	68067,55636
	68921,90658
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	х

	
	
	
	
	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	х

	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,0
	0,0
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Городского округа Подольск
	136989,46294
	68067,55636
	68921,90658
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	


Адресный перечень объектов муниципальной собственности, имущества, предназначенного для решения вопросов местного значения, на которые предоставляется субсидия (иной межбюджетный трансферт) из бюджета Московской области бюджету Городского округа Подольск Московской области, либо финансирование которых осуществляется за счет средств бюджета Городского округа Подольск Московской области, предусмотренная мероприятием 01.30                                                                                                                                                                  

подпрограммы «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, 

в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области» муниципальной программы Городского округа Подольск  «Формирование современной комфортной городской среды» 

	№ п/п
	Наименование объекта, адрес объекта
	Мощность/ прирост мощности объекта строительства (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее)
	Виды работ в соответствии с классификатором работ
	 Сроки проведения работ


	Открытие объекта/ завершение работ
	Предельная стоимость объекта капитального строительства/ работ (тыс. руб.)
	Профинан-сировано 

на 01.01.2023, (тыс. руб.)
	Источники финансирования
	Финансирование, в том числе по годам реализации программы 

(тыс. руб.)
	Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/ до завершения работ

(тыс. руб.)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Всего
	2023

год
	2024

год
	2025

год
	2026

год
	2027

год
	2028 год 
	2029 год
	2030 год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19

	1.
	Г.о. Подольск, г. Подольск, мкр. Климовск, ул. Рожкова, вблизи д.1, д.3
	-
	Работы по благоустройству
	2024
	12.2024
	12863,26575
	-
	Итого
	12863,26575
	0,0
	12863,26575
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства 

Федерального бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Городского округа Подольск
	12863,26575
	0,0
	12863,26575
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	2.
	г.о. Подольск, г. Подольск, мкр. Климовск, ул. Советская, между д.11 и д.13

	-
	Работы по благоустройству
	2024
	12.2024
	12957,01963
	-
	Итого
	12957,01963
	0,0
	12957,01963
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства 

Федерального бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,0
	0,0
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Городского округа Подольск
	12957,01963
	0,0
	12957,01963
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	Всего по мероприятию:          
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	Всего:
	25820,28538
	0,0
	25820,28538
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	х
	-

	
	
	
	
	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	х
	-

	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,0
	0,0
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Городского округа Подольск
	25820,28538
	0,0
	25820,28538
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0    
	0,0
	0,0
	0,0
	


Адресный перечень объектов муниципальной собственности, имущества, предназначенного для решения вопросов местного значения, на которые предоставляется субсидия (иной межбюджетный трансферт) из бюджета Московской области бюджету Городского округа Подольск Московской области, либо финансирование которых осуществляется за счет средств бюджета Городского округа Подольск Московской области, предусмотренная мероприятием 01.28                                                                                                                                                                  

подпрограммы «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, 

в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области» муниципальной программы Городского округа Подольск  «Формирование современной комфортной городской среды» 

	№ п/п
	Наименование объекта, адрес объекта
	Мощность/ прирост мощности объекта строительства (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее)
	Виды работ в соответствии с классификатором работ
	 Сроки проведения работ


	Открытие объекта/ завершение работ
	Предельная стоимость объекта капитального строительства/ работ (тыс. руб.)
	Профинан-сировано 

на 01.01.2023, (тыс. руб.)
	Источники финансирования
	Финансирование, в том числе по годам реализации программы 

(тыс. руб.)
	Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/ до завершения работ

(тыс. руб.)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Всего
	2023

год
	2024

год
	2025

год
	2026

год
	2027

год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19

	1.
	Пешеходная коммуникация Г. о. Подольск, г. Подольск, Пахринский проезд, д.12, участок 2 (55.431215, 37.498933; 55.431163, 37.498659)


	
	строительство, проектно-изыскательские работы, реконструкция, техническое перевооружение, капитальный ремонт, ремонт, приобретение
	2024
	12.2024
	90,99633
	-
	Итого
	90,99633
	0,00000
	90,99633
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства 

Федерального бюджета
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Городского округа Подольск
	90,99633
	0,00000
	90,99633
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	2
	Создание и ремонт пешеходных коммуникаций
	
	строительство, проектно-изыскательские работы, реконструкция, техническое перевооружение, капитальный ремонт, ремонт, приобретение
	-
	-
	267,05110
	-
	Итого
	267,05110
	0,00000
	267,05110
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства 

Федерального бюджета
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Городского округа Подольск
	267,05110
	0,00000
	267,05110
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,0
	0,0
	0,0
	

	Всего по мероприятию:
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	Всего:
	358,04743
	0,00000
	358,04743
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,0
	0,0
	0,0
	х

	
	
	
	
	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,0
	0,0
	0,0
	х

	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Городского округа Подольск
	358,04743
	0,00000
	358,04743
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,0
	0,0
	0,0
	


Адресный перечень объектов муниципальной собственности, имущества, предназначенного для решения вопросов местного значения, на которые предоставляется субсидия (иной межбюджетный трансферт) из бюджета Московской области бюджету Городского округа Подольск Московской области, либо финансирование которых осуществляется за счет средств бюджета Городского округа Подольск Московской области, предусмотренная мероприятием 01.33                                                                                                                                                                  

подпрограммы «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, 

в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области» муниципальной программы Городского округа Подольск  «Формирование современной комфортной городской среды» 

	№ п/п
	Наименование объекта, адрес объекта
	Мощность/ прирост мощности объекта строительства (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее)
	Виды работ в соответствии с классификатором работ
	 Сроки проведения работ


	Открытие объекта/ завершение работ
	Предельная стоимость объекта капитального строительства/ работ (тыс. руб.)
	Профинан-сировано 

на 01.01.2023, (тыс. руб.)
	Источники финансирования
	Финансирование, в том числе по годам реализации программы 

(тыс. руб.)
	Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/ до завершения работ

(тыс. руб.)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Всего
	2023

год
	2024

год
	2025

год
	2026

год
	2027

год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19

	1.
	Пешеходная коммуникация, Г. о. Подольск, г. Подольск, Октябрьский пр. д. 1 (55.420586, 37.506606; 55.421090, 37.507384)
	
	строительство, проектно-изыскательские работы, реконструкция, техническое перевооружение, капитальный ремонт, ремонт, приобретение
	2025
	12.2025
	827,89660
	-
	Итого
	827,89660
	0,00000
	0,00000
	827,89660
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства 

Федерального бюджета
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Городского округа Подольск
	827,89660
	0,00000
	0,00000
	827,89660
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	-

	2.
	Пешеходная коммуникация, Г. о. Подольск, г. Подольск, от д. 15а по ул. Высотной к лесопарку «Березки» (55.416536, 37.523012; 55.417012, 37.523879)
	
	строительство, проектно-изыскательские работы, реконструкция, техническое перевооружение, капитальный ремонт, ремонт, приобретение
	2025
	12.2025
	861,42559
	-
	Итого
	861,42559
	0,00000
	0,00000
	861,42559
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства 

Федерального бюджета
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Городского округа Подольск
	861,42559
	0,00000
	0,00000
	861,42559
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	-

	3.
	Пешеходная коммуникация, Г. о. Подольск, г. Подольск, ул. Б. Серпуховская, подход к остановке ОТ «Автоколонна №1127» (55.415787, 37.548109; 55.416079, 37.548244)
	
	строительство, проектно-изыскательские работы, реконструкция, техническое перевооружение, капитальный ремонт, ремонт, приобретение
	2025
	12.2025
	335,81390
	-
	Итого
	335,81390
	0,00000
	0,00000
	335,81390
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства 

Федерального бюджета
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Городского округа Подольск
	335,81390
	0,00000
	0,00000
	335,81390
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	-

	4.
	Пешеходная коммуникация, Г. о. Подольск, г. Подольск, ул. Юбилейная, д. 30а (55.430565, 37.500004; 55.430940, 37.500130)
	
	строительство, проектно-изыскательские работы, реконструкция, техническое перевооружение, капитальный ремонт, ремонт, приобретение
	2025
	12.2025
	426,85058
	-
	Итого
	426,85058
	0,00000
	0,00000
	426,85058
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства 

Федерального бюджета
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Городского округа Подольск
	426,85058
	0,00000
	0,00000
	426,85058
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	-

	5.
	Пешеходная коммуникация, Г. о. Подольск, г. Подольск, Пахринский участок 1 проезд, д.д. 8,10 (55.431032, 37.500157; 55.432316, 37.500567)
	
	строительство, проектно-изыскательские работы, реконструкция, техническое перевооружение, капитальный ремонт, ремонт, приобретение
	2025
	12.2025
	1 583,17934
	-
	Итого
	1 583,17934
	0,00000
	0,00000
	1 583,17934
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства 

Федерального бюджета
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Городского округа Подольск
	1 583,17934
	0,00000
	0,00000
	1 583,17934
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	-

	6.
	Пешеходная коммуникация, Г. о. Подольск, г. Подольск, Пахринский проезд, д.д. 8,10, участок 2 (55.431776, 37.500889; 55.432146, 37.500553)
	
	строительство, проектно-изыскательские работы, реконструкция, техническое перевооружение, капитальный ремонт, ремонт, приобретение
	2025
	12.2025
	544 ,11487
	-
	Итого
	544 ,11487
	0,00000
	0,00000
	544 ,11487
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства 

Федерального бюджета
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Городского округа Подольск
	544 ,11487
	0,00000
	0,00000
	544 ,11487
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	-

	7.
	Пешеходная коммуникация, Г. о. Подольск, г. Подольск, ул. Юбилейная, д. 36 до остановки «Юбилейная площадь» (55.431469, 37.496865; 55.431364, 37.495989)
	
	строительство, проектно-изыскательские работы, реконструкция, техническое перевооружение, капитальный ремонт, ремонт, приобретение
	2025
	12.2025
	685,44516
	-
	Итого
	685,44516
	0,00000
	0,00000
	685,44516
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства 

Федерального бюджета
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Городского округа Подольск
	685,44516
	0,00000
	0,00000
	685,44516
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	-


	8.
	Пешеходная коммуникация, Г. о. Подольск, г. Подольск, ул. Юбилейная, д. 36 до парковки, (55.431455, 37.496765; 55.431266, 37.496423)
	
	строительство, проектно-изыскательские работы, реконструкция, техническое перевооружение, капитальный ремонт, ремонт, приобретение
	2025
	12.2025
	692,02553
	-
	Итого
	302,15878
	0,00000
	0,00000
	302,15878
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства 

Федерального бюджета
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Городского округа Подольск
	302,15878
	0,00000
	0,00000
	302,15878
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	-

	9.
	Пешеходная коммуникация, Г. о. Подольск, г. Подольск, ул. 43 Армии, д. 7 (55.425349, 37.489887; 55.426108, 37.488870)
	
	строительство, проектно-изыскательские работы, реконструкция, техническое перевооружение, капитальный ремонт, ремонт, приобретение
	2025
	12.2025
	920,71274
	-
	Итого
	920,71274
	0,00000
	0,00000
	920,71274
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства 

Федерального бюджета
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Городского округа Подольск
	920,71274
	0,00000
	0,00000
	920,71274
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	-

	10.
	Пешеходная коммуникация, Г. о. Подольск, г. Подольск, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 4, участок 1 (55.424813, 37.544229; 55.424945, 37.545088)
	
	строительство, проектно-изыскательские работы, реконструкция, техническое перевооружение, капитальный ремонт, ремонт, приобретение
	2025
	12.2025
	687,69936
	-
	Итого
	687,69936
	0,00000
	0,00000
	687,69936
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства 

Федерального бюджета
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Городского округа Подольск
	687,69936
	0,00000
	0,00000
	687,69936
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	-

	11.
	Пешеходная коммуникация, Г. о. Подольск, г. Подольск, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 4, участок 2 (55.424882, 37.544653; 55.425203, 37.544984)
	
	строительство, проектно-изыскательские работы, реконструкция, техническое перевооружение, капитальный ремонт, ремонт, приобретение
	2025
	12.2025
	497,17877
	-
	Итого
	497,17877
	0,00000
	0,00000
	497,17877
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства 

Федерального бюджета
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Городского округа Подольск
	497,17877
	0,00000
	0,00000
	497,17877
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	-

	12.
	Пешеходная коммуникация, Г. о. Подольск, г. Подольск, ул. Свердлова, д. 5а (55.426738, 37.543490; 55.426528, 37.543814)
	
	строительство, проектно-изыскательские работы, реконструкция, техническое перевооружение, капитальный ремонт, ремонт, приобретение
	2025
	12.2025
	271,23017
	-
	Итого
	271,23017
	0,00000
	0,00000
	271,23017
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства 

Федерального бюджета
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Городского округа Подольск
	271,23017
	0,00000
	0,00000
	271,23017
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	-

	13.
	Пешеходная коммуникация, Г. о. Подольск, г. Подольск, от Кирова д. 78 до Октябрьского пр, д. 3а (55.420485, 37.505226; 55.420877, 37.505683
	
	строительство, проектно-изыскательские работы, реконструкция, техническое перевооружение, капитальный ремонт, ремонт, приобретение
	2025
	12.2025
	505,57946
	-
	Итого
	505,57946
	0,00000
	0,00000
	505,57946
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства 

Федерального бюджета
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Городского округа Подольск
	505,57946
	0,00000
	0,00000
	505,57946
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	-

	14.
	Пешеходная коммуникация, Г. о. Подольск, г. Подольск, ул. Тепличная, д. 4 (55.470861, 37.547813; 55.470829, 37.549495)
	
	строительство, проектно-изыскательские работы, реконструкция, техническое перевооружение, капитальный ремонт, ремонт, приобретение
	2025
	12.2025
	1 154,76506
	-
	Итого
	1 154,76506
	0,00000
	0,00000
	1 154,76506
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства 

Федерального бюджета
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Городского округа Подольск
	1 154,76506
	0,00000
	0,00000
	1 154,76506
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	-

	15.
	Пешеходная коммуникация, Г. о. Подольск, г. Подольск, мкр. Климовск, проезд от ул. Пионерская, д. 9, до ул. Рощинская, д. 30 (55.362123, 37.508851; 55.362205, 37.507913)
	
	строительство, проектно-изыскательские работы, реконструкция, техническое перевооружение, капитальный ремонт, ремонт, приобретение
	2025
	12.2025
	559,92661
	-
	Итого
	559,92661
	0,00000
	0,00000
	559,92661
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства 

Федерального бюджета
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Городского округа Подольск
	559,92661
	0,00000
	0,00000
	559,92661
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	-

	16.
	Пешеходная коммуникация, Г. о. Подольск, г. Подольск, мкр. Климовск, от ул. Ленина д. 26 до ул. Рожкова (55.356446, 37.521558; 55.356504, 37.519278)
	
	строительство, проектно-изыскательские работы, реконструкция, техническое перевооружение, капитальный ремонт, ремонт, приобретение
	2025
	12.2025
	1 530,22667
	-
	Итого
	1 494,10732
	0,00000
	0,00000
	1 494,10732
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства 

Федерального бюджета
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Городского округа Подольск
	1 494,10732
	0,00000
	0,00000
	1 494,10732
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	-

	17.
	Пешеходная коммуникация, Г. о. Подольск, г. Подольск, мкр. Климовск, от ул. Циолковского к д. 3 по ул. Первомайской к школе № 6, участок 1 (55.366230, 37.533901; 55.365185, 37.533756)
	
	строительство, проектно-изыскательские работы, реконструкция, техническое перевооружение, капитальный ремонт, ремонт, приобретение
	2025
	12.2025
	1 292,12952
	-
	Итого
	1 292,12952
	0,00000
	0,00000
	1 292,12952
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства 

Федерального бюджета
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Городского округа Подольск
	1 292,12952
	0,00000
	0,00000
	1 292,12952
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	-

	18.
	Пешеходная коммуникация, Г. о. Подольск, г. Подольск, ул. Индустриальная, д. 12а (55.419471, 37.540863; 55.419744, 37.541258)
	
	строительство, проектно-изыскательские работы, реконструкция, техническое перевооружение, капитальный ремонт, ремонт, приобретение
	2025
	12.2025
	417,64228
	-
	Итого
	413,33773
	0,00000
	0,00000
	413,33773
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства 

Федерального бюджета
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Городского округа Подольск
	413,33773
	0,00000
	0,00000
	413,33773
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	-

	19.
	Пешеходная коммуникация, Г. о. Подольск, г. Подольск, улица Сосновая, у д.8(55.398719, 37.564815; 55.398404, 37.564571)
	
	строительство, проектно-изыскательские работы, реконструкция, техническое перевооружение, капитальный ремонт, ремонт, приобретение
	2025
	12.2025
	374,23901
	-
	Итого
	374,23901
	0,00000
	0,00000
	374,23901
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства 

Федерального бюджета
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Городского округа Подольск
	374,23901
	0,00000
	0,00000
	374,23901
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	-

	20.
	Пешеходная коммуникация, Г. о. Подольск, г. Подольск, Красногвардейский бульвар, д. 5а (55.434409, 37.501343; 55.433788, 37.502133)
	
	строительство, проектно-изыскательские работы, реконструкция, техническое перевооружение, капитальный ремонт, ремонт, приобретение
	2025
	12.2025
	699,75797
	-
	Итого
	699,75797
	0,00000
	0,00000
	699,75797
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства 

Федерального бюджета
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Городского округа Подольск
	699,75797
	0,00000
	0,00000
	699,75797
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	-

	21.
	Пешеходная коммуникация, Г. о. Подольск, г. Подольск, Багратиона, д. 16а участок 1 (55.401262, 37.556115; 55.401126, 37.556468)
	
	строительство, проектно-изыскательские работы, реконструкция, техническое перевооружение, капитальный ремонт, ремонт, приобретение
	2025
	12.2025
	289,23599
	-
	Итого
	289,23599
	0,00000
	0,00000
	289,23599
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства 

Федерального бюджета
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Городского округа Подольск
	289,23599
	0,00000
	0,00000
	289,23599
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	-

	22.
	Пешеходная коммуникация, Г. о. Подольск, г. Подольск, Багратиона, д. 16а участок 2 (55.401499, 37.556095; 55.400688, 37.557109)
	
	строительство, проектно-изыскательские работы, реконструкция, техническое перевооружение, капитальный ремонт, ремонт, приобретение
	2025
	12.2025
	1 156,94388
	-
	Итого
	1 156,94388
	0,00000
	0,00000
	1 156,94388
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства 

Федерального бюджета
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Городского округа Подольск
	1 156,94388
	0,00000
	0,00000
	1 156,94388
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	-

	23.
	Пешеходная коммуникация, Г. о. Подольск, г. Подольск, Октябрьский проспект, д. 23а, участок 1 (55.433732, 37.504154; 55.433337, 37.504462)
	
	строительство, проектно-изыскательские работы, реконструкция, техническое перевооружение, капитальный ремонт, ремонт, приобретение
	2025
	12.2025
	139,98170
	-
	Итого
	139,98170
	0,00000
	0,00000
	139,98170
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства 

Федерального бюджета
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Городского округа Подольск
	139,98170
	0,00000
	0,00000
	139,98170
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	-

	24.
	Пешеходная коммуникация, Г. о. Подольск, г. Подольск, ул. Свердлова, д. 11 (55.425465, 37.542264; 55.425371, 37.542628)
	
	строительство, проектно-изыскательские работы, реконструкция, техническое перевооружение, капитальный ремонт, ремонт, приобретение
	2025
	12.2025
	233,61364
	-
	Итого
	233,61364
	0,00000
	0,00000
	233,61364
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства 

Федерального бюджета
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Городского округа Подольск
	233,61364
	0,00000
	0,00000
	233,61364
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	-

	25.
	Пешеходная коммуникация, Г. о. Подольск, г. Подольск, ул. Парковая, д. 57В (55.426070, 37.521051; 55.425784, 37.522044)
	
	строительство, проектно-изыскательские работы, реконструкция, техническое перевооружение, капитальный ремонт, ремонт, приобретение
	2025
	12.2025
	811,21230
	-
	Итого
	811,21230
	0,00000
	0,00000
	811,21230
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства 

Федерального бюджета
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Городского округа Подольск
	811,21230
	0,00000
	0,00000
	811,21230
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	-

	26.
	Пешеходная коммуникация, Г. о. Подольск, г. Подольск, ул. Ленинградская, от д. 12Б до д. 14 (55.426975, 37.496671; 55.426282, 37.495821)
	
	строительство, проектно-изыскательские работы, реконструкция, техническое перевооружение, капитальный ремонт, ремонт, приобретение
	2025
	12.2025
	1 142,27934
	-
	Итого
	1 142,27934
	0,00000
	0,00000
	1 142,27934
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства 

Федерального бюджета
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Городского округа Подольск
	1 142,27934
	0,00000
	0,00000
	1 142,27934
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	-

	27.
	Пешеходная коммуникация, Г. о. Подольск, г. Подольск, мкр. Климовск, от ул. Циолковского к д. 3 по ул. Первомайской, участок 2 (55.366992, 37.534057; 55.367184, 37.534324)
	
	строительство, проектно-изыскательские работы, реконструкция, техническое перевооружение, капитальный ремонт, ремонт, приобретение
	2025
	12.2025
	303,56281
	-
	Итого
	303,56281
	0,00000
	0,00000
	303,56281
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства 

Федерального бюджета
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Городского округа Подольск
	303,56281
	0,00000
	0,00000
	303,56281
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	-

	Всего по мероприятию:
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	Всего:
	19 113,57820
	0,00000
	0,00000
	19 113,57820
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	
	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Городского округа Подольск
	19 113,57820
	0,00000
	0,00000
	19 113,57820
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	


Адресный перечень объектов муниципальной собственности, имущества, предназначенного для решения вопросов местного значения, на которые предоставляется субсидия (иной межбюджетный трансферт) из бюджета Московской области бюджету Городского округа Подольск Московской области, либо финансирование которых осуществляется за счет средств бюджета Городского округа Подольск Московской области, предусмотренная мероприятием 01.35                                                                                                                                                                  

подпрограммы «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, 

в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области» муниципальной программы Городского округа Подольск  «Формирование современной комфортной городской среды» 

	№ п/п
	Наименование объекта, адрес объекта
	Мощность/ прирост мощности объекта строительства (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее)
	Виды работ в соответствии с классификатором работ
	 Сроки проведения работ


	Открытие объекта/ завершение работ
	Предельная стоимость объекта капитального строительства/ работ (тыс. руб.)
	Профинан-сировано 

на 01.01.2023, (тыс. руб.)
	Источники финансирования
	Финансирование, в том числе по годам реализации программы 

(тыс. руб.)
	Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/ до завершения работ

(тыс. руб.)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Всего
	2023

год
	2024

год
	2025

год
	2026

год
	2027

год
	2028 год
	2029 год
	 2030 год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19

	1.
	г.о. Подольск, г. Подольск, мкр. Климовск, проспект 50 лет Октября, д.д. 16, 16А, 16Б
	150 кв.м
	Работы по благоустройству 
	01.05.2025-31.08.2025
	01.09.2025
	4 542,48992
	-
	Итого
	4 542,48992
	0,00000
	0,00000
	4 542,48992
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Городского округа Подольск
	4 542,48992
	0,00000
	0,00000
	4 542,48992
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	-

	2.
	г.о. Подольск, г. Подольск, мкр. Климовск, ул. Первомайская д.3, Южный переулок, д. 7
	150 кв.м
	Работы по благоустройству 
	01.05.2025-31.08.2025
	01.09.2025
	4 542,48992
	-
	Итого
	4 542,48992
	0,00000
	0,00000
	4 542,48992
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Городского округа Подольск
	4 542,48992
	0,00000
	0,00000
	4 542,48992
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	-

	3.
	г.о. Подольск, г. Подольск, мкр.Климовск, ул. Симферопольская, д.7,9, ул. Западная, д.6,8,10,12
	200 кв.м
	Работы по благоустройству 
	01.05.2025-31.08.2025
	01.09.2025
	6 363,90065
	-
	Итого
	6 363,90065
	0,00000
	0,00000
	6 363,90065
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Городского округа Подольск
	6 363,90065
	0,00000
	0,00000
	6 363,90065
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	-

	4.
	г.о. Подольск, г. Подольск, мкр. Климовск, ул. Симферопольская, д. 13
	150 кв.м
	Работы по благоустройству 
	01.05.2025-31.08.2025
	01.09.2025
	4 542,48992
	-
	Итого
	4 542,48992
	0,00000
	0,00000
	4 542,48992
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Городского округа Подольск
	4 542,48992
	0,00000
	0,00000
	4 542,48992
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	5.
	г.о. Подольск, г. Подольск, мкр. Климовск, ул. Симферопольская д. 15, д. 17
	200 кв.м
	Работы по благоустройству 
	01.05.2025-31.08.2025
	01.09.2025
	6 399,88656
	-
	Итого
	6 399,88656
	0,00000
	0,00000
	6 399,88656
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Городского округа Подольск
	6 399,88656
	0,00000
	0,00000
	6 399,88656
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	6.
	г.о. Подольск, г. Подольск, мкр. Климовск, проспект 50 лет Октября, д. 20 (ДИП 1)
	200 кв.м
	Работы по благоустройству 
	01.05.2025-31.08.2025
	01.09.2025
	6 363,90065
	-
	Итого
	6 363,90065
	0,00000
	0,00000
	6 363,90065
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Городского округа Подольск
	6 363,90065
	0,00000
	0,00000
	6 363,90065
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	7.
	г.о. Подольск, г. Подольск, мкр. Климовск, проспект 50 лет Октября, д. 20 (ДИП 2)
	100 кв.м
	Работы по благоустройству 
	01.05.2025-31.08.2025
	01.09.2025
	2 030,74095
	-
	Итого
	2 030,74095
	0,00000
	0,00000
	2 030,74095
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Городского округа Подольск
	2 030,74095
	0,00000
	0,00000
	2 030,74095
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	8.
	г.о. Подольск, с. Сынково, ул. Центральная, д. 4
	150 кв.м
	Работы по благоустройству 
	01.05.2025-31.08.2025
	01.09.2025
	4 542,48992
	-
	Итого
	4 542,48992
	0,00000
	0,00000
	4 542,48992
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Городского округа Подольск
	4 542,48992
	0,00000
	0,00000
	4 542,48992
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	9.
	г.о. Подольск, г. Подольск, мкр. Львовский, Садовый проезд, д. 5
	200 кв.м
	Работы по благоустройству 
	01.05.2025-31.08.2025
	01.09.2025
	6 363,90065
	-
	Итого
	6 363,90065
	0,00000
	0,00000
	6 363,90065
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Городского округа Подольск
	6 363,90065
	0,00000
	0,00000
	6 363,90065
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	10.
	г.о. Подольск, г. Подольск, сквер 200 - летия г. Подольск
	200 кв.м
	Работы по благоустройству 
	01.05.2025-31.08.2025
	01.09.2025
	6 399 88656
	-
	Итого
	6 399 88656
	0,00000
	0,00000
	6 399 88656
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Городского округа Подольск
	6 399 88656
	0,00000
	0,00000
	6 399 88656
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	11.
	г.о. Подольск, г. Подольск, ул. Молодежная, д. 15
	100 кв.м
	Работы по благоустройству 
	01.05.2025-31.08.2025
	01.09.2025
	2 929,85932
	-
	Итого
	2 929,85932
	0,00000
	0,00000
	2 929,85932
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Городского округа Подольск
	2 929,85932
	0,00000
	0,00000
	2 929,85932
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	12.
	г.о. Подольск, г. Подольск, ул. Ленинградская 14, 12б, 12, 12а
	200 кв.м
	Работы по благоустройству 
	01.05.2025-31.08.2025
	01.09.2025
	6 363,90065
	-
	Итого
	6 363,90065
	0,00000
	0,00000
	6 363,90065
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Городского округа Подольск
	6 363,90065
	0,00000
	0,00000
	6 363,90065
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	13.
	г.о. Подольск, г. Подольск, ул. Литейная д. 1/7, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 3
	200 кв.м
	Работы по благоустройству 
	01.05.2025-31.08.2025
	01.09.2025
	6 363,90065
	-
	Итого
	6 363,90065
	0,00000
	0,00000
	6 363,90065
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Городского округа Подольск
	6 363,90065
	0,00000
	0,00000
	6 363,90065
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	14.
	г.о. Подольск, г. Подольск, ул. Высотная, д. д. 23, 25, 27_14
	200 кв.м
	Работы по благоустройству 
	01.05.2025-31.08.2025
	01.09.2025
	2 001,65132
	-
	Итого
	2 001,65132
	0,00000
	0,00000
	2 001,65132
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Городского округа Подольск
	2 001,65132
	0,00000
	0,00000
	2 001,65132
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	15.
	г.о. Подольск, г. Подольск, ул. Высотная, д. 21
	100 кв.м
	Работы по благоустройству 
	01.05.2025-31.08.2025
	01.09.2025
	3 068,40780
	-
	Итого
	3 068,40780
	0,00000
	0,00000
	3 068,40780
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Городского округа Подольск
	3 068,40780
	0,00000
	0,00000
	3 068,40780
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	16.
	г.о. Подольск, г. Подольск, сквер им. Б.А. Папирова (Воркаут)
	100 кв.м
	Работы по благоустройству 
	01.05.2025-31.08.2025
	01.09.2025
	1 900,33140
	-
	Итого
	1 900,33140
	0,00000
	0,00000
	1 900,33140
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Городского округа Подольск
	1 900,33140
	0,00000
	0,00000
	1 900,33140
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	17.
	г.о. Подольск, г. Подольск, сквер им. Б.А. Папирова (ДИП 1)
	150 кв.м
	Работы по благоустройству 
	01.05.2025-31.08.2025
	01.09.2025
	4 051,14610
	-
	Итого
	4 051,14610
	0,00000
	0,00000
	4 051,14610
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Городского округа Подольск
	4 051,14610
	0,00000
	0,00000
	4 051,14610
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	18.
	г.о. Подольск, д. Федюково, ул. Строителей, д.17,18
	150 кв.м
	Работы по благоустройству 
	01.05.2025-31.08.2025
	01.09.2025
	4 542,48992
	-
	Итого
	4 542,48992
	0,00000
	0,00000
	4 542,48992
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Городского округа Подольск
	4 542,48992
	0,00000
	0,00000
	4 542,48992
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	19.
	г.о. Подольск, д. Федюково, ул. Строителей, д. 11
	100 кв.м
	Работы по благоустройству 
	01.05.2025-31.08.2025
	01.09.2025
	3 072,80736
	-
	Итого
	3 072,80736
	0,00000
	0,00000
	3 072,80736
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Городского округа Подольск
	3 072,80736
	0,00000
	0,00000
	3 072,80736
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	20.
	г.о. Подольск, г. Подольск, мкр. Климовск, проспект 50 лет Октября, д.30
	200 кв.м
	Работы по благоустройству 
	01.05.2025-31.08.2025
	01.09.2025
	6 363,90065
	-
	Итого
	6 363,90065
	0,00000
	0,00000
	6 363,90065
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Городского округа Подольск
	6 363,90065
	0,00000
	0,00000
	6 363,90065
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	Всего по мероприятию:
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	Всего:
	92 750,57087
	0,00000
	0,00000
	92 750,57087
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	х

	
	
	
	
	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Городского округа Подольск
	92 750,57087
	0,00000
	0,00000
	92 750,57087
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	


Адресный перечень объектов муниципальной собственности, имущества, предназначенного для решения вопросов местного значения, на которые предоставляется субсидия (иной межбюджетный трансферт) из бюджета Московской области бюджету Городского округа Подольск Московской области, либо финансирование которых осуществляется за счет средств бюджета Городского округа Подольск Московской области, предусмотренная мероприятием 01.39                                                                                                                                                                  

подпрограммы «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, 

в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области» муниципальной программы Городского округа Подольск  «Формирование современной комфортной городской среды» 

	№ п/п
	Наименование объекта, адрес объекта
	Мощность/ прирост мощности объекта строительства (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее)
	Виды работ в соответствии с классификатором работ
	 Сроки проведения работ


	Открытие объекта/ завершение работ
	Предельная стоимость объекта капитального строительства/ работ (тыс. руб.)
	Профинан-сировано 

на 01.01.2023, (тыс. руб.)
	Источники финансирования
	Финансирование, в том числе по годам реализации программы 

(тыс. руб.)
	Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/ до завершения работ

(тыс. руб.)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Всего
	2023

год
	2024

год
	2025

год
	2026

год
	2027

год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19

	1.
	г.о. Подольск, г. Подольск, мкр. Климовск, ул. Ихтиманская, вблизи д.3
	-
	Работы по благоустройству
	01.05.2025-31.08.2025
	01.09.2025
	11 686,77220
	-
	Итого
	11 686,77220
	0,00000
	0,00000
	11 686,77220
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства 

Федерального бюджета
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Городского округа Подольск
	11 686,77220
	0,00000
	0,00000
	11 686,77220
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	-

	2.
	г.о. Подольск, г. Подольск, ул. Парковая, д.37
	-
	Работы по благоустройству
	01.05.2025-31.08.2025
	01.09.2025
	11 823,57311
	-
	Итого
	11 823,57311
	0,00000
	0,00000
	11 823,57311
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства 

Федерального бюджета
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Городского округа Подольск
	11 823,57311
	0,00000
	0,00000
	11 823,57311
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	-

	Всего по мероприятию:          
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	Всего:
	23 510,34531
	0,00000
	0,00000
	23 510,34531
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	х
	

	
	
	
	
	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	х
	

	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Городского округа Подольск
	23 510,34531
	0,00000
	0,00000
	23 510,34531
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	


141

